SOFTSIGN - DOSSIER PO

# Backlog Planning - Tickets PO détaillés SoftSign

Tickets détaillés, use cases, critères d'acceptation et références UI pour l'équipe de développement.

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Module | SoftSign - Signature & Validation électronique |
| Objectif | Backlog prêt à créer dans Jira/Azure DevOps |
| Date | 04/06/2026 |
| Format | Word - tickets PO détaillés |
| Source UI | Prototype React/Next.js analysé dans `src/components/softsign` |
| Cible technique | Angular NX MFE + ASP.NET Core Clean Architecture + SQL Server |
| Note captures | Le prototype local n'a pas pu rester accessible pour capture automatique ; chaque ticket contient une référence écran et un emplacement capture. |

# 1. Mode d'emploi pour Jira / Azure DevOps

Chaque ticket ci-dessous est rédigé pour être copié dans Jira ou Azure DevOps. Le niveau de détail vise une équipe qui doit développer sans refaire l'analyse : acteur, préconditions, flux, erreurs, critères d'acceptation, règles métier, impacts techniques et tests.

Créer les Epics dans l'ordre indiqué, puis rattacher les tickets par identifiant.

Conserver les critères Given/When/Then dans le champ Acceptance Criteria.

Utiliser la section Capture/Référence UI comme checklist de capture à attacher au ticket.

Ne pas introduire MediatR, CQRS Framework ou refonte du socle.

Chaque ticket backend doit ajouter audit, validation FluentValidation et tests.

Chaque ticket frontend doit gérer loading, empty state, erreur, accès refusé et responsive.

# 2. Synthèse planning

| ID | Titre | Epic | Type | Prio | SP | Owner | Écran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-001 | Initialiser le MFE SoftSign et les routes principales | Socle module | Technical Story | P0 | 5 | Dev B | Shell SoftSign / App launcher |
| SS-010 | Créer le modèle domaine Document SoftSign | Domaine backend | Technical Story | P0 | 8 | Dev A | Tous écrans documents |
| SS-030 | Wizard dépôt interne - Upload, OCR et validation format | Dépôt interne | User Story | P0 | 8 | Dev B | Nouveau dépôt - étape 1 |
| SS-031 | Wizard dépôt interne - Métadonnées document | Dépôt interne | User Story | P0 | 5 | Dev B | Nouveau dépôt - étape 2 |
| SS-033 | Wizard dépôt interne - Sélection workflow et zones de signature | Dépôt interne | User Story | P0 | 8 | Dev B | Nouveau dépôt - étapes 4 et 5 |
| SS-034 | Lancer le workflow depuis le dépôt interne | Dépôt interne | User Story | P0 | 8 | Dev A + Dev B | Nouveau dépôt - récapitulatif |
| SS-040 | Créer les listes documentaires SoftSign | Documents | User Story | P0 | 8 | Dev B | Mes documents, Reçus, En cours, Rejetés, Archives |
| SS-050 | Créer la vue détail document par onglets | Documents | User Story | P0 | 8 | Dev B | Détail document |
| SS-051 | Traiter une étape : validation, signature, paraphe ou rejet | Actions | User Story | P0 | 13 | Dev A + Dev B | Modale action / Action demandée |
| SS-052 | Générer le certificat et archiver le document finalisé | Actions | User Story | P0 | 8 | Dev A | Archives / Détail document / Certificat |
| SS-060 | Créer une demande de signature externe | Signature externe | User Story | P0 | 8 | Dev A + Dev B | Détail document - Demande signature externe |
| SS-070 | Portail public de signature externe avec OTP | Signature externe | User Story | P0 | 13 | Dev A + Dev B | Portail signature externe |
| SS-071 | Signer côté tiers et réintégrer le workflow | Signature externe | User Story | P0 | 13 | Dev A + Dev B | Portail signature externe - Signature |
| SS-080 | Administrer les modèles de workflows | Administration | User Story | P1 | 13 | Dev B + Dev A | Paramétrage - Workflow |
| SS-091 | Gérer les délégations de validation et signature | Administration | User Story | P1 | 8 | Dev A + Dev B | Traitement - Délégation |
| SS-101 | Configurer l'OTP global et par étape workflow | Administration | User Story | P1 | 5 | Dev A + Dev B | Paramétrage OTP |
| SS-102 | Configurer et exécuter les relances automatiques | Administration | User Story | P1 | 8 | Dev A + Dev B | Relances |
| SS-110 | Créer le centre de notifications SoftSign | Notifications | User Story | P1 | 5 | Dev B | Notifications |
| SS-120 | Rapport Situation par validateur | Reporting | User Story | P2 | 5 | Dev A + Dev B | Rapports - Situation par validateur |
| SS-121 | Rapport Situation par expéditeur | Reporting | User Story | P2 | 5 | Dev A + Dev B | Rapports - Situation par expéditeur |
| SS-130 | Mettre en place les permissions SoftSign | Sécurité | Security Story | P0 | 8 | Dev A + Dev B | Rôles & permissions / Guards |
| SS-140 | Créer la suite de tests automatisés SoftSign | Qualité | Quality Story | P0 | 13 | Dev A + Dev B | Tous parcours critiques |

# 3. Captures à produire / attacher aux tickets

| Capture | Écran | Route | Tickets concernés |
| --- | --- | --- | --- |
| CAP-01 | Shell + Dashboard SoftSign | /softsign/dashboard | SS-001 |
| CAP-02 | Wizard dépôt - Upload/OCR | /softsign/depot | SS-030 |
| CAP-03 | Wizard dépôt - Métadonnées | /softsign/depot | SS-031 |
| CAP-04 | Wizard dépôt - Workflow/Zones | /softsign/depot | SS-033 |
| CAP-05 | Listes documents | /softsign/documents/* | SS-040 |
| CAP-06 | Détail document par onglets | /softsign/documents/:id | SS-050 |
| CAP-07 | Modale action validation/signature/rejet | /softsign/documents/:id?action=step | SS-051 |
| CAP-08 | Demande signature externe | /softsign/documents/:id | SS-060 |
| CAP-09 | Portail public OTP | /signature-externe/:token | SS-070 |
| CAP-10 | Portail public signature | /signature-externe/:token | SS-071 |
| CAP-11 | Administration workflows | /softsign/admin/workflows | SS-080 |
| CAP-12 | Délégations | /softsign/traitement/delegations | SS-091 |
| CAP-13 | Paramétrage OTP | /softsign/admin/otp | SS-101 |
| CAP-14 | Relances | /softsign/admin/relances | SS-102 |
| CAP-15 | Notifications | /softsign/notifications | SS-110 |
| CAP-16 | Rapports validateurs/expéditeurs | /softsign/rapports/* | SS-120, SS-121 |

Note PO Les captures n'ont pas été intégrées automatiquement : le prototype local Next a démarré puis s'est arrêté, et l'outil navigateur n'était pas disponible. Le document reste prêt pour les développeurs : chaque ticket contient la source prototype exacte et l'emplacement de capture à attacher.

# 4. Tickets détaillés

# SS-001 - Initialiser le MFE SoftSign et les routes principales

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Socle module | Type | Technical Story |
| Priorité | P0 | Story Points | 5 |
| Owner conseillé | Dev B | Écran | Shell SoftSign / App launcher |
| Route cible | /softsign/dashboard | Source prototype | SoftSignShell.jsx, SidebarSS.jsx, AppLauncher.jsx |
| Dépendances | Socle shell et auth partagée | Risques | Conflit sur routing shell ; isoler la config MFE dans une PR dédiée. |

## User Story

En tant qu'utilisateur autorisé, je veux ouvrir SoftSign depuis le shell afin d'accéder aux fonctionnalités de signature et validation.

## Description PO

Créer l'application remote SoftSign dans NX, exposer les routes principales au shell, brancher le menu applicatif et préparer les guards d'accès.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Utilisateur back-office, Shell, Administrateur |
| Préconditions | Utilisateur authentifié ; application SoftSign activée dans son profil. |
| Déclencheur | Clic sur l'application SoftSign ou accès direct à une route SoftSign. |

### Flux nominal

Le shell affiche SoftSign dans le lanceur d'applications.

L'utilisateur clique sur SoftSign.

Le shell charge le remote `softsign-mfe`.

La route par défaut redirige vers le tableau de bord.

Le menu latéral SoftSign s'affiche avec les entrées autorisées.

### Flux alternatifs

Si l'utilisateur n'a pas SoftSign dans ses applications, le shell masque le raccourci.

Si le remote est indisponible, afficher une erreur applicative traçable.

### Cas d'erreur

Remote non chargé

Route inconnue

Session expirée

## Critères d'acceptation

Given un utilisateur avec accès SoftSign, When il clique sur SoftSign, Then le dashboard SoftSign s'affiche.

Given un utilisateur sans accès SoftSign, When il ouvre une route SoftSign, Then un accès refusé est affiché.

Given un viewport mobile, When l'utilisateur change de vue, Then la sidebar se referme automatiquement.

## Règles métier

Le module doit être autonome et intégré au shell sans refonte du socle.

Les vues admin sont masquées aux rôles non admin.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Shell SoftSign / App launcher ¦ Route : /softsign/dashboard ¦ Source prototype : SoftSignShell.jsx, SidebarSS.jsx, AppLauncher.jsx. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Créer remote `softsign-mfe`, routing standalone, lazy routes, guard `SoftSignAccessGuard`, layout shell/sidebar. |
| .NET / API | Aucun endpoint métier ; consommer le contexte auth existant. |
| SQL Server | Aucun impact SQL direct. |
| Tests | Test route par défaut, guard accès refusé, affichage menu selon rôle. |

# SS-010 - Créer le modèle domaine Document SoftSign

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Domaine backend | Type | Technical Story |
| Priorité | P0 | Story Points | 8 |
| Owner conseillé | Dev A | Écran | Tous écrans documents |
| Route cible | N/A | Source prototype | softsignCore.js - INIT_SS_DOCUMENTS_PRO, createSoftSignDocument |
| Dépendances | SharedKernel, conventions ID et audit | Risques | Divergence front/back sur statuts ; exposer enum canonique. |

## User Story

En tant que système SoftSign, je veux un modèle Document robuste afin de garantir les statuts, preuves et transitions métier.

## Description PO

Modéliser l'aggregate root `SoftSignDocument` avec fichiers, annexes, étapes, zones, audit, certificat et règles de transition.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Système, Déposant, Validateur, Signataire |
| Préconditions | Clean Architecture créée ; SharedKernel disponible. |
| Déclencheur | Création ou modification d'un document SoftSign. |

### Flux nominal

Le document est créé avec référence, type, origine, projet, site et fichier.

Le workflow hydrate les étapes document.

Les actions métier modifient uniquement via méthodes du domaine.

La finalisation génère certificat et statut terminal.

### Flux alternatifs

Document externe créé sans workflow en statut `en_attente_traitement`.

Document manuel sans workflow reste en attente selon option.

### Cas d'erreur

Transition interdite

Statut incohérent

Référence dupliquée

## Critères d'acceptation

Given un document en cours, When toutes les étapes sont done, Then le document passe `termine` et possède un certificat.

Given une étape rejetée, When le rejet est appliqué, Then le document passe `rejete` avec motif.

Given un document archive, When une action de signature est demandée, Then le domaine refuse la transition.

## Règles métier

Les statuts terminaux sont `rejete`, `termine`, `archive`.

Tout changement de statut crée une entrée audit.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Tous écrans documents ¦ Route : N/A ¦ Source prototype : softsignCore.js - INIT_SS_DOCUMENTS_PRO, createSoftSignDocument. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Consommer les enums et DTOs exposés ; ne pas dupliquer les règles de transition. |
| .NET / API | Application Services `DocumentApplicationService` pour créer, lire, modifier et agir. |
| SQL Server | Tables `Documents`, `DocumentFiles`, `DocumentAnnexes`, `DocumentSteps`, `SignatureZones`, `AuditEntries`, `Certificates`. |
| Tests | Tests unitaires transitions, rejet, finalisation, invariants référence/statut. |

# SS-030 - Wizard dépôt interne - Upload, OCR et validation format

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Dépôt interne | Type | User Story |
| Priorité | P0 | Story Points | 8 |
| Owner conseillé | Dev B | Écran | Nouveau dépôt - étape 1 |
| Route cible | /softsign/depot | Source prototype | SSOperational.jsx - DepositWizard, FileDrop, runOcrForFile |
| Dépendances | SS-001, SS-003, provider stockage | Risques | OCR lourd côté navigateur ; prévoir backend ou worker dédié. |

## User Story

En tant que déposant interne, je veux importer un document et extraire ses données afin de préparer rapidement son circuit de validation.

## Description PO

Construire la première étape du wizard : drag and drop, formats autorisés par projet/site, upload, OCR natif/scanné, messages de progression.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Déposant interne |
| Préconditions | Utilisateur avec permission `depot.creation` ; paramètres formats configurés. |
| Déclencheur | Clic sur `Nouveau dépôt`. |

### Flux nominal

Le déposant ouvre l'écran Nouveau dépôt.

Il glisse ou sélectionne un fichier.

Le frontend vérifie extension et MIME selon paramètres.

Le fichier est envoyé à l'API ou stocké temporairement.

Le système lance extraction texte/OCR.

La progression et le résultat OCR sont affichés.

### Flux alternatifs

OCR indisponible : continuer en saisie manuelle.

Fichier image : OCR image.

PDF scanné : conversion page puis OCR.

### Cas d'erreur

Format interdit

Fichier trop volumineux

Upload échoué

OCR timeout

## Critères d'acceptation

Given un PDF autorisé, When je le dépose, Then le fichier est accepté et l'OCR démarre.

Given un format interdit pour le projet/site, When je le dépose, Then un message indique les formats acceptés.

Given OCR en échec, When je continue, Then je peux saisir manuellement les métadonnées.

## Règles métier

Les formats autorisés sont configurables globalement et par projet/site.

Le fichier principal est obligatoire avant lancement du workflow.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Nouveau dépôt - étape 1 ¦ Route : /softsign/depot ¦ Source prototype : SSOperational.jsx - DepositWizard, FileDrop, runOcrForFile. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Composant standalone `DepositUploadStepComponent`, Signal état upload/OCR, service `SoftSignDocumentApi`. |
| .NET / API | POST `/api/softsign/documents/uploads`; POST `/api/softsign/ocr/extract` si OCR backend. |
| SQL Server | Créer métadonnées fichier après confirmation dépôt, pas de base64 en SQL. |
| Tests | Tests formats, état progression, message erreur, intégration upload mock. |

# SS-031 - Wizard dépôt interne - Métadonnées document

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Dépôt interne | Type | User Story |
| Priorité | P0 | Story Points | 5 |
| Owner conseillé | Dev B | Écran | Nouveau dépôt - étape 2 |
| Route cible | /softsign/depot | Source prototype | SSOperational.jsx - DepositWizard Step Informations |
| Dépendances | SS-030 | Risques | Saisie libre référence vs référence générée ; clarifier règle finale. |

## User Story

En tant que déposant interne, je veux compléter les métadonnées du document afin de permettre la bonne sélection du workflow.

## Description PO

Formulaire référence, date, titre, montant HT/TTC, devise, délai, projet, site, priorité et commentaire avec préremplissage OCR.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Déposant interne |
| Préconditions | Fichier accepté ; OCR terminé ou ignoré. |
| Déclencheur | Passage à l'étape Informations. |

### Flux nominal

Le système préremplit les champs détectés par OCR.

Le déposant vérifie et corrige les valeurs.

Il choisit projet et site.

Le système valide les champs obligatoires.

Le déposant passe à l'étape suivante.

### Flux alternatifs

Aucune donnée OCR : formulaire vide.

Projet changé : la liste des sites est recalculée.

### Cas d'erreur

Titre absent

Projet/site incompatible

Montant négatif

Date invalide

## Critères d'acceptation

Given des données OCR, When l'écran s'ouvre, Then les champs correspondants sont préremplis et signalés.

Given un projet sélectionné, When je change de projet, Then les sites proposés correspondent au projet.

Given un titre vide, When je passe à l'étape suivante, Then la validation bloque.

## Règles métier

Le type documentaire actif sera choisi à l'étape workflow.

La devise par défaut est MGA.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Nouveau dépôt - étape 2 ¦ Route : /softsign/depot ¦ Source prototype : SSOperational.jsx - DepositWizard Step Informations. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Reactive forms typés, validators, composant metadata step, gestion projet/site via shared data. |
| .NET / API | PUT `/api/softsign/documents/{id}/metadata` ou payload final de création. |
| SQL Server | Colonnes document : Title, Amount, Currency, ProjectId, Site, Priority, DocumentDate. |
| Tests | Tests validateurs, préremplissage OCR, changement projet/site. |

# SS-033 - Wizard dépôt interne - Sélection workflow et zones de signature

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Dépôt interne | Type | User Story |
| Priorité | P0 | Story Points | 8 |
| Owner conseillé | Dev B | Écran | Nouveau dépôt - étapes 4 et 5 |
| Route cible | /softsign/depot | Source prototype | SSOperational.jsx - WorkflowPreview, ZoneConfigurator |
| Dépendances | SS-011, SS-031, PDF preview | Risques | Précision coordonnées PDF ; standardiser unités et page. |

## User Story

En tant que déposant interne, je veux choisir un workflow et placer les zones afin de préparer les signatures sur le document.

## Description PO

Afficher le workflow recommandé, permettre le choix manuel, prévisualiser les étapes et configurer les zones PDF pour actions signature/paraphe.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Déposant interne |
| Préconditions | Métadonnées complètes ; workflows actifs disponibles. |
| Déclencheur | Passage à l'étape Type & Workflow. |

### Flux nominal

Le système calcule le workflow recommandé.

Le déposant choisit un type documentaire actif.

Il sélectionne un workflow ou traitement manuel.

Le système liste les étapes nécessitant zone.

Le déposant dessine les zones sur le PDF ou saisit les coordonnées.

Le système affiche le nombre de zones configurées.

### Flux alternatifs

Aucune zone requise : étape validée automatiquement.

Fichier non prévisualisable : saisie coordonnées manuelle.

### Cas d'erreur

Workflow inactif

Workflow incompatible type/site

Zone dimensions invalides

## Critères d'acceptation

Given un document contrat > seuil, When les conditions matchent, Then le workflow recommandé est affiché.

Given une étape signature, When aucune zone n'est définie, Then un avertissement indique la zone manquante.

Given une zone dessinée, When j'enregistre, Then la zone est liée à l'étape et au signataire.

## Règles métier

Les actions `signature` et `paraphe` nécessitent une zone PDF.

Le traitement manuel reste possible mais doit être audité.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Nouveau dépôt - étapes 4 et 5 ¦ Route : /softsign/depot ¦ Source prototype : SSOperational.jsx - WorkflowPreview, ZoneConfigurator. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Composants workflow cards, preview étapes, PDF zone configurator, signals pour zones. |
| .NET / API | GET `/api/softsign/workflows/suggest`; POST/PUT zones dans création document. |
| SQL Server | Tables `WorkflowModels`, `WorkflowSteps`, `SignatureZones`. |
| Tests | Tests suggestion, sélection, validation zones, workflow manuel. |

# SS-034 - Lancer le workflow depuis le dépôt interne

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Dépôt interne | Type | User Story |
| Priorité | P0 | Story Points | 8 |
| Owner conseillé | Dev A + Dev B | Écran | Nouveau dépôt - récapitulatif |
| Route cible | /softsign/depot | Source prototype | SSOperational.jsx - startWorkflow, createSoftSignDocument |
| Dépendances | SS-022, SS-033 | Risques | Double clic lancement ; rendre l'opération idempotente. |

## User Story

En tant que déposant interne, je veux valider le récapitulatif et lancer le circuit afin que les acteurs soient notifiés.

## Description PO

Créer le document, ses étapes hydratées, ses zones et ses notifications. Activer la première étape et écrire l'audit.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Déposant interne, Système |
| Préconditions | Fichier, métadonnées, workflow ou mode manuel confirmés. |
| Déclencheur | Clic `Valider & lancer le circuit`. |

### Flux nominal

Le frontend envoie le payload complet.

L'Application Service ouvre une transaction.

Le domaine génère la référence si nécessaire.

Le workflow est hydraté avec délégations actives.

Le document et les étapes sont persistés.

Les notifications sont créées.

L'utilisateur est redirigé vers Mes documents.

### Flux alternatifs

Lancement différé : document créé sans activer workflow.

Workflow manuel : document en attente d'affectation.

### Cas d'erreur

Payload invalide

Délégation incohérente

Conflit référence

Erreur transaction

## Critères d'acceptation

Given un dépôt complet, When je lance, Then le document existe en statut `en_cours`.

Given une délégation active sur la première étape, When je lance, Then le délégataire est assigné et l'audit mentionne la délégation.

Given une erreur API, When le lancement échoue, Then aucun document partiel n'est visible.

## Règles métier

Transaction atomique document + étapes + zones + audit.

La première étape de plus petit ordre devient active.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Nouveau dépôt - récapitulatif ¦ Route : /softsign/depot ¦ Source prototype : SSOperational.jsx - startWorkflow, createSoftSignDocument. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Submit final, état loading, gestion erreurs, navigation vers liste. |
| .NET / API | POST `/api/softsign/documents`; POST `/api/softsign/documents/{id}/workflow/start` selon design. |
| SQL Server | Transaction sur Documents, Files, Steps, Zones, Audit, Notifications. |
| Tests | Tests intégration création complète, rollback, délégation. |

# SS-040 - Créer les listes documentaires SoftSign

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Documents | Type | User Story |
| Priorité | P0 | Story Points | 8 |
| Owner conseillé | Dev B | Écran | Mes documents, Reçus, En cours, Rejetés, Archives |
| Route cible | /softsign/documents/* | Source prototype | SSOperational.jsx - UnifiedDocModule, DocListView, MOD_COLS |
| Dépendances | SS-003, endpoints documents | Risques | Un composant trop gros ; isoler filter bar, table, export. |

## User Story

En tant qu'utilisateur SoftSign, je veux consulter les listes de documents selon leur contexte afin de retrouver rapidement mes dossiers.

## Description PO

Construire une liste unifiée avec colonnes par module, filtres projet/site/type/statut/date, recherche, tri, pagination, refresh et export.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Déposant, Validateur, Admin, Auditeur |
| Préconditions | Utilisateur autorisé sur la vue ; documents disponibles. |
| Déclencheur | Navigation menu Documents. |

### Flux nominal

La page charge les documents selon le module courant.

Les colonnes affichées dépendent de la vue.

L'utilisateur filtre/recherche/trie.

Il clique une ligne pour ouvrir le détail.

Il peut exporter selon droits.

### Flux alternatifs

Aucun document : état vide contextualisé.

Admin : peut voir plus large selon permission `tousDocuments`.

### Cas d'erreur

Erreur chargement

Accès refusé

Export impossible

## Critères d'acceptation

Given je suis déposant, When j'ouvre Mes documents, Then je vois mes documents uniquement.

Given une vue Archives, When un document terminé est listé, Then la colonne date archivage est affichée.

Given une recherche par référence, When je saisis un texte, Then la liste est filtrée sans perdre les autres filtres.

## Règles métier

Les vues ne doivent jamais exposer un document hors périmètre projet/site ou permission.

Les statuts doivent utiliser les libellés métier.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Mes documents, Reçus, En cours, Rejetés, Archives ¦ Route : /softsign/documents/* ¦ Source prototype : SSOperational.jsx - UnifiedDocModule, DocListView, MOD_COLS. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Composant list générique, config colonnes, data source, signals filtres, pagination. |
| .NET / API | GET `/api/softsign/documents` avec query filters et pagination. |
| SQL Server | Indexes Status, DeposantId, ProjectId, Site, CreatedAtUtc, Ref. |
| Tests | Tests colonnes par module, filtre, permission, état vide. |

# SS-050 - Créer la vue détail document par onglets

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Documents | Type | User Story |
| Priorité | P0 | Story Points | 8 |
| Owner conseillé | Dev B | Écran | Détail document |
| Route cible | /softsign/documents/:id | Source prototype | SSOperational.jsx - DocDetailView, DocTab1, DocTab2, DocTab3, DocTabHistory, DocTab4 |
| Dépendances | SS-040 | Risques | Page surchargée ; lazy-load onglets lourds. |

## User Story

En tant qu'utilisateur autorisé, je veux comprendre l'état complet d'un document afin de décider ou suivre son traitement.

## Description PO

Créer la page détail avec onglets résumé, documents, circuit, historique et action demandée.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Tous utilisateurs SoftSign selon droits |
| Préconditions | Document existant et accessible. |
| Déclencheur | Clic sur une ligne de liste ou notification. |

### Flux nominal

Le détail charge le document et ses relations.

L'onglet résumé affiche référence, titre, projet, site, montant, statut.

L'onglet documents affiche principal, annexes, versions et certificat si disponible.

L'onglet circuit affiche étapes, statuts, acteurs, dates, commentaires.

L'onglet historique affiche signatures, relances et audit.

L'onglet action permet d'agir si une étape est assignée.

### Flux alternatifs

Archive : action masquée, certificat mis en avant.

Document externe : panneau signature externe visible.

### Cas d'erreur

Document introuvable

Fichier non prévisualisable

Certificat absent

## Critères d'acceptation

Given un document en cours, When j'ouvre le détail, Then l'étape active est visible.

Given un document finalisé, When j'ouvre Documents, Then le certificat est disponible.

Given je ne suis pas acteur de l'étape, When j'ouvre Action, Then aucune action requise est affiché.

## Règles métier

L'historique est append-only et trié chronologiquement.

Le certificat n'existe qu'après finalisation.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Détail document ¦ Route : /softsign/documents/:id ¦ Source prototype : SSOperational.jsx - DocDetailView, DocTab1, DocTab2, DocTab3, DocTabHistory, DocTab4. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Route détail, resolver, tabs, PDF preview, composants status/step/audit. |
| .NET / API | GET `/api/softsign/documents/{id}` ; GET file/certificate. |
| SQL Server | Jointures document, files, steps, zones, reminders, audit, certificate. |
| Tests | Tests détail par statut, affichage action selon acteur, certificat archive. |

# SS-051 - Traiter une étape : validation, signature, paraphe ou rejet

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Actions | Type | User Story |
| Priorité | P0 | Story Points | 13 |
| Owner conseillé | Dev A + Dev B | Écran | Modale action / Action demandée |
| Route cible | /softsign/documents/:id?action=step | Source prototype | SSOperational.jsx - ActionModal, completeStep, rejectDocument |
| Dépendances | SS-011, SS-050, OTP service | Risques | Race condition double traitement ; utiliser RowVersion/concurrency. |

## User Story

En tant qu'acteur d'étape, je veux valider, signer, parapher ou rejeter afin de faire avancer ou bloquer le workflow.

## Description PO

Implémenter la modale d'action avec commentaire, signature enregistrée/texte/dessin, OTP si requis, rejet avec motif et mise à jour workflow.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Validateur, Signataire, Délégataire, Admin |
| Préconditions | Document en cours ; étape active ; utilisateur autorisé. |
| Déclencheur | Clic Action sur une étape active. |

### Flux nominal

Le système identifie l'étape active traitable par l'utilisateur.

L'utilisateur saisit un commentaire optionnel.

Pour validation simple, il confirme.

Pour signature/paraphe, il choisit une signature ou en crée une temporaire.

Si OTP requis, il saisit le code reçu.

Le backend complète l'étape, active la suivante si nécessaire et audite.

### Flux alternatifs

Rejet : motif obligatoire, document passe `rejete`.

Étapes parallèles : attendre les autres acteurs avant ordre suivant.

Admin : peut agir sur la première étape active selon politique.

### Cas d'erreur

OTP invalide

Étape déjà traitée

Utilisateur non autorisé

Motif rejet absent

Signature manquante

## Critères d'acceptation

Given une étape validation active, When je valide, Then l'étape passe `done` et l'audit contient mon action.

Given une étape signature avec OTP, When l'OTP est incorrect, Then la signature est refusée.

Given une étape parallèle, When un acteur valide, Then l'ordre suivant n'est activé que lorsque toutes les étapes du même ordre sont done.

Given un rejet avec motif, When je confirme, Then le document passe `rejete` et le motif est visible.

## Règles métier

Une étape active ne peut être complétée qu'une fois.

Le rejet bloque immédiatement le document.

L'OTP est obligatoire si configuré sur l'étape.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Modale action / Action demandée ¦ Route : /softsign/documents/:id?action=step ¦ Source prototype : SSOperational.jsx - ActionModal, completeStep, rejectDocument. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Action modal, OTP panel, signature selector/pad, reject form, loading/error states. |
| .NET / API | POST `/api/softsign/documents/{id}/actions/{stepId}/complete`; POST `/reject`; POST `/otp/verify` si séparé. |
| SQL Server | Update DocumentSteps, Documents, AuditEntries, Notifications, Certificates si final. |
| Tests | Domain transition, API permissions, Angular modal, E2E validation/signature/rejet. |

# SS-052 - Générer le certificat et archiver le document finalisé

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Actions | Type | User Story |
| Priorité | P0 | Story Points | 8 |
| Owner conseillé | Dev A | Écran | Archives / Détail document / Certificat |
| Route cible | /softsign/documents/archives | Source prototype | SSOperational.jsx - buildCertData, CertificatePreviewModal, openCertPDF |
| Dépendances | SS-051, storage provider | Risques | PDF generation/QR ; isoler provider certificat. |

## User Story

En tant qu'auditeur ou déposant, je veux consulter le certificat d'un document finalisé afin de vérifier la preuve de signature.

## Description PO

À la fin du workflow, produire un certificat avec QR payload, hash document, historique des étapes, signatures, délégations et métadonnées.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Système, Déposant, Auditeur |
| Préconditions | Toutes les étapes non rejetées sont terminées. |
| Déclencheur | Finalisation de workflow ou consultation archive. |

### Flux nominal

Le domaine détecte que toutes les étapes sont terminales.

Le système calcule le hash du document final.

Il génère un identifiant certificat et QR payload.

Il persiste le certificat.

La vue archive propose aperçu/téléchargement.

### Flux alternatifs

Archivage manuel après statut `termine`.

Regénération interdite sauf action admin auditée.

### Cas d'erreur

Fichier final absent

Hash impossible

PDF certificat non généré

## Critères d'acceptation

Given un workflow terminé, When la dernière étape est validée, Then un certificat est généré automatiquement.

Given un document archivé, When j'ouvre l'archive, Then je peux prévisualiser ou télécharger le certificat.

Given une délégation utilisée, When le certificat est généré, Then délégant et délégataire sont visibles.

## Règles métier

Le certificat doit référencer le hash du document signé.

Le certificat doit être traçable par QR payload.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Archives / Détail document / Certificat ¦ Route : /softsign/documents/archives ¦ Source prototype : SSOperational.jsx - buildCertData, CertificatePreviewModal, openCertPDF. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Boutons aperçu/téléchargement certificat, modal preview, archive list. |
| .NET / API | GET `/api/softsign/documents/{id}/certificate`; POST interne generation. |
| SQL Server | Table `Certificates`, index unique DocumentId. |
| Tests | Test finalisation, contenu certificat, accès archive. |

# SS-060 - Créer une demande de signature externe

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Signature externe | Type | User Story |
| Priorité | P0 | Story Points | 8 |
| Owner conseillé | Dev A + Dev B | Écran | Détail document - Demande signature externe |
| Route cible | /softsign/documents/:id | Source prototype | ExternalSignature.jsx - ExternalSignatureRequestModal, createExternalSignatureRequest |
| Dépendances | SS-051, comptes externes | Risques | Sécurité token ; hash obligatoire et expiration. |

## User Story

En tant que signataire interne, je veux envoyer une demande de signature externe afin qu'un tiers signe sans compte back-office.

## Description PO

Créer une demande externe depuis une étape autorisée, choisir tiers/email/message/durée/zone, générer token et email.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Signataire interne, Tiers externe, Système |
| Préconditions | Étape active avec `allowExternalSignature`; compte externe actif ; document consultable. |
| Déclencheur | Clic `Demander signature externe`. |

### Flux nominal

L'utilisateur ouvre la modale de demande externe.

Il sélectionne un compte externe et vérifie l'email.

Il saisit message et durée de validité.

Il confirme la zone de signature.

Le backend génère un token sécurisé et crée la demande.

Le système envoie l'email et bloque le workflow en attente tiers.

### Flux alternatifs

Email modifié manuellement selon permission.

Demande annulée avant envoi.

### Cas d'erreur

Étape non autorisée externe

Tiers inactif

Email invalide

Token non généré

## Critères d'acceptation

Given une étape signature externe autorisée, When je crée la demande, Then le document passe `en_attente_signature_externe`.

Given un tiers actif, When la demande est créée, Then un email contient un lien unique.

Given une demande existante active, When je tente d'en créer une nouvelle, Then le système empêche les doublons ou demande confirmation.

## Règles métier

Le token brut n'est visible qu'à la création/envoi.

Le workflow reste bloqué tant que la demande n'est pas signée ou annulée.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Détail document - Demande signature externe ¦ Route : /softsign/documents/:id ¦ Source prototype : ExternalSignature.jsx - ExternalSignatureRequestModal, createExternalSignatureRequest. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Modal demande externe, sélection compte, durée, preview email, status panel. |
| .NET / API | POST `/api/softsign/external-signatures`. |
| SQL Server | ExternalSignatureRequests, ExternalSignatureActions, Notifications, AuditEntries. |
| Tests | API demande, token hash, UI création, statut document. |

# SS-070 - Portail public de signature externe avec OTP

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Signature externe | Type | User Story |
| Priorité | P0 | Story Points | 13 |
| Owner conseillé | Dev A + Dev B | Écran | Portail signature externe |
| Route cible | /signature-externe/:token | Source prototype | ExternalSignature.jsx - ExternalSignaturePortal, generateExternalOtp, verifyExternalOtp |
| Dépendances | SS-060, OtpPolicyService | Risques | Route publique doit éviter toute fuite de documents hors token. |

## User Story

En tant que signataire externe, je veux vérifier mon identité par OTP afin de signer le document de manière sécurisée.

## Description PO

Créer la route publique token, gérer lien invalide/expiré, génération OTP, vérification, limitation d'essais et accès au document.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Signataire externe |
| Préconditions | Demande externe pending ; token valide ; email accessible. |
| Déclencheur | Clic sur le lien sécurisé reçu par email. |

### Flux nominal

Le portail charge la demande par token.

Le système vérifie expiration et statut.

Un OTP est généré et envoyé à l'email du tiers.

Le tiers saisit le code.

Le système vérifie code, expiration et tentatives.

Le tiers accède à la zone de signature.

### Flux alternatifs

Lien expiré : proposer demande de réactivation.

OTP expiré : proposer renvoi si limite non atteinte.

Demande déjà signée : afficher état final.

### Cas d'erreur

Token invalide

OTP incorrect

Trop de tentatives

Demande annulée

## Critères d'acceptation

Given un token valide, When j'ouvre le lien, Then un OTP est envoyé et l'écran de vérification s'affiche.

Given un OTP valide, When je le saisis, Then j'accède au document à signer.

Given un lien expiré, When je l'ouvre, Then je peux demander une réactivation.

Given trois OTP incorrects selon configuration, When je recommence, Then l'accès est bloqué.

## Règles métier

OTP hashé, TTL configuré, max attempts configuré.

Chaque consultation et tentative OTP est auditée.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Portail signature externe ¦ Route : /signature-externe/:token ¦ Source prototype : ExternalSignature.jsx - ExternalSignaturePortal, generateExternalOtp, verifyExternalOtp. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Feature publique sans back-office auth, token guard, écran OTP, états expired/signed. |
| .NET / API | GET `/public/{token}` ; POST `/otp` ; POST `/otp/verify`. |
| SQL Server | OtpChallenges, ExternalSignatureActions, AuditEntries. |
| Tests | Token invalide/expiré, OTP valide/invalide/expiré, limites tentatives. |

# SS-071 - Signer côté tiers et réintégrer le workflow

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Signature externe | Type | User Story |
| Priorité | P0 | Story Points | 13 |
| Owner conseillé | Dev A + Dev B | Écran | Portail signature externe - Signature |
| Route cible | /signature-externe/:token | Source prototype | ExternalSignature.jsx - completeExternalSignature, applyExternalRequestToDocument |
| Dépendances | SS-070 | Risques | Concurrence expiration/signature ; vérifier statut en transaction. |

## User Story

En tant que signataire externe, je veux apposer ma signature afin que le document revienne automatiquement dans le workflow interne.

## Description PO

Après OTP validé, afficher le document, proposer signature dessin/import image, enregistrer preuve, compléter l'étape et débloquer le workflow.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Signataire externe, Système |
| Préconditions | OTP vérifié ; demande externe non signée et non expirée. |
| Déclencheur | Clic `Valider la signature`. |

### Flux nominal

Le tiers consulte le document.

Il choisit dessin ou import image.

Il appose sa signature.

Le backend enregistre preuve, IP, user-agent, date OTP et date signature.

Le système complète l'étape externe.

Le workflow interne reprend et les acteurs sont notifiés.

### Flux alternatifs

Signature image : vérifier format et taille.

Document sans aperçu : afficher fallback avec métadonnées.

### Cas d'erreur

Signature absente

Demande expirée entre OTP et signature

Erreur stockage preuve

## Critères d'acceptation

Given OTP vérifié, When je signe, Then la demande passe `signed`.

Given la demande signée, When le backend réintègre, Then l'étape document passe `done`.

Given une étape suivante existe, When la signature externe est réintégrée, Then l'étape suivante devient active.

Given le document finalisé par cette signature, When elle est enregistrée, Then un certificat est généré.

## Règles métier

La preuve doit contenir mode, valeur, IP, user-agent, signedAt, otpVerifiedAt.

La signature externe ne peut être faite qu'une seule fois.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Portail signature externe - Signature ¦ Route : /signature-externe/:token ¦ Source prototype : ExternalSignature.jsx - completeExternalSignature, applyExternalRequestToDocument. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Signature canvas/import, aperçu document, bouton validation, état succès. |
| .NET / API | POST `/api/softsign/external-signatures/public/{token}/sign`. |
| SQL Server | ExternalSignatureRequests.ProofJson, DocumentSteps, Documents, AuditEntries, Notifications. |
| Tests | E2E signature tiers, réintégration, audit preuve, idempotence. |

# SS-080 - Administrer les modèles de workflows

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Administration | Type | User Story |
| Priorité | P1 | Story Points | 13 |
| Owner conseillé | Dev B + Dev A | Écran | Paramétrage - Workflow |
| Route cible | /softsign/admin/workflows | Source prototype | SSOperational.jsx - WorkflowAdmin, WorkflowStepRow, WorkflowFlowGraph |
| Dépendances | SS-011 | Risques | Modèle complexe ; valider UX avec utilisateurs clés. |

## User Story

En tant qu'administrateur, je veux créer et maintenir les workflows afin d'adapter SoftSign aux circuits métier.

## Description PO

CRUD workflow : infos générales, types document, conditions, étapes, signataires, mode séquentiel/parallèle, durée, OTP, signature externe, envoi déposant.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Administrateur SoftSign |
| Préconditions | Utilisateur admin/superadmin. |
| Déclencheur | Menu Paramétrage > Workflow. |

### Flux nominal

L'admin consulte la liste filtrée des workflows.

Il crée ou édite un workflow.

Il définit entité, site, nom, description.

Il choisit types document et conditions de sélection.

Il configure les étapes et actions.

Il active OTP/signature externe si besoin.

Il enregistre le modèle.

### Flux alternatifs

Désactiver un workflow sans le supprimer.

Créer une nouvelle version si workflow déjà utilisé.

### Cas d'erreur

Nom vide

Étapes sans ordre

Action invalide

Suppression workflow utilisé

## Critères d'acceptation

Given admin, When je crée un workflow valide, Then il apparaît dans la liste actif.

Given un workflow utilisé, When je le modifie, Then le système versionne ou bloque les changements dangereux.

Given une condition montant > 50000000, When un document match, Then ce workflow est recommandé.

## Règles métier

Un workflow actif doit avoir au moins une étape.

Les modifications ne doivent pas casser les documents déjà lancés.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Paramétrage - Workflow ¦ Route : /softsign/admin/workflows ¦ Source prototype : SSOperational.jsx - WorkflowAdmin, WorkflowStepRow, WorkflowFlowGraph. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Écran CRUD, table paginée, editor, multi-select, graph preview. |
| .NET / API | GET/POST/PUT/PATCH/DELETE `/api/softsign/workflows`. |
| SQL Server | WorkflowModels, WorkflowSteps, WorkflowConditions, versioning. |
| Tests | CRUD, versioning, validations, recommendation workflow. |

# SS-091 - Gérer les délégations de validation et signature

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Administration | Type | User Story |
| Priorité | P1 | Story Points | 8 |
| Owner conseillé | Dev A + Dev B | Écran | Traitement - Délégation |
| Route cible | /softsign/traitement/delegations | Source prototype | SSOperational.jsx - DelegationsAdmin, activeDelegationFor |
| Dépendances | SS-012 | Risques | Chevauchements ; définir politique de priorité. |

## User Story

En tant qu'utilisateur autorisé, je veux déléguer mes actions afin que les workflows ne soient pas bloqués pendant mon absence.

## Description PO

Créer, filtrer, modifier et supprimer des délégations par période, action, type document, workflow, projet et site.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Délégant, Administrateur, Délégataire |
| Préconditions | Délégant et délégataire actifs ; permission délégations. |
| Déclencheur | Menu Délégation ou besoin d'absence. |

### Flux nominal

L'utilisateur crée une délégation.

Il choisit délégant, délégataire, dates.

Il sélectionne actions et types document.

Il restreint éventuellement workflow/projet/site.

Le système sauvegarde et audite.

Au lancement/activation d'étape, la délégation est appliquée si compatible.

### Flux alternatifs

Admin crée une délégation pour un autre utilisateur.

Délégation expirée affichée en historique.

### Cas d'erreur

Dates incohérentes

Délégant = délégataire

Chevauchement non autorisé

Délégataire inactif

## Critères d'acceptation

Given une délégation active, When une étape correspond, Then le délégataire est assigné.

Given une délégation hors période, When une étape est créée, Then elle n'est pas appliquée.

Given une délégation créée, When je consulte l'audit, Then création et application sont tracées.

## Règles métier

La délégation ne supprime jamais l'identité du délégant ; elle ajoute un contexte de délégation.

La période est inclusive en dates métier.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Traitement - Délégation ¦ Route : /softsign/traitement/delegations ¦ Source prototype : SSOperational.jsx - DelegationsAdmin, activeDelegationFor. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Form délégation, filtres statut/délégant/délégataire/date, multi-select. |
| .NET / API | CRUD `/api/softsign/delegations`. |
| SQL Server | Delegations + indexes DelegantId, DelegataireId, dates, active. |
| Tests | Résolution délégation, filtres, validations dates, audit. |

# SS-101 - Configurer l'OTP global et par étape workflow

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Administration | Type | User Story |
| Priorité | P1 | Story Points | 5 |
| Owner conseillé | Dev A + Dev B | Écran | Paramétrage OTP |
| Route cible | /softsign/admin/otp | Source prototype | SSOperational.jsx - OtpAdmin, SS_DEFAULT_OTP |
| Dépendances | SS-080 | Risques | SMS non disponible ; abstraction provider. |

## User Story

En tant qu'administrateur, je veux configurer les règles OTP afin de sécuriser les signatures sensibles.

## Description PO

Paramètres globaux : activation, longueur, type numérique/alphanumérique, TTL, tentatives, générations, canaux email/SMS ; activation par étape workflow.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Administrateur |
| Préconditions | Workflows existants. |
| Déclencheur | Menu Paramétrage OTP. |

### Flux nominal

L'admin ouvre l'écran OTP.

Il active/désactive l'OTP global.

Il ajuste longueur, type, TTL, tentatives, générations.

Il choisit canaux email/SMS.

Il active OTP sur certaines étapes de workflow.

Le système sauvegarde la configuration.

### Flux alternatifs

Email seul au MVP ; SMS activé quand provider disponible.

OTP désactivé globalement mais étapes conservées pour réactivation.

### Cas d'erreur

Aucun canal sélectionné

TTL invalide

Longueur hors bornes

## Critères d'acceptation

Given admin, When je configure longueur 6 et TTL 5 min, Then les OTP générés respectent ces valeurs.

Given une étape avec OTP requis, When un signataire agit, Then le code est demandé.

Given aucun canal sélectionné, When j'enregistre, Then la validation bloque.

## Règles métier

OTP hashé uniquement.

Le compte ou challenge est bloqué après maxAttempts.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Paramétrage OTP ¦ Route : /softsign/admin/otp ¦ Source prototype : SSOperational.jsx - OtpAdmin, SS_DEFAULT_OTP. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Écran sliders/steppers/toggles, aperçu code, accordéon workflows. |
| .NET / API | GET/PUT `/api/softsign/settings/otp`; PATCH workflow step OTP. |
| SQL Server | GeneralSettings OTP JSON, WorkflowSteps.OtpRequired, OtpChallenges. |
| Tests | Validation config, génération OTP, workflow step toggle. |

# SS-102 - Configurer et exécuter les relances automatiques

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Administration | Type | User Story |
| Priorité | P1 | Story Points | 8 |
| Owner conseillé | Dev A + Dev B | Écran | Relances |
| Route cible | /softsign/admin/relances | Source prototype | SSOperational.jsx - RelancesView, applyAutomaticDocumentReminders, applyAutomaticExternalSignatureReminders |
| Dépendances | SS-012, email provider | Risques | Job doublonné en multi-instance ; verrou distribué ou idempotence SQL. |

## User Story

En tant qu'administrateur, je veux configurer les relances afin de réduire les retards de traitement.

## Description PO

Paramètres délai, fréquence, max relances, notification interne, lien direct ; job backend pour relances internes et externes ; relance manuelle depuis document.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Administrateur, Système, Validateur |
| Préconditions | Étapes actives avec dueAt ; demandes externes pending. |
| Déclencheur | Job planifié ou clic relance manuelle. |

### Flux nominal

L'admin configure la politique de relance.

Le job parcourt les étapes actives et demandes externes.

Il calcule les relances attendues.

Il crée reminders, notifications et audit.

Les acteurs reçoivent le rappel.

### Flux alternatifs

Relance manuelle depuis détail document.

Lien direct désactivé : notification sans route cible.

### Cas d'erreur

Max relances atteint

Étape déjà terminée

Email provider indisponible

## Critères d'acceptation

Given une étape due dans le délai configuré, When le job s'exécute, Then une relance est créée.

Given maxRelances atteint, When le job s'exécute, Then aucune nouvelle relance n'est créée.

Given relance manuelle, When je clique relancer, Then une notification et une entrée audit sont créées.

## Règles métier

Ne pas relancer les étapes done/rejected.

Les relances automatiques doivent être idempotentes par numéro.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Relances ¦ Route : /softsign/admin/relances ¦ Source prototype : SSOperational.jsx - RelancesView, applyAutomaticDocumentReminders, applyAutomaticExternalSignatureReminders. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Écran config, aperçu planning, historique relances. |
| .NET / API | GET/PUT settings relances, POST document reminder, job hosted service. |
| SQL Server | Reminders, Notifications, AuditEntries, indexes dueAt. |
| Tests | Calcul relances, idempotence, max, relance externe/interne. |

# SS-110 - Créer le centre de notifications SoftSign

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Notifications | Type | User Story |
| Priorité | P1 | Story Points | 5 |
| Owner conseillé | Dev B | Écran | Notifications |
| Route cible | /softsign/notifications | Source prototype | SSOperational.jsx - NotificationsView |
| Dépendances | SS-022 | Risques | Volume notifications ; prévoir pagination. |

## User Story

En tant qu'utilisateur SoftSign, je veux voir mes notifications afin de retrouver rapidement mes actions et alertes.

## Description PO

Liste notifications, badge non lus, marquer lu, tout marquer lu, suppression et navigation vers document ou écran cible.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Tous utilisateurs SoftSign |
| Préconditions | Utilisateur authentifié. |
| Déclencheur | Clic menu Notifications ou badge topbar/sidebar. |

### Flux nominal

La page charge les notifications de l'utilisateur.

Les non lues sont mises en évidence.

L'utilisateur ouvre une notification.

Il peut marquer lu, tout marquer lu ou supprimer.

Si une cible existe, il navigue vers le document ou l'écran.

### Flux alternatifs

Aucune notification : état vide.

Admin voit éventuellement notifications système selon droit.

### Cas d'erreur

Suppression impossible

Cible supprimée

Erreur chargement

## Critères d'acceptation

Given notifications non lues, When j'ouvre l'écran, Then le compteur correspond.

Given je clique `Tout marquer lu`, When l'action réussit, Then le compteur passe à zéro.

Given une notification avec docId, When je l'ouvre, Then le détail document est accessible.

## Règles métier

Une notification appartient à un utilisateur ou rôle cible.

La suppression utilisateur ne supprime pas l'audit métier.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Notifications ¦ Route : /softsign/notifications ¦ Source prototype : SSOperational.jsx - NotificationsView. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Notification list, badge sidebar, actions mark/read/delete. |
| .NET / API | GET `/api/softsign/notifications`; PATCH read; DELETE notification. |
| SQL Server | Notifications UserId, ReadAtUtc, TargetRoute, DocId. |
| Tests | Non lus, mark all, navigation cible, permissions. |

# SS-120 - Rapport Situation par validateur

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Reporting | Type | User Story |
| Priorité | P2 | Story Points | 5 |
| Owner conseillé | Dev A + Dev B | Écran | Rapports - Situation par validateur |
| Route cible | /softsign/rapports/validateurs | Source prototype | SSOperational.jsx - SituationValidateurView, buildValidatorMap |
| Dépendances | SS-021 | Risques | Performance sur gros volume ; indexes et pagination détail. |

## User Story

En tant que manager, je veux suivre l'activité par validateur afin d'identifier retards et charges.

## Description PO

Agrégation par utilisateur : à traiter, traités, en retard, rejetés, délai moyen, détail des documents.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Manager, Admin, Auditeur |
| Préconditions | Documents avec étapes et audit. |
| Déclencheur | Menu Rapport > Situation par validateur. |

### Flux nominal

La page charge l'agrégat validateurs.

Elle affiche volumes et indicateurs de retard.

L'utilisateur recherche un validateur.

Il ouvre le détail pour voir documents actifs/traités.

### Flux alternatifs

Aucun document : rapport vide.

Filtre période à ajouter si demandé.

### Cas d'erreur

Données audit incomplètes

Erreur agrégation

## Critères d'acceptation

Given des étapes actives, When le rapport charge, Then elles apparaissent dans à traiter.

Given des étapes en retard, When le rapport charge, Then le compteur retard augmente.

Given je clique un validateur, Then le détail documents s'affiche.

## Règles métier

Le retard est calculé par comparaison `DueAtUtc` et date actuelle pour étapes actives.

Les délais moyens excluent les étapes non terminées.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Rapports - Situation par validateur ¦ Route : /softsign/rapports/validateurs ¦ Source prototype : SSOperational.jsx - SituationValidateurView, buildValidatorMap. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Table rapport, recherche, modal détail, export. |
| .NET / API | GET `/api/softsign/reports/validators`. |
| SQL Server | Requête agrégée sur DocumentSteps, Documents, Users. |
| Tests | Agrégats retard, délai moyen, détail modal. |

# SS-121 - Rapport Situation par expéditeur

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Reporting | Type | User Story |
| Priorité | P2 | Story Points | 5 |
| Owner conseillé | Dev A + Dev B | Écran | Rapports - Situation par expéditeur |
| Route cible | /softsign/rapports/expediteurs | Source prototype | SSOperational.jsx - SituationExpediteurView, buildExpediteurMap |
| Dépendances | SS-021 | Risques | Nommage expéditeur non normalisé ; créer champ canonique. |

## User Story

En tant que manager, je veux suivre les documents par expéditeur afin de contrôler la charge et les délais par déposant.

## Description PO

Agrégation par déposant/fournisseur : total, en cours, terminés, rejetés, projets, types, durée prévue/réelle.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Manager, Admin, Auditeur |
| Préconditions | Documents créés avec déposant ou fournisseur. |
| Déclencheur | Menu Rapport > Situation par expéditeur. |

### Flux nominal

La page charge les agrégats expéditeurs.

Elle affiche volumes par statut.

L'utilisateur filtre/recherche.

Il ouvre le détail de l'expéditeur.

### Flux alternatifs

Expéditeur externe : afficher raison sociale.

Expéditeur interne : afficher nom utilisateur.

### Cas d'erreur

Déposant absent

Durée prévue non calculable

## Critères d'acceptation

Given documents internes et externes, When le rapport charge, Then les expéditeurs sont agrégés.

Given un expéditeur avec rejetés, When je consulte, Then les documents rejetés sont listés.

Given des workflows avec durée, When le rapport charge, Then la durée prévue est calculée.

## Règles métier

Expéditeur = deposantName ou author selon origine.

Durée prévue = somme durationDays du workflow.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Rapports - Situation par expéditeur ¦ Route : /softsign/rapports/expediteurs ¦ Source prototype : SSOperational.jsx - SituationExpediteurView, buildExpediteurMap. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Table expéditeurs, badges projet/type, modal détail, export. |
| .NET / API | GET `/api/softsign/reports/senders`. |
| SQL Server | Agrégation Documents + WorkflowSteps + DocumentSteps. |
| Tests | Agrégats par origine, statuts, durée prévue/réelle. |

# SS-130 - Mettre en place les permissions SoftSign

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Sécurité | Type | Security Story |
| Priorité | P0 | Story Points | 8 |
| Owner conseillé | Dev A + Dev B | Écran | Rôles & permissions / Guards |
| Route cible | /softsign/admin/roles | Source prototype | softsignAccess.js, SSOperational.jsx - AutorisationsView |
| Dépendances | Auth socle | Risques | Divergence permissions SoftDocs/SoftSign ; documenter le mapping. |

## User Story

En tant qu'administrateur, je veux contrôler les droits SoftSign afin que chaque utilisateur voie uniquement les fonctions autorisées.

## Description PO

Matrice menu/action : création, consultation, modification, suppression, téléchargement. Guards frontend et policies backend alignés.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Admin, Utilisateur, Système |
| Préconditions | Rôles du socle disponibles. |
| Déclencheur | Ouverture d'une vue, appel API, modification permission. |

### Flux nominal

L'admin configure les permissions par rôle.

Le frontend filtre les menus visibles.

Le guard bloque les routes interdites.

Le backend vérifie chaque endpoint par policy.

Les changements sont audités.

### Flux alternatifs

Superadmin : tous droits.

Readonly : consultation seulement.

### Cas d'erreur

Permission absente

Rôle inconnu

Tentative accès direct API

## Critères d'acceptation

Given un rôle standard sans admin, When il ouvre Paramétrage, Then accès refusé.

Given une API modification document, When l'utilisateur n'a pas permission, Then HTTP 403.

Given permissions modifiées, When je recharge le menu, Then les entrées visibles reflètent les droits.

## Règles métier

La sécurité backend prime sur le masquage frontend.

Les permissions peuvent être surchargées par rôle et éventuellement utilisateur.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Rôles & permissions / Guards ¦ Route : /softsign/admin/roles ¦ Source prototype : softsignAccess.js, SSOperational.jsx - AutorisationsView. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Guard, directive permission, admin matrix. |
| .NET / API | Policies ASP.NET, GET/PUT role permissions. |
| SQL Server | RolePermissions RoleId/MenuId/ActionId/Allowed. |
| Tests | 403 endpoints, guards, matrix save, superadmin. |

# SS-140 - Créer la suite de tests automatisés SoftSign

| Champ | Valeur | Champ | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Epic | Qualité | Type | Quality Story |
| Priorité | P0 | Story Points | 13 |
| Owner conseillé | Dev A + Dev B | Écran | Tous parcours critiques |
| Route cible | N/A | Source prototype | Tous composants/services SoftSign |
| Dépendances | Features stables | Risques | Temps CI ; taguer tests rapides vs nightly. |

## User Story

En tant qu'équipe produit, je veux une couverture de tests sur les workflows critiques afin de livrer sans régression.

## Description PO

Tests domaine, application, API, Angular et E2E sur dépôt, workflow, signature interne, rejet, signature externe, relance et certificats.

## Use Case détaillé

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Acteurs | Équipe dev, QA, PO |
| Préconditions | Features principales développées. |
| Déclencheur | CI, PR, release candidate. |

### Flux nominal

Les tests unitaires domaine valident les règles métier.

Les tests API couvrent permissions et validations.

Les tests Angular couvrent formulaires et états UI.

Les tests E2E couvrent les parcours bout en bout.

La CI bloque les PR en échec.

### Flux alternatifs

Tests E2E nightly si trop longs.

Mocks provider email/SMS/fichier.

### Cas d'erreur

Tests instables

Données de test incohérentes

Pipeline lent

## Critères d'acceptation

Given une PR, When la CI s'exécute, Then build et tests critiques passent.

Given une régression sur transition workflow, When tests domaine tournent, Then l'échec est détecté.

Given une route admin sans droit, When test E2E l'ouvre, Then accès refusé est vérifié.

## Règles métier

Aucun workflow critique ne doit être livré sans test de transition.

Les tests ne doivent jamais dépendre d'OTP réel ou email réel.

Capture / référence UI à utiliser dans le ticket Écran cible : Tous parcours critiques ¦ Route : N/A ¦ Source prototype : Tous composants/services SoftSign. Insérer ici la capture écran réelle lors de l'ouverture du prototype ou de la maquette Figma. Capture automatique non embarquée dans ce document car le serveur local Next n'est pas resté disponible pendant la génération.

## Impacts techniques attendus

| Zone | Impact |
| --- | --- |
| Angular | Tests composants/services/guards, E2E Playwright/Cypress selon standard socle. |
| .NET / API | xUnit/NUnit, WebApplicationFactory, Testcontainers SQL si disponible. |
| SQL Server | Base test isolée, migrations appliquées au démarrage. |
| Tests | C'est le ticket de couverture globale. |