# Backlog Features PO/BA - SoftSign

Tickets detailles, decoupes a 1 jour maximum, avec livrable visible et maquettes integrees

| Module | SoftSign - Signature electronique et validation documentaire |
| --- | --- |
| Objectif | Backlog exploitable en planning quotidien : aucun ticket ne depasse 1 jour de charge cible. |
| Date | 04/06/2026 |
| Public | PO, BA, Scrum Master, Tech Leads, developpeurs Angular/.NET, QA |
| Principe | Un ticket = un livrable visible, testable ou demonstrable en fin de journee. |
| Maquettes | Captures integrees depuis le serveur local http://localhost:3000 |
| Note | Aucune reference a des fichiers de code front ou a des chemins de code source n'est incluse dans les tickets metier. |

# 1. Regles de decoupage backlog

Charge cible maximale : 1 jour ouvrable. Si une tache depasse 1 jour, elle doit etre redecoupee avant sprint planning.

Chaque ticket produit une preuve d'avancement : ecran visible, comportement testable, donnees creees, endpoint valide, export genere ou test automatise.

Les gros sujets sont decoupes par increment metier : affichage, saisie, validation, sauvegarde, notification, audit, puis tests.

Les tickets ne portent pas de Story Points eleves. La charge est exprimee en 0,5 j ou 1 j maximum pour garder un suivi quotidien.

Les libelles restent comprehensibles par le metier ; les details de code front ne sont pas exposes dans ce document.

# 2. Definition of Ready

Le ticket a une maquette ou un etat attendu decrit.

Le persona, le besoin, le livrable et les criteres d'acceptation sont renseignes.

Les dependances fonctionnelles sont identifiees.

Le ticket peut etre demontre en fin de journee sans attendre un lot de plusieurs jours.

# 3. Definition of Done

Le livrable du ticket est visible et conforme aux criteres d'acceptation.

Les etats vide, erreur et succes sont traites lorsque l'ecran ou l'action le necessite.

Les tests ou controles manuels indiques dans le ticket sont executes.

La demonstration ou capture de fin de ticket est disponible pour le PO/BA.

Aucune regression evidente sur les parcours deja livres.

# 4. Maquettes integrees

| ID | Ecran | Fichier capture | Utilisation tickets |
| --- | --- | --- | --- |
| CAP-M01 | Portail fournisseur - entree collaborative | CAP-01-accueil-fournisseur.png | SS-F01-001 |
| CAP-M02 | Connexion backoffice | CAP-02-login-backoffice.png | SS-F01-002 |
| CAP-M03 | Tableau de bord SoftSign | CAP-03-dashboard-softsign.png | SS-F00-001, SS-F00-003, SS-F01-003, SS-F01-004, SS-F02-001, SS-F02-002, SS-F02-003, SS-F02-004, SS-F07-012, SS-F09-006 |
| CAP-M04 | Depot de document - wizard | CAP-04-nouveau-depot.png | SS-F03-001, SS-F03-002, SS-F03-003, SS-F03-004, SS-F03-005, SS-F03-006, SS-F03-007, SS-F03-008, SS-F03-009, SS-F03-010, SS-F03-011, SS-F09-004 |
| CAP-M05 | Mes documents - liste et filtres | CAP-05-mes-documents.png | SS-F00-002, SS-F04-001, SS-F04-002, SS-F04-003, SS-F04-004, SS-F04-005, SS-F04-006, SS-F04-007, SS-F04-008, SS-F04-009, SS-F04-010, SS-F09-002 |
| CAP-M06 | Boite de reception / actions a traiter | CAP-06-boite-reception.png | SS-F05-001, SS-F05-002, SS-F05-003, SS-F05-004 |
| CAP-M07 | Delegations | CAP-07-delegations.png | SS-F05-006, SS-F05-007 |
| CAP-M08 | Utilisateurs SoftSign | CAP-08-utilisateurs.png | SS-F07-006 |
| CAP-M09 | Autorisations et permissions | CAP-09-autorisations.png | SS-F01-005, SS-F07-007, SS-F09-003 |
| CAP-M10 | Parametrage OTP | CAP-10-parametrage-otp.png | SS-F05-005, SS-F07-008 |
| CAP-M11 | Workflows | CAP-11-workflow.png | SS-F07-001, SS-F07-002, SS-F07-003, SS-F07-004, SS-F07-005 |
| CAP-M12 | Notifications | CAP-12-notifications.png | SS-F05-008, SS-F06-002, SS-F07-009, SS-F09-001 |
| CAP-M13 | Relances automatiques | CAP-13-relances.png | SS-F07-010 |
| CAP-M14 | Validation des comptes fournisseurs | CAP-08-validation-fournisseurs.png | SS-F07-011 |
| CAP-M15 | Rapport - situation par validateur | CAP-11-situation-validateur.png | SS-F08-001, SS-F08-002, SS-F08-003, SS-F08-004 |
| CAP-M16 | Portail tiers - verification OTP | CAP-16-portail-signature-externe-otp.png | SS-F06-001, SS-F06-003, SS-F06-004, SS-F06-005, SS-F06-006, SS-F06-007, SS-F06-008, SS-F09-005 |

CAP-M01 - Portail fournisseur - entree collaborative

CAP-M02 - Connexion backoffice

CAP-M03 - Tableau de bord SoftSign

CAP-M04 - Depot de document - wizard

CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres

CAP-M06 - Boite de reception / actions a traiter

CAP-M07 - Delegations

CAP-M08 - Utilisateurs SoftSign

CAP-M09 - Autorisations et permissions

CAP-M10 - Parametrage OTP

CAP-M11 - Workflows

CAP-M12 - Notifications

CAP-M13 - Relances automatiques

CAP-M14 - Validation des comptes fournisseurs

CAP-M15 - Rapport - situation par validateur

CAP-M16 - Portail tiers - verification OTP

# 5. Synthese planning

| ID | Feature | Titre | Charge | Persona | Maquette | Livrable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-F00-001 | Cadrage fonctionnel et donnees de demonstration | Valider le catalogue des ecrans SoftSign | 0,5 j | PO / BA | CAP-M03 | Catalogue ecrans + mapping ticket/maquette dans le backlog. |
| SS-F00-002 | Cadrage fonctionnel et donnees de demonstration | Formaliser le dictionnaire des statuts documentaires | 1 j | BA | CAP-M05 | Table de statuts validee avec transitions et libelles UI. |
| SS-F00-003 | Cadrage fonctionnel et donnees de demonstration | Preparer les jeux de donnees de demonstration par role | 1 j | PO | CAP-M03 | Jeu de donnees de demo importable ou seedable. |
| SS-F01-001 | Acces, navigation et shell SoftSign | Afficher le portail fournisseur public | 0,5 j | Fournisseur | CAP-M01 | Portail fournisseur consultable avec CTA principal. |
| SS-F01-002 | Acces, navigation et shell SoftSign | Afficher l'ecran de connexion backoffice | 1 j | Utilisateur interne | CAP-M02 | Ecran connexion avec validation de formulaire. |
| SS-F01-003 | Acces, navigation et shell SoftSign | Ouvrir le shell SoftSign connecte | 1 j | Utilisateur interne | CAP-M03 | Shell SoftSign operationnel avec dashboard par defaut. |
| SS-F01-004 | Acces, navigation et shell SoftSign | Naviguer entre les groupes de menus SoftSign | 1 j | Utilisateur interne | CAP-M03 | Navigation lateralement testable avec etat actif. |
| SS-F01-005 | Acces, navigation et shell SoftSign | Masquer les menus non autorises | 1 j | Administrateur | CAP-M09 | Filtrage menu par role avec scenario admin/standard. |
| SS-F02-001 | Tableau de bord operationnel | Afficher les KPI du tableau de bord | 1 j | Manager / Administrateur | CAP-M03 | Bloc KPI dashboard alimente par les donnees SoftSign. |
| SS-F02-002 | Tableau de bord operationnel | Afficher les alertes et anomalies | 1 j | Manager | CAP-M03 | Panneau alertes avec documents prioritaires. |
| SS-F02-003 | Tableau de bord operationnel | Ajouter les actions rapides du dashboard | 1 j | Utilisateur interne | CAP-M03 | Boutons dashboard connectes aux ecrans cibles. |
| SS-F02-004 | Tableau de bord operationnel | Gerer les etats vide, chargement et erreur du dashboard | 0,5 j | Utilisateur interne | CAP-M03 | Etats UI dashboard lisibles. |
| SS-F03-001 | Depot interne et lancement de workflow | Ouvrir le wizard de depot interne | 0,5 j | Gestionnaire document | CAP-M04 | Wizard accessible depuis le menu Nouveau depot. |
| SS-F03-002 | Depot interne et lancement de workflow | Importer un PDF principal | 1 j | Gestionnaire document | CAP-M04 | Zone d'import PDF avec controles metier. |
| SS-F03-003 | Depot interne et lancement de workflow | Afficher le resultat OCR du document | 1 j | Gestionnaire document | CAP-M04 | Bloc OCR visible avec donnees modifiables ou message non detecte. |
| SS-F03-004 | Depot interne et lancement de workflow | Saisir les metadonnees obligatoires | 1 j | Gestionnaire document | CAP-M04 | Etape Informations avec validation champs obligatoires. |
| SS-F03-005 | Depot interne et lancement de workflow | Ajouter des pieces annexes | 1 j | Gestionnaire document | CAP-M04 | Gestion annexes dans le wizard. |
| SS-F03-006 | Depot interne et lancement de workflow | Choisir le type document et le workflow | 1 j | Gestionnaire document | CAP-M04 | Etape Type & Workflow avec choix valide. |
| SS-F03-007 | Depot interne et lancement de workflow | Previsualiser les etapes du workflow | 1 j | Gestionnaire document | CAP-M04 | Preview workflow lisible dans le wizard. |
| SS-F03-008 | Depot interne et lancement de workflow | Positionner les zones de signature | 1 j | Gestionnaire document | CAP-M04 | Configuration zones de signature enregistrable. |
| SS-F03-009 | Depot interne et lancement de workflow | Afficher le recapitulatif avant envoi | 0,5 j | Gestionnaire document | CAP-M04 | Ecran recapitulatif avec action lancer. |
| SS-F03-010 | Depot interne et lancement de workflow | Lancer le workflow depuis le wizard | 1 j | Gestionnaire document | CAP-M04 | Document cree avec workflow en cours et confirmation visible. |
| SS-F03-011 | Depot interne et lancement de workflow | Gerer l'abandon ou le brouillon de depot | 1 j | Gestionnaire document | CAP-M04 | Abandon securise ou brouillon sauvegarde selon choix PO. |
| SS-F04-001 | Gestion documentaire SoftSign | Afficher la liste Mes documents | 1 j | Utilisateur interne | CAP-M05 | Liste Mes documents alimentee et paginee si necessaire. |
| SS-F04-002 | Gestion documentaire SoftSign | Filtrer et rechercher les documents | 1 j | Utilisateur interne | CAP-M05 | Filtres operationnels sur la liste documents. |
| SS-F04-003 | Gestion documentaire SoftSign | Afficher les vues documents par statut | 1 j | Utilisateur interne | CAP-M05 | Sous-listes documents par statut accessibles. |
| SS-F04-004 | Gestion documentaire SoftSign | Exporter une liste documentaire | 0,5 j | Manager / Administrateur | CAP-M05 | Export liste telechargeable. |
| SS-F04-005 | Gestion documentaire SoftSign | Ouvrir le detail d'un document | 1 j | Utilisateur interne | CAP-M05 | Fiche detail accessible depuis liste. |
| SS-F04-006 | Gestion documentaire SoftSign | Afficher les informations generales du document | 0,5 j | Utilisateur interne | CAP-M05 | Onglet informations detail document. |
| SS-F04-007 | Gestion documentaire SoftSign | Afficher workflow et historique du document | 1 j | Utilisateur interne | CAP-M05 | Timeline document lisible. |
| SS-F04-008 | Gestion documentaire SoftSign | Afficher l'aperçu du fichier document | 1 j | Utilisateur interne | CAP-M05 | Apercu document et annexes consultables. |
| SS-F04-009 | Gestion documentaire SoftSign | Generer le certificat de signature | 1 j | Utilisateur interne | CAP-M05 | Certificat disponible pour document signe. |
| SS-F04-010 | Gestion documentaire SoftSign | Mettre en place la recherche avancee | 1 j | Utilisateur interne | CAP-M05 | Recherche avancee avec resultats consultables. |
| SS-F05-001 | Traitement, validation et signature interne | Afficher la boite des actions a traiter | 1 j | Validateur / Signataire | CAP-M06 | Boite de reception avec actions en attente. |
| SS-F05-002 | Traitement, validation et signature interne | Ouvrir la modale d'action de validation | 1 j | Validateur | CAP-M06 | Modale validation accessible. |
| SS-F05-003 | Traitement, validation et signature interne | Valider une etape de workflow | 1 j | Validateur | CAP-M06 | Validation d'etape avec avancement workflow. |
| SS-F05-004 | Traitement, validation et signature interne | Refuser ou rejeter un document | 1 j | Validateur | CAP-M06 | Rejet document avec motif et notification. |
| SS-F05-005 | Traitement, validation et signature interne | Signer ou parapher une etape interne avec OTP | 1 j | Signataire interne | CAP-M10 | Signature interne securisee par OTP. |
| SS-F05-006 | Traitement, validation et signature interne | Afficher les delegations actives | 0,5 j | Utilisateur interne | CAP-M07 | Vue delegations consultable. |
| SS-F05-007 | Traitement, validation et signature interne | Creer une delegation temporaire | 1 j | Utilisateur interne / Admin | CAP-M07 | Formulaire creation delegation operationnel. |
| SS-F05-008 | Traitement, validation et signature interne | Notifier les acteurs apres action workflow | 1 j | Utilisateur interne | CAP-M12 | Notifications workflow generees et consultables. |
| SS-F06-001 | Signature externe tiers | Creer une demande de signature externe | 1 j | Utilisateur interne | CAP-M16 | Demande externe creee avec lien securise. |
| SS-F06-002 | Signature externe tiers | Envoyer l'email de signature externe | 1 j | Systeme | CAP-M12 | Email de signature visible dans la boite de demonstration ou journal. |
| SS-F06-003 | Signature externe tiers | Afficher le portail tiers avec OTP | 1 j | Signataire externe | CAP-M16 | Portail OTP tiers accessible avec demande valide. |
| SS-F06-004 | Signature externe tiers | Verifier le code OTP tiers | 1 j | Signataire externe | CAP-M16 | Verification OTP fonctionnelle. |
| SS-F06-005 | Signature externe tiers | Afficher le document et la zone a signer | 1 j | Signataire externe | CAP-M16 | Ecran signature tiers apres OTP. |
| SS-F06-006 | Signature externe tiers | Capturer la signature du tiers | 1 j | Signataire externe | CAP-M16 | Capture signature tiers avec apercu. |
| SS-F06-007 | Signature externe tiers | Reintegrer la signature externe dans le workflow | 1 j | Systeme | CAP-M16 | Document mis a jour apres signature externe. |
| SS-F06-008 | Signature externe tiers | Gerer expiration et reactivation du lien externe | 1 j | Signataire externe / Emetteur | CAP-M16 | Parcours expiration/reactivation trace. |
| SS-F07-001 | Administration et parametrage | Afficher la liste des workflows | 1 j | Administrateur | CAP-M11 | Liste workflows administrable. |
| SS-F07-002 | Administration et parametrage | Creer un nouveau workflow | 1 j | Administrateur | CAP-M11 | Creation workflow avec validation formulaire. |
| SS-F07-003 | Administration et parametrage | Gerer les etapes d'un workflow | 1 j | Administrateur | CAP-M11 | Edition etapes workflow. |
| SS-F07-004 | Administration et parametrage | Definir les conditions d'application workflow | 1 j | Administrateur | CAP-M11 | Conditions workflow configurables. |
| SS-F07-005 | Administration et parametrage | Activer ou desactiver un workflow | 0,5 j | Administrateur | CAP-M11 | Toggle statut workflow fonctionnel. |
| SS-F07-006 | Administration et parametrage | Afficher les utilisateurs SoftSign | 1 j | Administrateur | CAP-M08 | Liste utilisateurs SoftSign. |
| SS-F07-007 | Administration et parametrage | Configurer les autorisations par role | 1 j | Administrateur | CAP-M09 | Matrice autorisations sauvegardee. |
| SS-F07-008 | Administration et parametrage | Configurer les parametres OTP | 1 j | Administrateur | CAP-M10 | Ecran OTP avec sauvegarde et apercu. |
| SS-F07-009 | Administration et parametrage | Afficher et gerer les notifications | 1 j | Administrateur / Utilisateur | CAP-M12 | Centre notifications consultable. |
| SS-F07-010 | Administration et parametrage | Configurer les relances automatiques | 1 j | Administrateur | CAP-M13 | Configuration relances sauvegardee. |
| SS-F07-011 | Administration et parametrage | Valider les comptes fournisseurs | 1 j | Administrateur | CAP-M14 | Ecran validation fournisseur operationnel. |
| SS-F07-012 | Administration et parametrage | Personnaliser les parametres generaux SoftSign | 1 j | Administrateur | CAP-M03 | Parametres generaux sauvegardes. |
| SS-F08-001 | Rapports et pilotage | Afficher le rapport Situation par validateur | 1 j | Manager | CAP-M15 | Rapport validateur consultable. |
| SS-F08-002 | Rapports et pilotage | Afficher le detail d'un validateur | 1 j | Manager | CAP-M15 | Drill-down validateur. |
| SS-F08-003 | Rapports et pilotage | Afficher le rapport Situation par expediteur | 1 j | Manager | CAP-M15 | Rapport expediteur consultable. |
| SS-F08-004 | Rapports et pilotage | Exporter les rapports | 0,5 j | Manager | CAP-M15 | Export rapports. |
| SS-F09-001 | Audit, securite et qualite | Afficher le journal d'activite SoftSign | 1 j | Administrateur / Auditeur | CAP-M12 | Journal d'activite consultable. |
| SS-F09-002 | Audit, securite et qualite | Tracer les evenements documentaires dans l'historique | 1 j | Auditeur | CAP-M05 | Historique document complet. |
| SS-F09-003 | Audit, securite et qualite | Verifier les permissions sur les actions sensibles | 1 j | Tech Lead / QA | CAP-M09 | Plan de tests permissions execute. |
| SS-F09-004 | Audit, securite et qualite | Automatiser le test de depot complet | 1 j | QA | CAP-M04 | Test E2E depot complet. |
| SS-F09-005 | Audit, securite et qualite | Automatiser le test de signature externe | 1 j | QA | CAP-M16 | Test E2E signature externe. |
| SS-F09-006 | Audit, securite et qualite | Faire la revue visuelle des maquettes livrees | 1 j | PO / QA | CAP-M03 | Checklist revue visuelle avec ecarts. |

# 6. Tickets detailles

# E00 - Cadrage fonctionnel et donnees de demonstration

CAP-M03 - Tableau de bord SoftSign

CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres

## SS-F00-001 - Valider le catalogue des ecrans SoftSign

| Feature | Cadrage fonctionnel et donnees de demonstration |
| --- | --- |
| Charge cible | 0,5 j maximum |
| Persona | PO / BA |
| User story | Je veux disposer de la liste des ecrans et parcours afin de suivre le backlog sans ambiguite. |
| Description BA/PO | Consolider les ecrans visibles dans les maquettes integrees, donner un nom metier stable a chaque ecran et rattacher chaque ticket a une maquette. |
| Maquette | CAP-M03 - Tableau de bord SoftSign |
| Livrable visible | Catalogue ecrans + mapping ticket/maquette dans le backlog. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | Aucune |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Lire les maquettes integrees.

Nommer chaque ecran en langage metier.

Associer chaque ticket a une maquette ou a un etat attendu.

Criteres d'acceptation

Chaque ticket possede une reference maquette ou la mention explicite 'pas de maquette'.

Aucune reference a un fichier de code front n'est visible.

Les noms d'ecrans sont compréhensibles par le metier.

Tests / verification attendue

Relecture PO.

Controle recherche texte : pas de mention de fichier front ou de chemin de code source.

## SS-F00-002 - Formaliser le dictionnaire des statuts documentaires

| Feature | Cadrage fonctionnel et donnees de demonstration |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | BA |
| User story | Je veux connaitre les statuts et transitions afin d'eviter les interpretations differentes entre devs et metier. |
| Description BA/PO | Definir les statuts document, etape, signature externe, compte fournisseur et workflow avec transition autorisee, acteur et effet visible. |
| Maquette | CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres |
| Livrable visible | Table de statuts validee avec transitions et libelles UI. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | Aucune |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Lister les statuts vus dans les ecrans.

Ajouter les transitions autorisees.

Indiquer les actions qui provoquent chaque transition.

Criteres d'acceptation

Chaque statut a un libelle, une definition, un acteur responsable et au moins une transition.

Les statuts finaux sont identifies.

Les statuts d'erreur/expiration sont couverts.

Tests / verification attendue

Relecture BA + Tech Lead.

Exemples de documents par statut disponibles dans le jeu de demo.

## SS-F00-003 - Preparer les jeux de donnees de demonstration par role

| Feature | Cadrage fonctionnel et donnees de demonstration |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | PO |
| User story | Je veux des donnees de demo coherentes afin que chaque jour de dev produise une demonstration observable. |
| Description BA/PO | Construire un jeu minimal : administrateur, validateur, signataire, fournisseur, documents en attente, signes, rejetes, relances et demandes externes. |
| Maquette | CAP-M03 - Tableau de bord SoftSign |
| Livrable visible | Jeu de donnees de demo importable ou seedable. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | Aucune |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Identifier les roles.

Creer documents representatifs.

Creer au moins un cas nominal et un cas d'erreur par parcours critique.

Criteres d'acceptation

Un administrateur peut voir tous les menus.

Un validateur voit au moins une action a traiter.

Un tiers externe peut ouvrir un lien OTP valide.

Les rapports affichent des donnees non vides.

Tests / verification attendue

Demo locale avec les donnees.

Verification des captures principales non vides.

# E01 - Acces, navigation et shell SoftSign

CAP-M01 - Portail fournisseur - entree collaborative

CAP-M02 - Connexion backoffice

## SS-F01-001 - Afficher le portail fournisseur public

| Feature | Acces, navigation et shell SoftSign |
| --- | --- |
| Charge cible | 0,5 j maximum |
| Persona | Fournisseur |
| User story | Je veux acceder au portail collaboratif afin de soumettre ou suivre mes documents. |
| Description BA/PO | Mettre a disposition une page d'entree fournisseur claire avec action Acceder et bouton Se connecter. |
| Maquette | CAP-M01 - Portail fournisseur - entree collaborative |
| Livrable visible | Portail fournisseur consultable avec CTA principal. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F00-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir l'adresse publique.

Voir le logo, le titre et l'action Acceder.

Cliquer sur Se connecter ou Acceder.

Criteres d'acceptation

La page s'affiche sans authentification.

Le CTA est visible au premier ecran.

Les libelles sont metier et en francais.

Aucune information technique n'apparait.

Tests / verification attendue

Test affichage desktop.

Capture PO jointe au ticket.

## SS-F01-002 - Afficher l'ecran de connexion backoffice

| Feature | Acces, navigation et shell SoftSign |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux me connecter au backoffice afin d'acceder a SoftSign selon mes droits. |
| Description BA/PO | Afficher un formulaire email/mot de passe, controle obligatoire et messages d'erreur comprehensibles. |
| Maquette | CAP-M02 - Connexion backoffice |
| Livrable visible | Ecran connexion avec validation de formulaire. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F00-003 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir le backoffice.

Saisir email et mot de passe.

Soumettre.

Voir succes ou erreur.

Criteres d'acceptation

Le bouton est inactif si un champ obligatoire est vide.

Une erreur metier est affichee si les identifiants sont invalides.

La connexion valide redirige vers l'espace de travail.

Le mot de passe peut etre masque/affiche.

Tests / verification attendue

Test login valide.

Test login invalide.

Test champs vides.

## SS-F01-003 - Ouvrir le shell SoftSign connecte

| Feature | Acces, navigation et shell SoftSign |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux arriver dans l'application SoftSign afin de traiter mes documents. |
| Description BA/PO | Afficher l'environnement SoftSign : menu lateral, barre haute, fil d'Ariane, profil utilisateur et zone de contenu. |
| Maquette | CAP-M03 - Tableau de bord SoftSign |
| Livrable visible | Shell SoftSign operationnel avec dashboard par defaut. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F01-002 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Se connecter.

Selectionner SoftSign.

Afficher le tableau de bord.

Verifier menu et profil.

Criteres d'acceptation

Le menu SoftSign est visible.

Le fil d'Ariane indique la page courante.

Le profil connecte est affiche.

La zone principale ne deborde pas en desktop.

Tests / verification attendue

Demo navigation.

Controle visuel par capture.

## SS-F01-004 - Naviguer entre les groupes de menus SoftSign

| Feature | Acces, navigation et shell SoftSign |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux naviguer dans les rubriques afin d'acceder rapidement a mes actions. |
| Description BA/PO | Permettre l'ouverture/fermeture des groupes Documents, Traitement, Parametrage et Rapport avec etat actif visible. |
| Maquette | CAP-M03 - Tableau de bord SoftSign |
| Livrable visible | Navigation lateralement testable avec etat actif. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F01-003 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Cliquer sur un groupe.

Cliquer sur un sous-menu.

Verifier que le contenu change.

Revenir au tableau de bord.

Criteres d'acceptation

Un seul menu actif est clairement identifie.

Les compteurs restent lisibles.

Le menu supporte le retour dashboard.

Le changement de page conserve la session.

Tests / verification attendue

Test clic de chaque groupe.

Capture d'un sous-menu actif.

## SS-F01-005 - Masquer les menus non autorises

| Feature | Acces, navigation et shell SoftSign |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Administrateur |
| User story | Je veux que les utilisateurs ne voient que les menus autorises afin de respecter les habilitations. |
| Description BA/PO | Appliquer les droits par profil sur l'affichage des menus et l'acces direct aux ecrans sensibles. |
| Maquette | CAP-M09 - Autorisations et permissions |
| Livrable visible | Filtrage menu par role avec scenario admin/standard. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F07-007 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Se connecter avec un profil admin.

Constater les menus d'administration.

Se connecter avec un profil standard.

Constater les menus limites.

Criteres d'acceptation

Un standard ne voit pas les menus admin non autorises.

Un acces direct non autorise est bloque par message metier.

Un admin voit les menus de parametrage.

Le comportement est documente dans la matrice.

Tests / verification attendue

Test admin.

Test standard.

Test acces URL direct si applicable.

# E02 - Tableau de bord operationnel

CAP-M03 - Tableau de bord SoftSign

## SS-F02-001 - Afficher les KPI du tableau de bord

| Feature | Tableau de bord operationnel |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Manager / Administrateur |
| User story | Je veux visualiser les volumes clefs afin de piloter l'activite de signature. |
| Description BA/PO | Afficher les compteurs documents inities, en cours, signes, rejetes et archives avec libelles clairs. |
| Maquette | CAP-M03 - Tableau de bord SoftSign |
| Livrable visible | Bloc KPI dashboard alimente par les donnees SoftSign. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F00-003, SS-F01-003 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir le dashboard.

Lire les compteurs.

Comparer avec les donnees de demo.

Criteres d'acceptation

Les cinq KPI sont visibles au premier ecran.

Chaque KPI a un libelle et une valeur.

Les valeurs refletent les donnees disponibles.

L'etat vide affiche zero sans erreur.

Tests / verification attendue

Test jeu de donnees non vide.

Test jeu vide.

## SS-F02-002 - Afficher les alertes et anomalies

| Feature | Tableau de bord operationnel |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Manager |
| User story | Je veux voir les documents a risque afin de prioriser les actions. |
| Description BA/PO | Afficher une liste d'alertes : retard, action urgente, rejet ou blocage externe. |
| Maquette | CAP-M03 - Tableau de bord SoftSign |
| Livrable visible | Panneau alertes avec documents prioritaires. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F02-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir dashboard.

Lire les alertes.

Cliquer si une action de detail est prevue.

Criteres d'acceptation

Les alertes affichent titre document et action attendue.

Les documents en retard sont identifies.

Le panneau reste lisible si aucune alerte.

Le nombre d'alertes correspond au compteur menu.

Tests / verification attendue

Test donnees avec retard.

Test donnees sans alerte.

## SS-F02-003 - Ajouter les actions rapides du dashboard

| Feature | Tableau de bord operationnel |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux lancer les actions frequentes depuis le dashboard afin de reduire les clics. |
| Description BA/PO | Ajouter des boutons rapides vers depot, statistiques, utilisateurs et parametres selon droits. |
| Maquette | CAP-M03 - Tableau de bord SoftSign |
| Livrable visible | Boutons dashboard connectes aux ecrans cibles. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F01-005 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir dashboard.

Cliquer sur Exporter statistiques.

Cliquer sur Gerer utilisateurs.

Verifier navigation.

Criteres d'acceptation

Chaque bouton visible mene a l'ecran attendu.

Les boutons admin sont masques aux non-admin.

Aucun bouton ne mene a une page vide non assumee.

Tests / verification attendue

Test navigation rapide.

Test droits.

## SS-F02-004 - Gerer les etats vide, chargement et erreur du dashboard

| Feature | Tableau de bord operationnel |
| --- | --- |
| Charge cible | 0,5 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux comprendre l'etat de la page afin de ne pas confondre absence de donnees et incident. |
| Description BA/PO | Ajouter messages d'etat pour absence de donnees, chargement et erreur de recuperation. |
| Maquette | CAP-M03 - Tableau de bord SoftSign |
| Livrable visible | Etats UI dashboard lisibles. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F02-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir dashboard sans donnees.

Simuler chargement.

Simuler erreur.

Criteres d'acceptation

Etat vide explicite.

Etat chargement non bloquant.

Erreur formulee sans jargon technique.

Un bouton reessayer est propose en cas d'erreur.

Tests / verification attendue

Test etat vide.

Test erreur simulee.

# E03 - Depot interne et lancement de workflow

CAP-M04 - Depot de document - wizard

## SS-F03-001 - Ouvrir le wizard de depot interne

| Feature | Depot interne et lancement de workflow |
| --- | --- |
| Charge cible | 0,5 j maximum |
| Persona | Gestionnaire document |
| User story | Je veux demarrer un depot afin de creer un document a faire valider ou signer. |
| Description BA/PO | Afficher le wizard avec etapes Depot/OCR, Informations, Annexes, Type/Workflow, Zones, Envoi. |
| Maquette | CAP-M04 - Depot de document - wizard |
| Livrable visible | Wizard accessible depuis le menu Nouveau depot. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F01-004 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Cliquer Nouveau depot.

Voir l'etapeur.

Verifier l'etape active.

Criteres d'acceptation

Les 6 etapes sont visibles.

L'etape 1 est active par defaut.

Les boutons Retour/Continuer sont presents.

Aucune donnee n'est creee avant validation finale.

Tests / verification attendue

Test ouverture wizard.

Capture etape 1.

## SS-F03-002 - Importer un PDF principal

| Feature | Depot interne et lancement de workflow |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Gestionnaire document |
| User story | Je veux deposer le fichier principal afin de constituer le dossier de signature. |
| Description BA/PO | Permettre selection ou glisser-deposer d'un fichier PDF avec controle de format et taille. |
| Maquette | CAP-M04 - Depot de document - wizard |
| Livrable visible | Zone d'import PDF avec controles metier. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F03-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir wizard.

Deposer un PDF valide.

Deposer un fichier invalide.

Observer les messages.

Criteres d'acceptation

Un PDF valide est accepte.

Un non-PDF est refuse avec message clair.

Un fichier trop volumineux est refuse.

Le nom du fichier accepte est affiche.

Tests / verification attendue

Test PDF valide.

Test format invalide.

Test taille limite.

## SS-F03-003 - Afficher le resultat OCR du document

| Feature | Depot interne et lancement de workflow |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Gestionnaire document |
| User story | Je veux verifier les donnees extraites afin de gagner du temps de saisie. |
| Description BA/PO | Apres import, afficher les donnees OCR disponibles : reference, titre, montant, tiers ou date si detectes. |
| Maquette | CAP-M04 - Depot de document - wizard |
| Livrable visible | Bloc OCR visible avec donnees modifiables ou message non detecte. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F03-002 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Importer PDF.

Lancer/analyser OCR.

Afficher donnees extraites.

Corriger une valeur.

Criteres d'acceptation

Un resultat OCR est affiche si disponible.

L'utilisateur peut corriger les champs proposes.

Si OCR indisponible, un message explique que la saisie manuelle reste possible.

Aucun blocage si OCR echoue.

Tests / verification attendue

Test OCR avec donnees.

Test echec OCR.

Test correction manuelle.

## SS-F03-004 - Saisir les metadonnees obligatoires

| Feature | Depot interne et lancement de workflow |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Gestionnaire document |
| User story | Je veux renseigner les informations du document afin de le classer et router correctement. |
| Description BA/PO | Saisir titre, reference, type, priorite, projet/site, tiers, date et commentaire avec validations. |
| Maquette | CAP-M04 - Depot de document - wizard |
| Livrable visible | Etape Informations avec validation champs obligatoires. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F03-003 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Continuer vers Informations.

Renseigner les champs.

Tenter de continuer avec champ manquant.

Criteres d'acceptation

Les champs obligatoires sont marques.

Un message precise chaque champ manquant.

Les valeurs OCR peuvent pre-remplir les champs.

Les donnees sont conservees en changeant d'etape.

Tests / verification attendue

Test champ manquant.

Test conservation navigation avant/arriere.

## SS-F03-005 - Ajouter des pieces annexes

| Feature | Depot interne et lancement de workflow |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Gestionnaire document |
| User story | Je veux joindre des annexes afin de fournir le contexte de validation. |
| Description BA/PO | Permettre ajout, visualisation de la liste et suppression de pieces jointes avant lancement. |
| Maquette | CAP-M04 - Depot de document - wizard |
| Livrable visible | Gestion annexes dans le wizard. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F03-004 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir etape Annexes.

Ajouter une piece.

Supprimer une piece.

Continuer.

Criteres d'acceptation

La liste des annexes affiche nom et taille.

Une annexe peut etre supprimee avant envoi.

Les limites format/taille sont appliquees.

Le document principal reste obligatoire.

Tests / verification attendue

Test ajout.

Test suppression.

Test format interdit.

## SS-F03-006 - Choisir le type document et le workflow

| Feature | Depot interne et lancement de workflow |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Gestionnaire document |
| User story | Je veux choisir le circuit adapte afin que le bon processus de validation s'applique. |
| Description BA/PO | Afficher les workflows actifs compatibles avec le type de document et leurs caracteristiques principales. |
| Maquette | CAP-M04 - Depot de document - wizard |
| Livrable visible | Etape Type & Workflow avec choix valide. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F03-004, SS-F07-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Selectionner type.

Voir les workflows compatibles.

Choisir un workflow.

Continuer.

Criteres d'acceptation

Seuls les workflows actifs et compatibles sont proposes.

La duree estimee est visible.

Le nombre d'etapes est visible.

La suite est bloquee sans workflow.

Tests / verification attendue

Test type avec workflows.

Test type sans workflow actif.

## SS-F03-007 - Previsualiser les etapes du workflow

| Feature | Depot interne et lancement de workflow |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Gestionnaire document |
| User story | Je veux voir les validateurs et actions attendues afin de confirmer le circuit. |
| Description BA/PO | Afficher les etapes, responsables, action attendue, ordre/parallele et delai avant lancement. |
| Maquette | CAP-M04 - Depot de document - wizard |
| Livrable visible | Preview workflow lisible dans le wizard. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F03-006 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Choisir workflow.

Lire etapes.

Verifier validateurs et delais.

Revenir si correction necessaire.

Criteres d'acceptation

Chaque etape affiche libelle, action et acteurs.

Les etapes OTP sont identifiees.

Les delais sont visibles.

Le preview se met a jour si workflow change.

Tests / verification attendue

Test workflow simple.

Test workflow avec signature externe/OTP.

## SS-F03-008 - Positionner les zones de signature

| Feature | Depot interne et lancement de workflow |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Gestionnaire document |
| User story | Je veux placer les zones de signature afin que les signataires sachent ou signer. |
| Description BA/PO | Afficher un apercu du document et permettre de definir page, position et taille de chaque zone requise. |
| Maquette | CAP-M04 - Depot de document - wizard |
| Livrable visible | Configuration zones de signature enregistrable. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F03-007 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir etape Zones.

Choisir une etape signataire.

Definir zone.

Modifier zone.

Criteres d'acceptation

Une zone est obligatoire pour les actions signature/paraphe.

La page cible est selectable.

La zone peut etre deplacee ou modifiee.

Un message signale les zones manquantes.

Tests / verification attendue

Test zone signature.

Test zone manquante.

Test modification.

## SS-F03-009 - Afficher le recapitulatif avant envoi

| Feature | Depot interne et lancement de workflow |
| --- | --- |
| Charge cible | 0,5 j maximum |
| Persona | Gestionnaire document |
| User story | Je veux relire le depot avant lancement afin d'eviter une erreur de workflow. |
| Description BA/PO | Afficher recapitulatif : document, metadonnees, workflow, signataires, zones et annexes. |
| Maquette | CAP-M04 - Depot de document - wizard |
| Livrable visible | Ecran recapitulatif avec action lancer. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F03-008 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Arriver a l'etape Envoi.

Relire les informations.

Revenir a une etape precedente si besoin.

Criteres d'acceptation

Le recapitulatif est complet.

Chaque section indique si elle est valide.

Le bouton lancer est inactif si une condition manque.

Retour a une etape conserve les donnees.

Tests / verification attendue

Test recap complet.

Test condition manquante.

## SS-F03-010 - Lancer le workflow depuis le wizard

| Feature | Depot interne et lancement de workflow |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Gestionnaire document |
| User story | Je veux lancer le circuit afin que les acteurs recoivent leurs actions. |
| Description BA/PO | Creer le document, initialiser les etapes, notifier le premier acteur et afficher confirmation. |
| Maquette | CAP-M04 - Depot de document - wizard |
| Livrable visible | Document cree avec workflow en cours et confirmation visible. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F03-009, SS-F04-001, SS-F05-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Cliquer Lancer.

Voir confirmation.

Retrouver le document dans les listes.

Verifier premiere action active.

Criteres d'acceptation

Un identifiant document est genere.

Le statut initial est correct.

La premiere etape est active.

Une notification est creee pour l'acteur concerne.

Tests / verification attendue

Test creation.

Test presence dans liste.

Test notification.

## SS-F03-011 - Gerer l'abandon ou le brouillon de depot

| Feature | Depot interne et lancement de workflow |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Gestionnaire document |
| User story | Je veux abandonner ou reprendre un depot afin de ne pas perdre une saisie en cours. |
| Description BA/PO | Proposer une confirmation d'abandon et, si prevu, un brouillon consultable avant lancement. |
| Maquette | CAP-M04 - Depot de document - wizard |
| Livrable visible | Abandon securise ou brouillon sauvegarde selon choix PO. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F03-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Commencer un depot.

Quitter le wizard.

Confirmer abandon ou sauvegarde.

Reprendre si brouillon active.

Criteres d'acceptation

Un abandon demande confirmation.

Aucun workflow n'est lance si abandon.

Un brouillon conserve les champs deja saisis si l'option est active.

Les brouillons sont identifies comme non envoyes.

Tests / verification attendue

Test abandon.

Test reprise brouillon si retenu.

# E04 - Gestion documentaire SoftSign

CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres

## SS-F04-001 - Afficher la liste Mes documents

| Feature | Gestion documentaire SoftSign |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux consulter mes documents afin de suivre leur avancement. |
| Description BA/PO | Afficher une table avec reference, titre, type, workflow, date creation et statut. |
| Maquette | CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres |
| Livrable visible | Liste Mes documents alimentee et paginee si necessaire. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F03-010 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir Mes documents.

Lire la table.

Voir etat vide si aucun document.

Criteres d'acceptation

Les colonnes attendues sont visibles.

L'etat vide est explicite.

Un document cree apparait dans la liste.

Le statut est lisible.

Tests / verification attendue

Test donnees non vides.

Test etat vide.

## SS-F04-002 - Filtrer et rechercher les documents

| Feature | Gestion documentaire SoftSign |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux filtrer mes documents afin de retrouver rapidement un dossier. |
| Description BA/PO | Ajouter recherche texte, filtre projet, site, date debut/fin et actualisation. |
| Maquette | CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres |
| Livrable visible | Filtres operationnels sur la liste documents. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F04-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Saisir une recherche.

Changer un filtre.

Reinitialiser/actualiser.

Verifier resultats.

Criteres d'acceptation

La recherche filtre reference et titre.

Les filtres peuvent se combiner.

Un etat aucun resultat est visible.

Actualiser conserve ou reinitialise selon regle PO.

Tests / verification attendue

Test filtre simple.

Test filtres combines.

Test aucun resultat.

## SS-F04-003 - Afficher les vues documents par statut

| Feature | Gestion documentaire SoftSign |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux consulter les documents recus, en cours, rejetes et archives afin de traiter par priorite. |
| Description BA/PO | Brancher les sous-menus Documents externes, recus, en cours, rejetes et archives sur des listes filtrees. |
| Maquette | CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres |
| Livrable visible | Sous-listes documents par statut accessibles. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F04-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Cliquer chaque sous-menu.

Verifier titre et filtre applique.

Ouvrir un document si disponible.

Criteres d'acceptation

Chaque vue affiche le bon titre.

Les compteurs correspondent aux resultats.

Les statuts incompatibles ne remontent pas.

L'etat vide reste clair.

Tests / verification attendue

Test chaque vue.

Test compteur/menu.

## SS-F04-004 - Exporter une liste documentaire

| Feature | Gestion documentaire SoftSign |
| --- | --- |
| Charge cible | 0,5 j maximum |
| Persona | Manager / Administrateur |
| User story | Je veux exporter la liste filtree afin de partager un suivi hors outil. |
| Description BA/PO | Ajouter export CSV ou Excel des donnees visibles avec en-tetes metier. |
| Maquette | CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres |
| Livrable visible | Export liste telechargeable. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F04-002 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Appliquer un filtre.

Cliquer Exporter.

Ouvrir le fichier exporte.

Criteres d'acceptation

L'export reprend les filtres actifs.

Les colonnes exportees ont des libelles metier.

Les dates et statuts sont lisibles.

Un message s'affiche si rien a exporter.

Tests / verification attendue

Test export avec donnees.

Test export vide.

## SS-F04-005 - Ouvrir le detail d'un document

| Feature | Gestion documentaire SoftSign |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux ouvrir un document afin de consulter son contenu et son workflow. |
| Description BA/PO | Depuis une liste, ouvrir une fiche detail avec header document, statut, actions et onglets. |
| Maquette | CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres |
| Livrable visible | Fiche detail accessible depuis liste. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F04-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Cliquer sur une ligne.

Voir le detail.

Revenir a la liste.

Criteres d'acceptation

Le detail affiche reference, titre, statut et auteur.

Le retour liste est possible.

Une erreur metier s'affiche si document introuvable.

Les actions visibles respectent les droits.

Tests / verification attendue

Test ouverture.

Test retour.

Test document introuvable.

## SS-F04-006 - Afficher les informations generales du document

| Feature | Gestion documentaire SoftSign |
| --- | --- |
| Charge cible | 0,5 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux lire les metadonnees afin de comprendre le contexte du document. |
| Description BA/PO | Ajouter un onglet Informations : reference, type, priorite, projet, site, tiers, dates et commentaire. |
| Maquette | CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres |
| Livrable visible | Onglet informations detail document. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F04-005 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir detail.

Aller sur Informations.

Lire les champs.

Criteres d'acceptation

Tous les champs du depot sont visibles.

Les valeurs manquantes sont affichees par tiret ou message clair.

Les libelles sont coherents avec le wizard.

Aucune donnee technique n'est affichee.

Tests / verification attendue

Test document complet.

Test document avec champs optionnels vides.

## SS-F04-007 - Afficher workflow et historique du document

| Feature | Gestion documentaire SoftSign |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux suivre les etapes afin de savoir qui doit agir et ce qui a deja ete fait. |
| Description BA/PO | Ajouter onglet workflow/historique avec etapes, statut, acteur, date, commentaire et audit visible. |
| Maquette | CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres |
| Livrable visible | Timeline document lisible. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F04-005, SS-F05-003 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir detail.

Consulter workflow.

Consulter historique.

Verifier etape active.

Criteres d'acceptation

L'etape active est distincte.

Les etapes terminees affichent date et acteur.

Les rejets/commentaires sont visibles.

L'historique est trie du plus recent au plus ancien ou selon regle PO.

Tests / verification attendue

Test document en cours.

Test document signe.

Test document rejete.

## SS-F04-008 - Afficher l'aperçu du fichier document

| Feature | Gestion documentaire SoftSign |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux consulter le fichier afin de verifier le contenu avant validation ou signature. |
| Description BA/PO | Ajouter un onglet apercu fichier avec document principal et acces aux annexes. |
| Maquette | CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres |
| Livrable visible | Apercu document et annexes consultables. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F03-002, SS-F03-005, SS-F04-005 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir detail.

Afficher apercu.

Ouvrir annexe.

Criteres d'acceptation

Le document principal est visible ou telechargeable.

Les annexes sont listees.

Un fichier indisponible affiche une erreur metier.

L'apercu ne bloque pas les autres onglets.

Tests / verification attendue

Test fichier disponible.

Test fichier manquant.

Test annexe.

## SS-F04-009 - Generer le certificat de signature

| Feature | Gestion documentaire SoftSign |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux obtenir une preuve de signature afin d'archiver le document signe. |
| Description BA/PO | Afficher et telecharger un certificat contenant reference, signataires, dates, etapes et empreinte si disponible. |
| Maquette | CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres |
| Livrable visible | Certificat disponible pour document signe. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F05-005, SS-F06-007 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir un document signe.

Cliquer certificat.

Verifier les informations.

Telecharger.

Criteres d'acceptation

Le certificat est accessible uniquement si le document est finalise ou signe.

Les signataires et dates sont presents.

Le telechargement produit un fichier.

Un document non signe affiche une action inactive ou message clair.

Tests / verification attendue

Test document signe.

Test document non signe.

Verification contenu certificat.

## SS-F04-010 - Mettre en place la recherche avancee

| Feature | Gestion documentaire SoftSign |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux combiner plusieurs criteres afin de retrouver un document precis. |
| Description BA/PO | Proposer un ecran recherche avancee avec criteres statut, type, acteur, dates, fournisseur et texte. |
| Maquette | CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres |
| Livrable visible | Recherche avancee avec resultats consultables. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F04-001, SS-F04-002 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir recherche avancee.

Renseigner criteres.

Lancer recherche.

Ouvrir resultat.

Criteres d'acceptation

Tous les criteres prevus sont affiches.

La recherche combine les criteres.

Les resultats sont exportables ou consultables selon regle PO.

L'utilisateur peut reinitialiser la recherche.

Tests / verification attendue

Test criteres multiples.

Test reinitialisation.

Test aucun resultat.

# E05 - Traitement, validation et signature interne

CAP-M06 - Boite de reception / actions a traiter

CAP-M10 - Parametrage OTP

## SS-F05-001 - Afficher la boite des actions a traiter

| Feature | Traitement, validation et signature interne |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Validateur / Signataire |
| User story | Je veux voir mes actions en attente afin de traiter les documents a temps. |
| Description BA/PO | Afficher les emails/actions de signature, validation et OTP simules ou reels selon environnement. |
| Maquette | CAP-M06 - Boite de reception / actions a traiter |
| Livrable visible | Boite de reception avec actions en attente. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F03-010 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir Boite de reception.

Voir la liste des actions.

Selectionner une action.

Criteres d'acceptation

La boite affiche les actions de l'utilisateur connecte.

Un etat vide est visible.

Chaque action indique document, type d'action et echeance.

La selection affiche le detail.

Tests / verification attendue

Test utilisateur avec actions.

Test utilisateur sans action.

## SS-F05-002 - Ouvrir la modale d'action de validation

| Feature | Traitement, validation et signature interne |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Validateur |
| User story | Je veux ouvrir l'action demandee afin de valider ou refuser avec commentaire. |
| Description BA/PO | Depuis une action active, afficher une modale avec recap document, commentaire et choix d'action. |
| Maquette | CAP-M06 - Boite de reception / actions a traiter |
| Livrable visible | Modale validation accessible. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F05-001, SS-F04-005 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir action.

Lire recap.

Saisir commentaire.

Choisir valider ou refuser.

Criteres d'acceptation

La modale affiche document et etape.

Le commentaire est obligatoire si refus.

Les boutons sont explicites.

La fermeture sans action ne modifie pas le workflow.

Tests / verification attendue

Test ouverture.

Test fermeture.

Test commentaire obligatoire.

## SS-F05-003 - Valider une etape de workflow

| Feature | Traitement, validation et signature interne |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Validateur |
| User story | Je veux valider mon etape afin que le document avance au prochain acteur. |
| Description BA/PO | Enregistrer la validation, mettre a jour l'etape, activer la suivante et alimenter l'historique. |
| Maquette | CAP-M06 - Boite de reception / actions a traiter |
| Livrable visible | Validation d'etape avec avancement workflow. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F05-002 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir action validation.

Cliquer Valider.

Voir confirmation.

Verifier etape suivante.

Criteres d'acceptation

L'etape courante passe terminee.

L'etape suivante devient active selon le workflow.

L'historique mentionne acteur/date/commentaire.

Le compteur actions se met a jour.

Tests / verification attendue

Test workflow lineaire.

Test workflow parallele si present.

Test historique.

## SS-F05-004 - Refuser ou rejeter un document

| Feature | Traitement, validation et signature interne |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Validateur |
| User story | Je veux refuser un document non conforme afin que l'emetteur corrige le dossier. |
| Description BA/PO | Permettre le refus avec motif obligatoire, statut rejeté, notification emetteur et historique. |
| Maquette | CAP-M06 - Boite de reception / actions a traiter |
| Livrable visible | Rejet document avec motif et notification. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F05-002, SS-F05-008 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir action.

Choisir Refuser.

Saisir motif.

Confirmer.

Criteres d'acceptation

Le motif est obligatoire.

Le document passe au statut rejete ou correction selon regle PO.

L'emetteur recoit une notification.

Le motif est visible dans le detail.

Tests / verification attendue

Test refus sans motif.

Test refus avec motif.

Test notification emetteur.

## SS-F05-005 - Signer ou parapher une etape interne avec OTP

| Feature | Traitement, validation et signature interne |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Signataire interne |
| User story | Je veux signer ou parapher de maniere securisee afin de confirmer mon engagement. |
| Description BA/PO | Ajouter verification OTP si l'etape l'exige, capture signature/paraphe et avancement workflow. |
| Maquette | CAP-M10 - Parametrage OTP |
| Livrable visible | Signature interne securisee par OTP. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F05-002, SS-F07-008 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir action signature.

Recevoir/consulter OTP.

Saisir OTP.

Signer.

Verifier document.

Criteres d'acceptation

L'OTP est demande si configure.

Un OTP invalide bloque l'action.

La signature est associee a l'etape.

L'historique mentionne preuve et date.

Tests / verification attendue

Test OTP valide.

Test OTP invalide.

Test action sans OTP si configuree.

## SS-F05-006 - Afficher les delegations actives

| Feature | Traitement, validation et signature interne |
| --- | --- |
| Charge cible | 0,5 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux voir mes delegations afin de comprendre pourquoi une action m'est affectee. |
| Description BA/PO | Afficher la liste des delegations entrantes/sortantes avec periode, delegant, delegue et statut. |
| Maquette | CAP-M07 - Delegations |
| Livrable visible | Vue delegations consultable. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F01-004 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir Delegation.

Lire delegations.

Voir statut actif/expire.

Criteres d'acceptation

Les delegations actives sont distinctes.

Les dates sont lisibles.

Les delegations expirees sont identifiees.

Un etat vide est prevu.

Tests / verification attendue

Test delegation active.

Test etat vide.

## SS-F05-007 - Creer une delegation temporaire

| Feature | Traitement, validation et signature interne |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne / Admin |
| User story | Je veux deleguer mes actions afin d'assurer la continuite pendant mon absence. |
| Description BA/PO | Permettre creation delegation avec delegue, dates, perimetre et controle chevauchement. |
| Maquette | CAP-M07 - Delegations |
| Livrable visible | Formulaire creation delegation operationnel. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F05-006 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Cliquer Nouvelle delegation.

Choisir delegue.

Renseigner dates.

Enregistrer.

Criteres d'acceptation

La date fin doit etre apres date debut.

Le delegue ne peut pas etre identique au delegant.

Les conflits sont signales.

Les nouvelles actions peuvent etre affectees au delegue selon regle.

Tests / verification attendue

Test creation valide.

Test dates invalides.

Test conflit.

## SS-F05-008 - Notifier les acteurs apres action workflow

| Feature | Traitement, validation et signature interne |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux que les acteurs soient informes afin de ne pas bloquer le circuit. |
| Description BA/PO | Creer notifications pour prochaine etape, rejet, signature terminee et echeance proche. |
| Maquette | CAP-M12 - Notifications |
| Livrable visible | Notifications workflow generees et consultables. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F05-003, SS-F05-004 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Valider une etape.

Verifier notification acteur suivant.

Rejeter document.

Verifier notification emetteur.

Criteres d'acceptation

Une notification est creee pour l'acteur suivant.

Le rejet notifie l'emetteur.

Une notification contient reference document et action attendue.

Les doublons sont evites.

Tests / verification attendue

Test validation.

Test rejet.

Test absence doublon.

# E06 - Signature externe tiers

CAP-M16 - Portail tiers - verification OTP

CAP-M12 - Notifications

## SS-F06-001 - Creer une demande de signature externe

| Feature | Signature externe tiers |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Utilisateur interne |
| User story | Je veux envoyer un document a un tiers afin d'obtenir sa signature hors backoffice. |
| Description BA/PO | Depuis le detail document, ouvrir une demande externe avec tiers, email, validite, message et zone. |
| Maquette | CAP-M16 - Portail tiers - verification OTP |
| Livrable visible | Demande externe creee avec lien securise. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F04-005, SS-F03-008 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir document.

Choisir signature externe.

Renseigner tiers/email.

Creer demande.

Criteres d'acceptation

Email tiers obligatoire et valide.

La duree de validite est obligatoire.

La demande obtient un statut en attente.

Le lien securise est genere.

Tests / verification attendue

Test demande valide.

Test email invalide.

Test validite manquante.

## SS-F06-002 - Envoyer l'email de signature externe

| Feature | Signature externe tiers |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Systeme |
| User story | Je veux que le tiers recoive un email afin d'acceder au portail de signature. |
| Description BA/PO | Generer un email avec objet, reference document, lien securise, expiration et message de l'emetteur. |
| Maquette | CAP-M12 - Notifications |
| Livrable visible | Email de signature visible dans la boite de demonstration ou journal. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F06-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Creer demande externe.

Verifier email genere.

Ouvrir le lien depuis l'email.

Criteres d'acceptation

L'email contient le lien securise.

L'expiration est visible.

La reference document est presente.

L'envoi est trace dans l'historique.

Tests / verification attendue

Test generation email.

Test ouverture lien.

Test trace audit.

## SS-F06-003 - Afficher le portail tiers avec OTP

| Feature | Signature externe tiers |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Signataire externe |
| User story | Je veux verifier mon identite afin d'acceder au document a signer. |
| Description BA/PO | Afficher le portail public avec reference document, titre, email tiers et saisie OTP. |
| Maquette | CAP-M16 - Portail tiers - verification OTP |
| Livrable visible | Portail OTP tiers accessible avec demande valide. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F06-002, SS-F07-008 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir lien securise.

Lire reference et titre.

Saisir OTP.

Criteres d'acceptation

Un lien valide affiche l'ecran OTP.

Un lien invalide affiche une erreur metier.

Le formulaire OTP ne revele pas de donnees sensibles inutiles.

Le tiers peut demander un renvoi.

Tests / verification attendue

Test lien valide.

Test lien invalide.

Test renvoi OTP.

## SS-F06-004 - Verifier le code OTP tiers

| Feature | Signature externe tiers |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Signataire externe |
| User story | Je veux saisir le bon code afin d'ouvrir le document. |
| Description BA/PO | Valider OTP selon longueur, expiration, nombre d'essais et regeneration autorisee. |
| Maquette | CAP-M16 - Portail tiers - verification OTP |
| Livrable visible | Verification OTP fonctionnelle. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F06-003, SS-F07-008 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Saisir mauvais OTP.

Saisir OTP expire.

Saisir OTP valide.

Criteres d'acceptation

Un OTP valide donne acces a l'ecran signature.

Un OTP invalide affiche une erreur.

Les tentatives sont limitees.

L'expiration est appliquee.

Tests / verification attendue

Test OTP valide.

Test OTP invalide.

Test expiration.

Test limite tentatives.

## SS-F06-005 - Afficher le document et la zone a signer

| Feature | Signature externe tiers |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Signataire externe |
| User story | Je veux voir le document et la zone attendue afin de signer au bon endroit. |
| Description BA/PO | Apres OTP, afficher document, informations tiers, methode signature et zone de signature. |
| Maquette | CAP-M16 - Portail tiers - verification OTP |
| Livrable visible | Ecran signature tiers apres OTP. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F06-004 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Valider OTP.

Lire document.

Voir zone signature.

Choisir methode signature.

Criteres d'acceptation

La zone signature est visible.

Le tiers voit ses informations.

Le document est consultable ou affiche un fallback lisible.

Le bouton signer est inactif sans signature.

Tests / verification attendue

Test affichage document.

Test absence signature.

Test fallback fichier absent.

## SS-F06-006 - Capturer la signature du tiers

| Feature | Signature externe tiers |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Signataire externe |
| User story | Je veux dessiner ou importer ma signature afin de finaliser la demande. |
| Description BA/PO | Permettre signature dessinee ou image importee avec apercu avant validation. |
| Maquette | CAP-M16 - Portail tiers - verification OTP |
| Livrable visible | Capture signature tiers avec apercu. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F06-005 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Choisir Dessiner.

Tracer signature.

Ou importer image.

Voir apercu.

Criteres d'acceptation

Une signature dessinee est acceptee.

Une image valide est acceptee.

Un format invalide est refuse.

Le bouton valider devient actif quand une signature existe.

Tests / verification attendue

Test dessin.

Test import image.

Test format invalide.

## SS-F06-007 - Reintegrer la signature externe dans le workflow

| Feature | Signature externe tiers |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Systeme |
| User story | Je veux mettre a jour le document apres signature tiers afin de poursuivre ou terminer le circuit. |
| Description BA/PO | A la validation tiers, enregistrer preuve, statut, historique, notification et deblocage workflow. |
| Maquette | CAP-M16 - Portail tiers - verification OTP |
| Livrable visible | Document mis a jour apres signature externe. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F06-006, SS-F05-008 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Valider signature tiers.

Voir confirmation.

Retourner backoffice.

Verifier document et workflow.

Criteres d'acceptation

La demande passe signee.

Le document indique signature tiers.

Le workflow est debloche ou avance.

L'historique mentionne la preuve OTP/signature.

Tests / verification attendue

Test signature externe complete.

Test notification backoffice.

Test historique.

## SS-F06-008 - Gerer expiration et reactivation du lien externe

| Feature | Signature externe tiers |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Signataire externe / Emetteur |
| User story | Je veux demander un nouveau lien si l'ancien est expire afin de reprendre la signature. |
| Description BA/PO | Afficher etat lien expire, permettre demande de reactivation et notifier l'emetteur. |
| Maquette | CAP-M16 - Portail tiers - verification OTP |
| Livrable visible | Parcours expiration/reactivation trace. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F06-002, SS-F05-008 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir lien expire.

Cliquer Demander reactivation.

Verifier notification emetteur.

Generer nouveau lien.

Criteres d'acceptation

Le lien expire ne permet pas de signer.

La demande de reactivation est tracee.

L'emetteur est notifie.

Un nouveau lien invalide l'ancien selon regle PO.

Tests / verification attendue

Test lien expire.

Test demande reactivation.

Test nouveau lien.

# E07 - Administration et parametrage

CAP-M11 - Workflows

CAP-M08 - Utilisateurs SoftSign

## SS-F07-001 - Afficher la liste des workflows

| Feature | Administration et parametrage |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Administrateur |
| User story | Je veux consulter les workflows afin de piloter les circuits disponibles. |
| Description BA/PO | Afficher workflows regroupes par type avec statut, duree, nombre d'etapes et actions. |
| Maquette | CAP-M11 - Workflows |
| Livrable visible | Liste workflows administrable. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F01-005 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir Workflow.

Lire les groupes.

Filtrer par type/statut.

Criteres d'acceptation

Les workflows sont regroupes par type.

Le statut actif/inactif est visible.

La duree estimee est visible.

La recherche filtre la liste.

Tests / verification attendue

Test liste.

Test recherche.

Test filtre statut.

## SS-F07-002 - Creer un nouveau workflow

| Feature | Administration et parametrage |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Administrateur |
| User story | Je veux creer un workflow afin de couvrir un nouveau besoin de validation. |
| Description BA/PO | Ajouter action Nouveau workflow avec formulaire nom, type, description, statut et duree cible. |
| Maquette | CAP-M11 - Workflows |
| Livrable visible | Creation workflow avec validation formulaire. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F07-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Cliquer Nouveau workflow.

Renseigner champs.

Enregistrer.

Voir dans la liste.

Criteres d'acceptation

Nom et type obligatoires.

Un workflow cree apparait dans son groupe.

Le workflow peut etre cree inactif.

Les erreurs sont explicites.

Tests / verification attendue

Test creation valide.

Test champ obligatoire.

Test doublon nom si regle PO.

## SS-F07-003 - Gerer les etapes d'un workflow

| Feature | Administration et parametrage |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Administrateur |
| User story | Je veux definir les etapes afin d'organiser le circuit metier. |
| Description BA/PO | Permettre ajout, modification, suppression et ordre des etapes avec action validation/signature/paraphe. |
| Maquette | CAP-M11 - Workflows |
| Livrable visible | Edition etapes workflow. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F07-002 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir workflow.

Ajouter etape.

Modifier action.

Reordonner ou supprimer.

Criteres d'acceptation

Une etape possede libelle, action, acteurs et delai.

L'ordre est conserve.

La suppression demande confirmation.

Un workflow actif ne peut pas etre rendu incoherent.

Tests / verification attendue

Test ajout.

Test modification.

Test suppression.

## SS-F07-004 - Definir les conditions d'application workflow

| Feature | Administration et parametrage |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Administrateur |
| User story | Je veux appliquer automatiquement le bon workflow selon les criteres document. |
| Description BA/PO | Ajouter conditions type, montant, devise, priorite ou projet selon regles retenues. |
| Maquette | CAP-M11 - Workflows |
| Livrable visible | Conditions workflow configurables. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F07-003, SS-F03-006 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir workflow.

Ajouter condition.

Sauvegarder.

Tester selection dans depot.

Criteres d'acceptation

Les conditions sont lisibles en liste.

Une condition invalide est refusee.

Le depot propose le workflow compatible.

Les conflits sont signales ou priorises.

Tests / verification attendue

Test condition montant.

Test conflit.

Test depot.

## SS-F07-005 - Activer ou desactiver un workflow

| Feature | Administration et parametrage |
| --- | --- |
| Charge cible | 0,5 j maximum |
| Persona | Administrateur |
| User story | Je veux retirer temporairement un workflow afin qu'il ne soit plus choisi. |
| Description BA/PO | Permettre activation/desactivation avec impact visible dans la liste et dans le depot. |
| Maquette | CAP-M11 - Workflows |
| Livrable visible | Toggle statut workflow fonctionnel. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F07-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Desactiver workflow.

Ouvrir depot.

Verifier absence dans choix.

Activer a nouveau.

Criteres d'acceptation

Un workflow inactif n'est pas proposable au depot.

Les documents deja lances ne sont pas modifies.

L'action est tracee.

Le statut visuel change immediatement.

Tests / verification attendue

Test desactivation.

Test depot.

Test audit.

## SS-F07-006 - Afficher les utilisateurs SoftSign

| Feature | Administration et parametrage |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Administrateur |
| User story | Je veux consulter les utilisateurs afin de gerer les habilitations. |
| Description BA/PO | Afficher liste utilisateurs avec role, email, acces SoftSign et recherche. |
| Maquette | CAP-M08 - Utilisateurs SoftSign |
| Livrable visible | Liste utilisateurs SoftSign. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F01-005 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir Utilisateurs.

Rechercher utilisateur.

Consulter fiche.

Criteres d'acceptation

Les utilisateurs SoftSign sont visibles.

La recherche filtre nom/email/role.

Le role est affiche.

Un etat vide est prevu.

Tests / verification attendue

Test recherche.

Test role visible.

Test etat vide.

## SS-F07-007 - Configurer les autorisations par role

| Feature | Administration et parametrage |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Administrateur |
| User story | Je veux configurer les droits afin de controler les menus et actions sensibles. |
| Description BA/PO | Afficher une matrice role/action avec lecture, creation, validation, administration et rapports. |
| Maquette | CAP-M09 - Autorisations et permissions |
| Livrable visible | Matrice autorisations sauvegardee. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F07-006, SS-F01-005 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir Autorisation.

Modifier un droit.

Enregistrer.

Tester avec profil concerne.

Criteres d'acceptation

Les roles sont visibles.

Les droits sont modifiables selon habilitation admin.

La sauvegarde persiste.

Les menus/actions appliquent la matrice.

Tests / verification attendue

Test modification.

Test persistance.

Test effet sur menu.

## SS-F07-008 - Configurer les parametres OTP

| Feature | Administration et parametrage |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Administrateur |
| User story | Je veux regler l'OTP afin d'adapter le niveau de securite. |
| Description BA/PO | Configurer activation, longueur, validite, tentatives, regeneration et canaux d'envoi. |
| Maquette | CAP-M10 - Parametrage OTP |
| Livrable visible | Ecran OTP avec sauvegarde et apercu. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F01-005 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir Parametrage OTP.

Changer longueur.

Changer validite.

Enregistrer.

Criteres d'acceptation

La longueur autorisee est controlee.

Le type numerique/alphanumerique est selectable.

Les limites tentatives/regeneration sont sauvegardees.

L'apercu se met a jour.

Tests / verification attendue

Test sauvegarde.

Test limites invalides.

Test impact portail OTP.

## SS-F07-009 - Afficher et gerer les notifications

| Feature | Administration et parametrage |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Administrateur / Utilisateur |
| User story | Je veux consulter les notifications afin de suivre les evenements importants. |
| Description BA/PO | Afficher notifications non lues, type, message, date, lien document et action marquer lu. |
| Maquette | CAP-M12 - Notifications |
| Livrable visible | Centre notifications consultable. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F05-008 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir Notifications.

Lire liste.

Marquer une notification comme lue.

Ouvrir document lie.

Criteres d'acceptation

Les notifications non lues sont distinguees.

Le compteur se met a jour.

Le lien document ouvre le detail si autorise.

Un etat vide est prevu.

Tests / verification attendue

Test lecture.

Test marquer lu.

Test lien document.

## SS-F07-010 - Configurer les relances automatiques

| Feature | Administration et parametrage |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Administrateur |
| User story | Je veux regler les relances afin de reduire les retards de validation. |
| Description BA/PO | Configurer delai avant premiere relance, frequence, maximum, notifications internes et lien direct document. |
| Maquette | CAP-M13 - Relances automatiques |
| Livrable visible | Configuration relances sauvegardee. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F05-008, SS-F06-002 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir Relances.

Modifier delai/frequence.

Activer options.

Enregistrer.

Criteres d'acceptation

Les valeurs numeriques sont controlees.

Les options sont sauvegardees.

Un apercu ou texte explicatif est visible.

Les regles s'appliquent aux documents et demandes externes.

Tests / verification attendue

Test sauvegarde.

Test valeurs invalides.

Test generation relance.

## SS-F07-011 - Valider les comptes fournisseurs

| Feature | Administration et parametrage |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Administrateur |
| User story | Je veux controler les comptes fournisseurs afin d'autoriser ou refuser l'acces SoftSign. |
| Description BA/PO | Afficher demandes fournisseurs, fiche detail, actions accepter SoftDocs+SoftSign, autoriser SoftSign seul, demander complement. |
| Maquette | CAP-M14 - Validation des comptes fournisseurs |
| Livrable visible | Ecran validation fournisseur operationnel. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F01-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir Validation fournisseurs.

Selectionner fournisseur.

Choisir une action.

Verifier statut.

Criteres d'acceptation

La fiche fournisseur affiche identite, contact, projet/site et informations bancaires.

Accepter active l'acces SoftSign.

Demander complement garde un statut explicite.

L'action est tracee.

Tests / verification attendue

Test acceptation.

Test demande complement.

Test audit.

## SS-F07-012 - Personnaliser les parametres generaux SoftSign

| Feature | Administration et parametrage |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Administrateur |
| User story | Je veux parametrer l'application afin d'adapter libelles et comportement au contexte client. |
| Description BA/PO | Mettre a disposition les parametres generaux : nom affichage, theme si retenu, valeurs par defaut et preferences. |
| Maquette | CAP-M03 - Tableau de bord SoftSign |
| Livrable visible | Parametres generaux sauvegardes. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F01-005 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir Parametres generaux.

Modifier une valeur.

Enregistrer.

Verifier impact visible.

Criteres d'acceptation

Les champs sont documentes.

La sauvegarde persiste.

Une valeur invalide est refusee.

Les changements critiques demandent confirmation.

Tests / verification attendue

Test sauvegarde.

Test valeur invalide.

Test retour visuel.

# E08 - Rapports et pilotage

CAP-M15 - Rapport - situation par validateur

## SS-F08-001 - Afficher le rapport Situation par validateur

| Feature | Rapports et pilotage |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Manager |
| User story | Je veux suivre la charge des validateurs afin de detecter les blocages. |
| Description BA/PO | Afficher KPI en instance, traites, rejetes, delai moyen et liste par validateur. |
| Maquette | CAP-M15 - Rapport - situation par validateur |
| Livrable visible | Rapport validateur consultable. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F05-003, SS-F05-004 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir Situation par validateur.

Lire KPI.

Lire tableau.

Trier par retard.

Criteres d'acceptation

Les KPI sont visibles.

Chaque validateur affiche en instance, traites, rejetes, delai moyen.

Le tri par retard fonctionne.

L'etat vide est prevu.

Tests / verification attendue

Test donnees non vides.

Test tri.

Test etat vide.

## SS-F08-002 - Afficher le detail d'un validateur

| Feature | Rapports et pilotage |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Manager |
| User story | Je veux comprendre la charge d'un validateur afin d'agir sur les retards. |
| Description BA/PO | Depuis le rapport, ouvrir le detail des dossiers en instance, en retard, traites et rejetes. |
| Maquette | CAP-M15 - Rapport - situation par validateur |
| Livrable visible | Drill-down validateur. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F08-001, SS-F04-005 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Cliquer un validateur.

Voir liste documents.

Ouvrir un document.

Criteres d'acceptation

Le detail liste les documents du validateur.

Les retards sont distingues.

Un document peut etre ouvert si l'utilisateur a le droit.

Le retour rapport est possible.

Tests / verification attendue

Test detail.

Test ouverture document.

Test droits.

## SS-F08-003 - Afficher le rapport Situation par expediteur

| Feature | Rapports et pilotage |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Manager |
| User story | Je veux suivre les documents par emetteur afin d'identifier les services les plus actifs ou bloques. |
| Description BA/PO | Afficher volumes par expediteur/service, statuts, delais et documents en retard. |
| Maquette | CAP-M15 - Rapport - situation par validateur |
| Livrable visible | Rapport expediteur consultable. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F04-001, SS-F08-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir Situation par expediteur.

Lire KPI/tableau.

Filtrer si prevu.

Criteres d'acceptation

Chaque expediteur a volumes par statut.

Les retards sont visibles.

Le rapport utilise les memes definitions que le dashboard.

L'etat vide est prevu.

Tests / verification attendue

Test donnees non vides.

Test etat vide.

Controle coherence dashboard.

## SS-F08-004 - Exporter les rapports

| Feature | Rapports et pilotage |
| --- | --- |
| Charge cible | 0,5 j maximum |
| Persona | Manager |
| User story | Je veux exporter les rapports afin de les partager en reunion de pilotage. |
| Description BA/PO | Ajouter export CSV/Excel pour situation validateur et expediteur avec filtres actifs. |
| Maquette | CAP-M15 - Rapport - situation par validateur |
| Livrable visible | Export rapports. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F08-001, SS-F08-003 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir rapport.

Appliquer filtre/tri.

Exporter.

Ouvrir fichier.

Criteres d'acceptation

L'export reprend les donnees visibles.

Les en-tetes sont metier.

La date d'export est incluse.

Un export vide est gere.

Tests / verification attendue

Test export validateur.

Test export expediteur.

Test rapport vide.

# E09 - Audit, securite et qualite

CAP-M12 - Notifications

CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres

## SS-F09-001 - Afficher le journal d'activite SoftSign

| Feature | Audit, securite et qualite |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Administrateur / Auditeur |
| User story | Je veux consulter les evenements afin de tracer les actions sensibles. |
| Description BA/PO | Afficher un journal date, acteur, action, document, detail et filtre par type/periode. |
| Maquette | CAP-M12 - Notifications |
| Livrable visible | Journal d'activite consultable. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F05-003, SS-F07-007 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Ouvrir Journal.

Filtrer par periode.

Filtrer par action.

Ouvrir un evenement.

Criteres d'acceptation

Les actions sensibles sont tracees.

Les filtres fonctionnent.

Le journal est en lecture seule.

Une action sans document reste visible avec detail.

Tests / verification attendue

Test traces validation.

Test traces admin.

Test filtres.

## SS-F09-002 - Tracer les evenements documentaires dans l'historique

| Feature | Audit, securite et qualite |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Auditeur |
| User story | Je veux retrouver l'historique d'un document afin de justifier son parcours. |
| Description BA/PO | Enregistrer depot, validation, refus, signature, relance, delegation, signature externe et archivage. |
| Maquette | CAP-M05 - Mes documents - liste et filtres |
| Livrable visible | Historique document complet. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F04-007, SS-F05-008, SS-F06-007 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Executer plusieurs actions.

Ouvrir detail document.

Lire historique.

Criteres d'acceptation

Chaque action critique cree une entree.

Chaque entree contient date, acteur, action et detail.

Les actions systeme sont identifiees.

L'historique ne peut pas etre modifie par un utilisateur standard.

Tests / verification attendue

Test depot.

Test validation.

Test signature externe.

Test relance.

## SS-F09-003 - Verifier les permissions sur les actions sensibles

| Feature | Audit, securite et qualite |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | Tech Lead / QA |
| User story | Je veux confirmer les droits afin d'eviter des actions non autorisees. |
| Description BA/PO | Couvrir depot, validation, signature, administration, rapports et validation fournisseurs par profils. |
| Maquette | CAP-M09 - Autorisations et permissions |
| Livrable visible | Plan de tests permissions execute. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F07-007 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Preparer profils.

Tester menus.

Tester actions.

Documenter resultats.

Criteres d'acceptation

Un utilisateur non autorise ne peut pas executer l'action.

Le message d'interdiction est metier.

Un admin conserve les droits attendus.

Les cas sont traces dans le rapport QA.

Tests / verification attendue

Matrice tests permissions.

Execution manuelle ou automatisee.

Capture anomalie si echec.

## SS-F09-004 - Automatiser le test de depot complet

| Feature | Audit, securite et qualite |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | QA |
| User story | Je veux un test de bout en bout afin de securiser le parcours depot. |
| Description BA/PO | Automatiser le scenario : connexion, depot PDF, metadonnees, workflow, zones, lancement, presence dans liste. |
| Maquette | CAP-M04 - Depot de document - wizard |
| Livrable visible | Test E2E depot complet. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F03-010, SS-F04-001 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Lancer test.

Observer depot.

Verifier document cree.

Produire rapport.

Criteres d'acceptation

Le test passe sur jeu de demo.

Un echec indique l'etape bloquante.

Le document final est retrouve en liste.

Le test est relancable sans nettoyage manuel lourd.

Tests / verification attendue

Execution test E2E.

Rapport avec screenshot en cas d'echec.

## SS-F09-005 - Automatiser le test de signature externe

| Feature | Audit, securite et qualite |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | QA |
| User story | Je veux un test de bout en bout afin de securiser la signature tiers. |
| Description BA/PO | Automatiser : creation demande externe, ouverture lien, OTP, signature, reintegration document. |
| Maquette | CAP-M16 - Portail tiers - verification OTP |
| Livrable visible | Test E2E signature externe. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | SS-F06-007 |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Lancer test.

Creer demande.

Signer cote tiers.

Verifier backoffice.

Criteres d'acceptation

Le lien OTP valide s'ouvre.

La signature externe est finalisee.

Le document backoffice change de statut.

L'historique contient la preuve.

Tests / verification attendue

Execution test E2E.

Rapport avec etapes.

## SS-F09-006 - Faire la revue visuelle des maquettes livrees

| Feature | Audit, securite et qualite |
| --- | --- |
| Charge cible | 1 j maximum |
| Persona | PO / QA |
| User story | Je veux comparer l'implementation aux maquettes afin de detecter rapidement les ecarts. |
| Description BA/PO | Pour chaque ecran principal, prendre une capture et la comparer a la maquette integree dans ce document. |
| Maquette | CAP-M03 - Tableau de bord SoftSign |
| Livrable visible | Checklist revue visuelle avec ecarts. |
| Preuve d'avancement | Capture, demo locale, test passe ou donnees visibles selon le livrable. |
| Dependances | Tous tickets UI |
| Hors perimetre | Hors perimetre de ce ticket : refonte graphique globale, changement de socle, traitements non cites. |

Flux utilisateur detaille

Capturer chaque ecran.

Comparer avec maquette.

Classer ecarts bloquant/majeur/mineur.

Creer tickets de correction.

Criteres d'acceptation

Tous les ecrans principaux sont controles.

Les ecarts critiques ont un ticket.

Les textes visibles ne mentionnent pas le code ou le jargon technique.

Les etats vides sont revus.

Tests / verification attendue

Checklist signee PO/QA.

Captures jointes aux tickets d'ecart.