# Directive Guide Technique - SoftSign

Architecture cible, outils gratuits/open source, methode de delivery et estimation sprints

| Champ | Directive |
| --- | --- |
| Date | 04/06/2026 |
| Cible | Application SoftSign fiable, fluide, securisee, maintenable en C#/.NET + Angular. |
| Contraintes | Gratuit/open source autant que possible ; pas de framework CQRS/MediatR ; MFE Angular/Nx ; Clean Architecture pragmatique. |
| Alerte licence | Une signature juridiquement qualifiee ou TSA qualifiee peut necessiter un prestataire payant. Les outils gratuits couvrent la technique, pas automatiquement la valeur legale locale. |

# 1. Position d'architecture

Construire un modular monolith .NET au depart, avec front Angular MFE. Ne pas multiplier les microservices avant stabilisation du domaine.

Isoler uniquement les traitements lourds PDF/OCR/signature dans un worker ou microservice Python interne, car l'ecosysteme PDF signature y est plus robuste et gratuit.

Stocker les gros fichiers hors tables relationnelles classiques : filesystem/NAS, object storage compatible ou SQL Server FILESTREAM si l'organisation reste SQL Server.

Tout PDF original est immutable. Chaque signature produit une nouvelle version signee, un hash, une entree audit et un certificat de preuve.

Aucune action sensible sans audit append-only : depot, validation, refus, signature, OTP, relance, delegation, admin, export.

# 2. Stack directive

| Domaine | Outil/framework gratuit | Usage SoftSign | Directive |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Angular 20+ / Angular current LTS compatible | Standalone components, Signals, RxJS, strict TS, lazy routes, Nx libs | Socle impose par le contexte. Signals pour etat local performant, RxJS pour flux async. |
| Monorepo | Nx Community | apps/softsign-shell, libs/ui, libs/domain, libs/api-client, libs/pdf | Isolation MFE, build/test affected, conventions communes. |
| UI & tables | Angular CDK + AG Grid Community ou PrimeNG Community | Virtual scroll, pagination serveur, tri/filtre lazy, colonnes persistables | AG Grid Community MIT ; PrimeNG Community MIT. Eviter les fonctions Enterprise payantes. |
| PDF viewer | PDF.js | Rendu pages, zoom, recherche, overlay zones signature | Apache 2.0, rendu cote navigateur, evite de transformer tout PDF en images serveur. |
| Signature manuscrite | signature_pad | Capture points/strokes, export SVG/PNG, pression si disponible | MIT, simple et mature pour signature dessinee. |
| Temps reel | ASP.NET Core SignalR | Presence session, preview signature, statut OTP, notifications instantanees | SignalR est open-source et adapte aux apps collaboratives/notifications. |
| Backend API | .NET 10 LTS si nouveau projet, sinon .NET 8 avec plan migration | ASP.NET Core Web API, Clean Architecture pragmatique, endpoints REST, SignalR hubs | .NET 10 LTS supporte jusqu'en novembre 2028 ; .NET 8 sort du support en novembre 2026. |
| Validation | FluentValidation | Validation commandes/API, erreurs metier propres | Validation explicite sans logique dispersee dans controllers. |
| Data access | EF Core + Dapper pour lectures lourdes | EF Core pour domaine/ecritures ; Dapper ou SQL optimise pour rapports/listes massives | EF Core est open source ; keyset pagination recommandee pour gros volumes. |
| Database | SQL Server Developer en dev/test ; SQL Server prod ou PostgreSQL si production gratuite obligatoire | Metadonnees en base, audit append-only, indexation, full-text | SQL Server Developer est gratuit uniquement hors production. Pour production gratuite stricte, arbitrage PostgreSQL. |
| Stockage PDF | Filesystem/NAS ou SQL Server FILESTREAM ; abstraction Storage | Originaux immuables, versions signees, certificats, thumbnails | Ne pas stocker les gros PDF en base classique. FILESTREAM stocke les BLOB sur filesystem avec coherence SQL. |
| Upload volumineux | tusdotnet + streaming ASP.NET Core | Upload resumable, checksum, reprise reseau, antivirus, quarantaine | tusdotnet MIT ; ASP.NET Core recommande le streaming pour gros fichiers. |
| PDF signing service | Python FastAPI + pyHanko | Signature PDF PAdES, visible/invisible, PKCS#11/HSM, validation signatures | pyHanko MIT, specialise PDF signing/stamping. |
| PDF stamping/certificats | pyHanko + pypdf + ReportLab | Apparence signature, certificat de preuve, annexe audit | pypdf BSD-3 ; ReportLab open-source BSD. |
| Jobs | Quartz.NET ; RabbitMQ si volumetrie distribuee | Relances, OCR, thumbnails, signature async, nettoyage temporaire | Quartz simple ; RabbitMQ MPL 2.0 si files durables multi-services. |
| IAM | Keycloak self-hosted ou ASP.NET Core Identity | OIDC/OAuth2, MFA, roles, federation LDAP/AD | Keycloak Apache 2.0, robuste pour SSO entreprise. |
| Observability | Serilog + OpenTelemetry + Prometheus/Grafana | Logs structures, traces, metriques, correlation id | OpenTelemetry standardise traces/metriques/logs. |
| Tests | xUnit, Testcontainers, Playwright, k6, OWASP ZAP | Unitaires, integration DB, E2E UI, perf, securite | Qualite continue et preuve DoD. |

# 3. Architecture signature PDF

Il faut distinguer deux objets : la signature visible et la signature cryptographique.

Signature visible : image ou SVG derivee des strokes utilisateur, placee sur une zone PDF connue. Elle sert a la lisibilite humaine.

Signature cryptographique : signature numerique PDF/PAdES appliquee au fichier final avec certificat X.509. Elle sert a l'integrite et a la verification.

Certificat de preuve SoftSign : annexe applicative contenant identite, action, date, IP, user agent, OTP, hash document original, hash document signe, workflow et audit.

| Etape | Flux technique | Livrable |
| --- | --- | --- |
| 1. Depot | Upload resumable/streaming vers quarantaine, scan antivirus, calcul SHA-256, stockage original immutable. | Document original stocke + hash + metadata. |
| 2. Preparation | PDF.js affiche le PDF page par page. L'utilisateur place les zones de signature sur overlay, pas dans le PDF encore. | Zones signature sauvegardees en coordonnees PDF. |
| 3. Session signature | Creation session avec OTP si requis, expiration, signataire, document version, etape workflow. | Session active, auditee, visible en temps reel. |
| 4. Temps reel | SignalR diffuse etat session, presence, signature en cours, completion, notifications. | Le validateur/admin voit l'avancement sans refresh. |
| 5. Capture signature | signature_pad capture strokes ; serveur stocke points + rendu SVG/PNG + hash de preuve. | Signature visuelle prete a integrer. |
| 6. Stamping PDF | Python service ajoute champ/apparence visible sur la bonne page avec pyHanko/ReportLab/pypdf. | PDF prepare avec apparence signature. |
| 7. Signature numerique | pyHanko applique PAdES avec certificat PKCS#12 ou PKCS#11/HSM. Timestamp si TSA disponible. | PDF signe/verifiable. |
| 8. Certificat | Generer annexe PDF de preuve et lier au document final. | Certificat SoftSign telechargeable. |
| 9. Reconciliation | Mise a jour workflow, notification acteur suivant, audit final, indexation recherche. | Document final et workflow synchronises. |

# 4. Donnees volumineuses et performance

| Sujet | Risque | Directive obligatoire |
| --- | --- | --- |
| PDF volumineux | Memoire serveur saturee, lenteur upload, timeouts. | Upload streaming/tus, pas de base64 dans JSON, stockage fichier, hash en streaming, scan async. |
| Apercu PDF | Conversion serveur couteuse, latence forte. | PDF.js cote client, chargement page par page, range requests, thumbnails async seulement si necessaire. |
| Tables volumineuses | DOM lourd, filtres lents, export bloquant. | Pagination serveur, keyset pagination, virtual scroll, projection DTO, index SQL, export async. |
| Recherche | LIKE non indexe, scans tables. | Full-text SQL Server ou moteur dedie si besoin ; index metadata stricts. |
| Audit massif | Table audit enorme, rapports lents. | Append-only partitionne par date/tenant, retention, vues materialisees/report tables. |
| Rapports | Calculs repetes a chaque page. | Pre-agregations jobs, caches courts, endpoints read-only optimises Dapper/SQL. |
| Notifications/relances | Jobs concurrents et doublons. | Outbox + idempotence + Quartz/RabbitMQ, cle dedoublonnage. |
| Signature | Blocage UI pendant traitement PDF. | Traitement async avec statut SignalR ; l'utilisateur voit progression et resultat. |

# 5. Methodologie de realisation

Sprint 0 : cadrer architecture, CI/CD, conventions, POC PDF/PAdES, stockage, auth et jeu de donnees.

Travailler par vertical slices : chaque sprint livre un parcours metier utilisable, pas seulement des couches techniques.

Limiter chaque ticket a 0,5j ou 1j. Toute tache plus grosse est redecoupee avant sprint planning.

Demo quotidienne ou tous les 2 jours : chaque developpeur montre un livrable visible, un test ou une API verifiable.

Definition of Done stricte : tests, logs, audit, erreurs metier, securite, performance minimale, revue code.

ADR obligatoire pour choix structurants : stockage PDF, PAdES, identity provider, base de donnees, queue.

Qualite continue : build, lint, tests unitaires, integration DB, Playwright smoke, scan dependances, perf sur fichiers volumineux.

Pilotage par risques : PDF signing, legal value, gros volumes, auth, audit, stockage sont traites tot.

# 6. Roadmap sprints recommandee

| Sprint | Objectif | Livrables clefs | Go/No-Go |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Socle et risques | Nx/Angular shell, API .NET, SQL schema initial, CI, POC PDF.js, POC pyHanko visible signature. | Signature technique possible sur PDF demo. |
| Sprint 1 | Acces + dashboard + depot debut | Login, shell SoftSign, dashboard KPI, wizard depot et upload PDF streaming. | Depot PDF visible et stocke sans surcharge memoire. |
| Sprint 2 | Depot complet + listes | Metadonnees, workflow selection, zones signature, lancement workflow, listes documents. | Document cree depuis wizard et visible en liste. |
| Sprint 3 | Traitement interne | Boite actions, validation, refus, signature interne OTP, notifications, historique. | Workflow interne complet demo. |
| Sprint 4 | Signature externe | Demande tiers, email/lien, OTP tiers, signature visible, integration PDF, reintegration workflow. | PDF signe externe demo de bout en bout. |
| Sprint 5 | Administration | Workflows, utilisateurs, roles, OTP, relances, validation fournisseurs. | Admin peut parametrer et impacter les parcours. |
| Sprint 6 | Rapports + audit + volumetrie | Rapports validateurs/expediteurs, export, journal, tests gros PDF/grosses tables. | Performance acceptable sur jeux volumineux. |
| Sprint 7 | Hardening V1 | Correction bugs, securite, accessibilite, runbook, backup/restore, tests E2E complets. | Release Candidate validable metier. |

# 7. Estimation realiste

| Bloc | Volume | Charge estimee | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Base backlog PO/BA | 71 tickets | 66 j.h | 10 tickets a 0,5j + 61 tickets a 1j. |
| Architecture, CI/CD, socle securite | Sprint 0 + dur continu | 10 a 14 j.h | Non inclus totalement dans les tickets fonctionnels. |
| Spike PDF/PAdES/PKCS#12/visible signature | Risque fort | 5 a 8 j.h | A faire avant d'engager les tickets signature externe. |
| Integration front/back/Python/stockage | Transverse | 12 a 18 j.h | Contrats API, orchestration jobs, stockage PDF, erreurs. |
| QA, correction, accessibilite, hardening | Transverse | 18 a 25 j.h | Tests E2E, securite, perf gros fichiers, corrections sprint. |
| Documentation runbook/deploiement | Fin V1 | 5 a 8 j.h | Procedures, exploitation, sauvegarde, restauration. |
| Total realiste V1 | Hors aleas certificat qualifie | 116 a 139 j.h | Pour un produit stable, pas seulement un prototype. |

Projection calendrier selon equipe

| Equipe | Capacite utile par sprint 2 semaines | Duree MVP fiable | Duree V1 production stable |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 dev full-stack + 0,5 QA | 14 a 16 j.h feature/sprint | 8 a 9 sprints | 10 a 12 sprints |
| 3 dev full-stack + 1 QA | 21 a 24 j.h feature/sprint | 5 a 6 sprints | 7 a 8 sprints |
| 4 dev + 1 QA + 1 DevOps part-time | 28 a 32 j.h feature/sprint | 4 a 5 sprints | 5 a 6 sprints |

Recommandation : viser 7 a 8 sprints de 2 semaines avec 3 developpeurs seniors/full-stack, 1 QA, PO/BA disponible et Tech Lead actif.

La livraison pilote peut arriver vers sprint 5/6 si la signature PDF est tranchee tot.

La V1 stable ne doit pas sortir sans tests gros PDF, gros volumes de table, restauration backup, audit et parcours signature externe complet.

# 8. Sources officielles verifiees

| Sujet | URL | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Angular Signals | https://angular.dev/guide/signals | Signals suivent finement l'etat et optimisent les mises a jour UI. |
| Angular CDK virtual scroll | https://v15.material.angular.dev/cdk/scrolling | Rendu performant des grandes listes en ne rendant que les elements visibles. |
| PDF.js | https://mozilla.github.io/pdf.js/ | Rendu PDF web, licence Apache 2.0. |
| ASP.NET Core SignalR | https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/introduction?view=aspnetcore-10.0 | Temps reel, notifications, collaboration, streaming. |
| ASP.NET Core file uploads | https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/models/file-uploads?view=aspnetcore-10.0 | Streaming pour gros fichiers afin d'eviter de bufferiser en memoire. |
| EF Core efficient querying | https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/performance/efficient-querying | Pagination keyset recommandee pour avancer page par page sur gros volumes. |
| SQL Server FILESTREAM | https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/blob/filestream-sql-server?view=sql-server-ver17 | BLOB stockes sur filesystem avec coherence SQL. |
| SQL Server Developer | https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads | Edition Developer gratuite pour dev/test non production. |
| .NET support | https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/releases-and-support | .NET 10 LTS supporte jusqu'en novembre 2028. |
| pyHanko signing | https://pyhanko.readthedocs.io/en/v0.22.0/cli-guide/signing.html | Support signatures visibles/invisibles, PAdES, PKCS#11. |
| pyHanko license | https://pyhanko.readthedocs.io/en/v0.27.1/license.html | Licence MIT. |
| ReportLab license | https://docs.reportlab.com/developerfaqs/ | Toolkit open source sous licence BSD. |
| AG Grid Community license | https://github.com/ag-grid/ag-grid/blob/latest/LICENSE.txt | Packages community MIT ; enterprise payant. |
| tusdotnet | https://github.com/tusdotnet/tusdotnet | Upload resumable, MIT. |
| RabbitMQ | https://www.rabbitmq.com/ | Broker open source sous MPL 2.0. |
| Keycloak | https://github.com/keycloak/keycloak | IAM open source Apache 2.0. |
| OpenTelemetry .NET | https://opentelemetry.io/docs/languages/dotnet/ | Telemetry standardisee pour logs, metriques et traces. |