# Plan sprints de refonte SoftSign

Cible : C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search + Python OCR/PDF/signature si nécessaire.

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Date | 2026-06-04 |
| Statut de l'existant | Maquette fonctionnelle uniquement, non retenue comme socle technique |
| Principe de planning | Fondations techniques d'abord, fonctionnalités métier ensuite |
| Taille ticket | 0,5 j ou 1 j maximum avec livrable démontrable |
| Référentiel qualité | suivi_bonus_penalite (3).xlsx |

# 1. Correction de trajectoire

La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.

La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.

Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.

Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.

Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.

Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.

La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

# 2. Outils et frameworks gratuits recommandés

| Couche | Outil | Usage |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Angular 17+ minimum, NX, Module Federation, Standalone Components, Signals, RxJS | Socle MFE, UI moderne et maintenable |
| Frontend PDF | PDF.js, signature_pad, Angular CDK, AG Grid Community si besoin | Prévisualisation PDF, signature visible, tables volumineuses |
| Backend | .NET 8 LTS, ASP.NET Core Web API, EF Core, Dapper lecture/reporting | Clean Architecture, API robuste, requêtes volumineuses |
| Validation | FluentValidation, ProblemDetails RFC 7807 | Contrats API propres, erreurs standardisées |
| Observabilité | Serilog, OpenTelemetry, health checks | Logs structurés, traces et diagnostic production |
| Temps réel | ASP.NET Core SignalR | Progression OCR/upload/signature et notifications |
| Données | SQL Server Developer en dev/test, SQL Server production à licencier, FILESTREAM, Full-Text Search | Fichiers volumineux, recherche documentaire et intégrité transactionnelle |
| Upload | tusdotnet ou upload chunké maison | Reprise upload gros PDF sans recommencer |
| OCR | Python FastAPI worker, Tesseract OCR, OCRmyPDF, pypdf/PyMuPDF | Extraction texte PDF natif et OCR des scans |
| Signature PDF | Python FastAPI worker, pyHanko, cryptography | Signature visible, PAdES, certificat et preuve |
| Jobs | Quartz.NET, table de jobs ou RabbitMQ si architecture autorisée | Relances, OCR, génération certificat, traitements asynchrones |
| Tests | xUnit, FluentAssertions, Testcontainers SQL si possible, Jest/Karma/Vitest selon socle, Playwright | Tests domaine, API, Angular et E2E |

# 3. Architecture cible

| Bloc | Directive |
| --- | --- |
| Backend | SoftSign.Api, SoftSign.Application, SoftSign.Domain, SoftSign.Infrastructure, SoftSign.Persistence, SoftSign.SharedKernel |
| Frontend | apps/shell, apps/softsign-mfe, libs/shared-*, libs/softsign-models, data-access, ui, domain, feature-* |
| Données | Schéma softsign, FILESTREAM pour binaires, Full-Text Search sur OCR/métadonnées, projections pour listes |
| Python | Worker FastAPI interne pour OCR, préparation PDF, signature pyHanko et génération certificat |
| Volumétrie | Upload résumable, streaming fichiers, pagination serveur, keyset si nécessaire, index SQL, jobs asynchrones |

# 4. Roadmap sprint refonte

| Sprint | Objectif | Nombre tickets | Livrable majeur |
| --- | --- | --- | --- |
| S00 | Créer les bases de travail avant tout écran métier. | 10 | Préparation refonte et environnement de développement |
| S01 | Créer le schéma durable qui supporte les gros PDF, la recherche et l'audit. | 12 | Socle données SQL Server et modèle persistant |
| S02 | Protéger les règles SoftSign avant d'exposer les API. | 12 | Domaine métier et Clean Architecture |
| S03 | Exposer des API robustes pour gros documents et tables volumineuses. | 10 | API, stockage volumineux et recherche |
| S04 | Isoler OCR et signature PDF dans un service gratuit, testable et observable. | 10 | Services Python OCR, PDF et signature |
| S05 | Créer le socle front avant les écrans métier complets. | 10 | Fondation Angular MFE et composants transverses |
| S06 | Livrer le premier flux métier complet de bout en bout. | 10 | Dépôt document et lancement workflow |
| S07 | Permettre aux utilisateurs internes de traiter les documents. | 11 | Listes, détail document et actions internes |
| S08 | Livrer le parcours tiers externe sécurisé. | 10 | Signature externe, certificat et archivage |
| S09 | Rendre SoftSign configurable sans intervention développeur. | 12 | Administration et paramétrage |
| S10 | Stabiliser la V1 pour données volumineuses et recette métier. | 12 | Reporting, performance, sécurité et livraison |

# 5. Estimation réaliste

| Hypothèse | Estimation |
| --- | --- |
| Tickets refonte | 119 tickets de 0,5 j à 1 j |
| Charge brute | environ 115 à 119 jours.homme |
| Marge intégration/QA/performance/sécurité | +25% à +35% |
| V1 stable | 145 à 160 jours.homme |
| Équipe 3 dev + 1 QA + PO/BA disponible | 8 à 10 sprints de 2 semaines selon disponibilité et dette du socle global |
| Équipe 2 dev + QA partiel | 12 à 15 sprints de 2 semaines |
| Équipe 4 dev + 1 QA + DevOps partiel | 6 à 8 sprints de 2 semaines si décisions rapides |

# 6. Barème bonus/pénalité à appliquer

| Code P | Catégorie | Pénalité | Pts | Code B | Bonus | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Sécurité & Architecture | P0 ¦ Absence [Authorize] sur endpoint protégé | -3 | B3 | B3 ¦ Correction proactive violation sécurité [Authorize] | 3 |
| P0 | Sécurité & Architecture | P0 ¦ Import cross-remote MFE | -3 | B3 | B3 ¦ Correction proactive import cross-remote MFE | 3 |
| P0 | Sécurité & Architecture | P0 ¦ Logique métier dans couche Infrastructure/Repository | -3 | B3 | B3 ¦ Correction proactive logique métier Infrastructure | 3 |
| P1 | Sécurité & Architecture | P1 ¦ Interface de service absente dans Application layer | -2 | B2 | B2 ¦ Ajout interface service Application layer proactif | 2 |
| P1 | Sécurité & Architecture | P1 ¦ Violation Nx enforce-module-boundaries | -2 | B2 | B2 ¦ Correction violation Nx enforce-module-boundaries | 2 |
| P1 | Sécurité & Architecture | P1 ¦ Données sensibles loggées (JWT, password, API key) | -2 | B2 | B2 ¦ Nettoyage proactif logs données sensibles | 2 |
| P2 | Sécurité & Architecture | P2 ¦ Fichier dans mauvaise couche (ex: DTO dans Domain) | -1 | B1 | B1 ¦ Réorganisation proactive fichiers couches | 1 |
| P0 | Angular & MFE | P0 ¦ Composant non standalone (NgModule inutile) | -3 | B3 | B3 ¦ Migration proactive vers standalone component | 3 |
| P0 | Angular & MFE | P0 ¦ Type any utilisé sans justification | -3 | B3 | B3 ¦ Typage strict remplacé any sans signalement | 3 |
| P0 | Angular & MFE | P0 ¦ Violation architecture library (Models dans components...) | -3 | B3 | B3 ¦ Correction proactive architecture library | 3 |
| P1 | Angular & MFE | P1 ¦ BehaviorSubject au lieu de signal() | -2 | B2 | B2 ¦ Migration proactive BehaviorSubject → signal() | 2 |
| P1 | Angular & MFE | P1 ¦ @Input()/@Output() au lieu de input()/output() | -2 | B2 | B2 ¦ Migration proactive @Input → input()/output() | 2 |
| P1 | Angular & MFE | P1 ¦ *ngIf/*ngFor au lieu de @if/@for | -2 | B2 | B2 ¦ Migration proactive *ngIf → @if/@for | 2 |
| P1 | Angular & MFE | P1 ¦ ChangeDetectionStrategy.OnPush absent | -2 | B2 | B2 ¦ Ajout OnPush proactif sur composant existant | 2 |
| P1 | Angular & MFE | P1 ¦ String hardcodée non externalisée i18n | -2 | B2 | B2 ¦ Externalisation i18n proactive | 2 |
| P1 | Angular & MFE | P1 ¦ Encodage Windows-1252 au lieu de UTF-8 | -2 | B2 | B2 ¦ Correction encodage UTF-8 proactive | 2 |
| P1 | Angular & MFE | P1 ¦ console.log laissé dans code mergé | -2 | B2 | B2 ¦ Nettoyage console.log proactif | 2 |
| P1 | Angular & MFE | P1 ¦ SRP violé : composant > 3 responsabilités | -2 | B2 | B2 ¦ Découpage proactif composant SRP | 2 |
| P2 | Angular & MFE | P2 ¦ Barrel index.ts absent/mal configuré | -1 | B1 | B1 ¦ Ajout barrel index.ts proactif | 1 |
| P2 | Angular & MFE | P2 ¦ Import chemin relatif au lieu d'alias Nx | -1 | B1 | B1 ¦ Migration imports vers alias Nx proactif | 1 |
| P2 | Angular & MFE | P2 ¦ Lazy loading absent sur module/route feature | -1 | B1 | B1 ¦ Ajout lazy loading proactif | 1 |
| P0 | .NET & Back-end | P0 ¦ SaveChangesAsync dans Repository (pas UnitOfWork) | -3 | B3 | B3 ¦ Correction SaveChangesAsync → UnitOfWork proactif | 3 |
| P0 | .NET & Back-end | P0 ¦ Service métier dans Infrastructure (pas Application) | -3 | B3 | B3 ¦ Déplacement service métier vers Application layer | 3 |
| P1 | .NET & Back-end | P1 ¦ Controller avec logique métier | -2 | B2 | B2 ¦ Thin controller : déplacement logique vers service | 2 |
| P1 | .NET & Back-end | P1 ¦ Pas de validation FluentValidation | -2 | B2 | B2 ¦ Ajout FluentValidation proactif | 2 |
| P1 | .NET & Back-end | P1 ¦ Format réponse non standardisé (pas RFC 7807) | -2 | B2 | B2 ¦ Standardisation réponse RFC 7807 proactive | 2 |
| P1 | .NET & Back-end | P1 ¦ Propriété redondante dérivable en BDD | -2 | B2 | B2 ¦ Suppression propriété redondante proactive | 2 |
| P1 | .NET & Back-end | P1 ¦ Pagination 100% client-side sans filtre serveur | -2 | B2 | B2 ¦ Migration pagination client-side → serveur | 2 |
| P1 | .NET & Back-end | P1 ¦ Service technique dans Application layer | -2 | B2 | B2 ¦ Déplacement service technique vers Infrastructure | 2 |
| P1 | .NET & Back-end | P1 ¦ Migration EF Core auto-générée (pas SQL manuel) | -2 | B2 | B2 ¦ Remplacement migration auto par script SQL manuel | 2 |
| P2 | .NET & Back-end | P2 ¦ Incohérence class vs record pour DTOs | -1 | B1 | B1 ¦ Uniformisation class/record DTOs | 1 |
| P2 | .NET & Back-end | P2 ¦ Endpoint non RESTful | -1 | B1 | B1 ¦ Correction endpoint RESTful proactif | 1 |
| P2 | .NET & Back-end | P2 ¦ Nommage incohérent (Request/Response/Entity/Dto) | -1 | B1 | B1 ¦ Correction nommage Request/Response/Entity/Dto | 1 |
| P0 | Git & Qualité | P0 ¦ Merge direct sur main/develop sans PR | -3 | B3 | B3 ¦ Correction proactive merge direct sur main | 3 |
| P1 | Git & Qualité | P1 ¦ PR sans ticket rattaché | -2 | B2 | B2 ¦ Ajout ticket rattaché à PR existante | 2 |
| P2 | Git & Qualité | P2 ¦ Commit sans format conventionnel (feat:/fix:...) | -1 | B1 | B1 ¦ Réécriture commits au format conventionnel | 1 |
| P2 | Git & Qualité | P2 ¦ Description de PR vide ou incomplète | -1 | B1 | B1 ¦ Amélioration description PR proactive | 1 |
| P2 | Git & Qualité | P2 ¦ Import non utilisé laissé dans code | -1 | B1 | B1 ¦ Nettoyage imports inutilisés proactif | 1 |
| P2 | Git & Qualité | P2 ¦ Code mort commenté laissé dans code | -1 | B1 | B1 ¦ Suppression code mort proactive | 1 |

# 7. Tickets détaillés par sprint

## S00 - Préparation refonte et environnement de développement

Créer les bases de travail avant tout écran métier.

| ID | Titre | Charge | Resp. | Livrable | Contexte IA résumé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-R00-001 | Acter la refonte depuis maquette et figer le périmètre V1 | 0,5 j | PO/BA | Note de cadrage refonte validée | Clarifier que l'application actuelle est une maquette fonctionnelle, pas un socle technique. |
| SS-R00-002 | Préparer le poste dev .NET, Node, Angular CLI, Python, SQL Server, Tesseract | 1 j | Tech Lead | Checklist environnement exécutée | Documenter versions, chemins, variables, commandes de vérification et prérequis locaux. |
| SS-R00-003 | Créer la solution .NET Clean Architecture SoftSign | 1 j | Backend | Solution compilable avec projets Domain/Application/Infrastructure/Persistence/Api/Tests | Créer uniquement le squelette et les dépendances autorisées. |
| SS-R00-004 | Créer le workspace Angular NX et le MFE SoftSign | 1 j | Frontend | Workspace Angular avec app shell et softsign-mfe | Configurer Module Federation, routes racines et librairies initiales. |
| SS-R00-005 | Définir conventions Git, PR et barème qualité | 0,5 j | Scrum Master | Guide PR court avec pénalités/bonus | Intégrer le barème Excel au processus de revue. |
| SS-R00-006 | Préparer configuration SQL Server dev avec FILESTREAM et Full-Text | 1 j | DB/Backend | Runbook SQL Server dev/test | Vérifier activation FILESTREAM, Full-Text et droits locaux. |
| SS-R00-007 | Configurer secrets, HTTPS dev et certificats de signature de test | 1 j | Backend/Sec | Secrets dev isolés et certificat test disponible | Ne jamais stocker secrets ou certificats privés dans Git. |
| SS-R00-008 | Mettre en place CI minimale Angular/.NET/tests | 1 j | DevOps | Pipeline build/test de base | Build .NET, build Angular, tests unitaires et analyse format. |
| SS-R00-009 | Installer socle logs, health checks et OpenTelemetry | 1 j | Backend | Endpoint health + logs structurés | Préparer observabilité avant les features. |
| SS-R00-010 | Rédiger ADR stockage/OCR/signature/PDF | 1 j | Architecte | ADR validée | Décider FILESTREAM, FTS, OCR Python, pyHanko, PDF.js, SignalR. |

## S01 - Socle données SQL Server et modèle persistant

Créer le schéma durable qui supporte les gros PDF, la recherche et l'audit.

| ID | Titre | Charge | Resp. | Livrable | Contexte IA résumé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-R01-001 | Créer le schéma SQL softsign et convention migrations | 1 j | Backend/DB | Schéma softsign versionné | Créer migration de base et script SQL manuel relisible. |
| SS-R01-002 | Créer tables Documents et DocumentFiles avec FILESTREAM | 1 j | Backend/DB | Tables documents/fichiers opérationnelles | Séparer métadonnées, contenu FILESTREAM, hash et version fichier. |
| SS-R01-003 | Créer tables annexes et versions de document | 1 j | Backend/DB | Annexes et versions persistées | Prévoir original, OCRisé, signé et archivé sans écrasement silencieux. |
| SS-R01-004 | Créer tables workflow modèles, étapes et conditions | 1 j | Backend/DB | WorkflowModels/WorkflowSteps/WorkflowConditions | Supporter séquentiel, parallèle, conditions et versioning. |
| SS-R01-005 | Créer tables DocumentSteps et historique workflow | 1 j | Backend/DB | Étapes documentaires persistées | Conserver acteur, statut, dates, délégation et décision. |
| SS-R01-006 | Créer tables SignatureZones, SignatureProfiles et ExternalSignatureRequests | 1 j | Backend/DB | Tables signature prêtes | Stocker coordonnées PDF normalisées, preuves et statut externe. |
| SS-R01-007 | Créer tables OTP, tokens hashés et sécurité signature | 1 j | Backend/Sec | OTP/tokens persistés sans secret brut | TTL, tentatives, générations, verrouillage et audit. |
| SS-R01-008 | Créer tables AuditEntries, Notifications, Reminders, Certificates | 1 j | Backend/DB | Audit/notifications/certificats persistés | Prévoir immutabilité applicative et rétention. |
| SS-R01-009 | Configurer Full-Text Catalog et table DocumentSearchTexts | 1 j | Backend/DB | Recherche full-text initiale | Indexer référence, titre, métadonnées OCR et contenu texte extrait. |
| SS-R01-010 | Créer index de volumétrie pour listes et tableaux | 1 j | Backend/DB | Index filtrés et composites | Statuts actifs, dates, acteurs, projet/site, type document, retard. |
| SS-R01-011 | Créer seed minimal rôles, types document, workflows de démo | 1 j | Backend/DB | Jeu de données reproductible | Données non sensibles et utilisables par l'UI. |
| SS-R01-012 | Ajouter tests d'intégration base et smoke SQL | 1 j | QA/Backend | Tests migration + accès base | Vérifier FK, RowVersion, contraintes et recherche full-text. |

## S02 - Domaine métier et Clean Architecture

Protéger les règles SoftSign avant d'exposer les API.

| ID | Titre | Charge | Resp. | Livrable | Contexte IA résumé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-R02-001 | Modéliser l'agrégat SoftSignDocument | 1 j | Backend | Entité document avec invariants | Statuts, référence, propriétaire, type, priorité et transitions autorisées. |
| SS-R02-002 | Créer Value Objects document et fichier | 1 j | Backend | DocumentReference, DocumentHash, FileFormat, Money | Validation forte et égalité par valeur. |
| SS-R02-003 | Modéliser WorkflowModel, WorkflowStepModel et conditions | 1 j | Backend | Agrégat workflow testable | Supporter versioning, activation et conditions par montant/type/site. |
| SS-R02-004 | Modéliser DocumentWorkflowStep et transitions | 1 j | Backend | Étapes documentaires avec invariants | Une étape active doit respecter le workflow hydraté. |
| SS-R02-005 | Modéliser SignatureZone, SignatureProfile et SignatureProof | 1 j | Backend | Objets signature prêts | Coordonnées PDF normalisées et preuve immuable. |
| SS-R02-006 | Modéliser ExternalSignatureRequest et OtpChallenge | 1 j | Backend/Sec | Signature externe sécurisée | Token/OTP hashés, expiration, tentatives et statuts. |
| SS-R02-007 | Créer WorkflowSelectionService et WorkflowHydrationService | 1 j | Backend | Services domaine testés | Sélection workflow selon type, montant, devise, site et règles. |
| SS-R02-008 | Créer WorkflowTransitionService | 1 j | Backend | Transitions validation/rejet/signature | Gérer séquentiel, parallèle, rejet, finalisation. |
| SS-R02-009 | Créer DelegationResolutionService et ReminderPolicyService | 1 j | Backend | Règles délégation/relance | Résoudre acteurs effectifs et retards. |
| SS-R02-010 | Créer CertificatePolicyService et AuditTrailService | 1 j | Backend | Règles certificat/audit | Définir preuve, hash, certificat et événements métier. |
| SS-R02-011 | Définir ports repositories et UnitOfWork | 1 j | Backend | Interfaces Domain/Application | Aucune dépendance EF Core dans Domain/Application. |
| SS-R02-012 | Couvrir invariants domaine par tests unitaires | 1 j | QA/Backend | Tests verts sur règles critiques | Tests pour statuts, signature, OTP, workflow, délégation. |

## S03 - API, stockage volumineux et recherche

Exposer des API robustes pour gros documents et tables volumineuses.

| ID | Titre | Charge | Resp. | Livrable | Contexte IA résumé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-R03-001 | Implémenter UnitOfWork EF Core et repositories documents | 1 j | Backend | Repositories documents testables | SaveChangesAsync uniquement au niveau UnitOfWork. |
| SS-R03-002 | Implémenter provider FILESTREAM et hash fichier | 1 j | Backend | Stockage fichier fiable | Streaming, hash SHA-256, métadonnées et taille. |
| SS-R03-003 | Créer endpoint upload document résumable | 1 j | Backend | Upload gros PDF avec reprise | Utiliser tusdotnet ou contrat chunké validé. |
| SS-R03-004 | Créer endpoints download/preview en streaming | 1 j | Backend | Lecture PDF sans charger en mémoire | Headers, range si utile, contrôle permission. |
| SS-R03-005 | Créer contrats pagination/tri/filtres serveur | 1 j | Backend | Query contract standardisé | Compatible toutes listes volumineuses. |
| SS-R03-006 | Créer API recherche Full-Text Search | 1 j | Backend | Recherche documents textuelle | CONTAINS/FREETEXT, pagination, filtres et score. |
| SS-R03-007 | Standardiser ProblemDetails et erreurs API | 1 j | Backend | Format erreur unique | Validation, sécurité, not found, conflit, fichier trop gros. |
| SS-R03-008 | Ajouter policies d'autorisation SoftSign | 1 j | Backend/Sec | Permissions backend actives | Rôle, action, projet/site, acteur étape. |
| SS-R03-009 | Tracer audit applicatif sur commandes sensibles | 1 j | Backend/Sec | Audit command handler/application service | Sans secrets ni contenu document brut. |
| SS-R03-010 | Créer tests API stockage/recherche/permissions | 1 j | QA/Backend | Tests intégration API | Upload, download, FTS, accès refusé. |

## S04 - Services Python OCR, PDF et signature

Isoler OCR et signature PDF dans un service gratuit, testable et observable.

| ID | Titre | Charge | Resp. | Livrable | Contexte IA résumé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-R04-001 | Créer service Python FastAPI OCR/signature | 1 j | Python | Service health/config/logs | Endpoints internes protégés, config par environnement. |
| SS-R04-002 | Créer contrat .NET vers service Python | 1 j | Backend/Python | Port/adaptateur OCR/PDF | Aucun appel direct dispersé dans les controllers. |
| SS-R04-003 | Extraire texte des PDF natifs | 1 j | Python | Extraction texte sans OCR inutile | Utiliser pypdf/PyMuPDF et retourner pages/texte/confidence. |
| SS-R04-004 | OCRiser PDF scannés avec OCRmyPDF/Tesseract | 1 j | Python | Texte OCR pour PDF image | Limiter taille, timeout, langue, erreurs et logs. |
| SS-R04-005 | Persister résultat OCR dans DocumentSearchTexts | 1 j | Backend/Python | Texte OCR indexable | Mettre à jour FTS et statut OCR. |
| SS-R04-006 | Créer job asynchrone OCR et progression SignalR | 1 j | Backend | Progression OCR visible | Quartz/table jobs ou RabbitMQ si validé. |
| SS-R04-007 | Créer prototype signature PDF visible pyHanko | 1 j | Python | PDF signé de test | Signature visible aux coordonnées PDF. |
| SS-R04-008 | Créer modèle preuve/certificat de signature | 1 j | Backend/Python | Preuve hashée et certificat JSON/PDF | Signataire, IP, user-agent, OTP, dates, hash. |
| SS-R04-009 | Créer tests avec PDF volumineux et PDF scanné | 1 j | QA/Python | Jeu de tests OCR/signature | Cas natif, scan, gros fichier, erreur. |
| SS-R04-010 | Documenter limites légales et certificat production | 0,5 j | Architecte/Sec | Note d'exploitation signature | Distinguer certificat test, CA entreprise, HSM/PKCS#11. |

## S05 - Fondation Angular MFE et composants transverses

Créer le socle front avant les écrans métier complets.

| ID | Titre | Charge | Resp. | Livrable | Contexte IA résumé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-R05-001 | Brancher softsign-mfe dans le shell | 1 j | Frontend | MFE chargeable depuis le shell | Routes, navigation et isolation MFE. |
| SS-R05-002 | Créer librairies softsign-models/data-access/ui/domain | 1 j | Frontend | Librairies NX respectant boundaries | Aucun import cross-feature interdit. |
| SS-R05-003 | Créer modèles DTO frontend alignés API | 1 j | Frontend | Types document/workflow/signature | Pas de any, statuts en unions typées. |
| SS-R05-004 | Créer facades data-access documents/workflows | 1 j | Frontend | Services API typés | Gestion loading/error, retry raisonnable. |
| SS-R05-005 | Créer guards permissions SoftSign | 1 j | Frontend/Sec | Menus/routes filtrés | Rôle, permission, projet/site et lien externe. |
| SS-R05-006 | Créer composants UI statuts, KPI, boutons action | 1 j | Frontend | UI réutilisable | Présentation sans logique métier lourde. |
| SS-R05-007 | Créer composant table serveur volumineuse | 1 j | Frontend | Table avec pagination serveur | Tri, filtres, état vide/erreur/chargement. |
| SS-R05-008 | Intégrer PDF.js pour preview PDF | 1 j | Frontend | Viewer PDF page par page | Lazy loading et document volumineux. |
| SS-R05-009 | Créer signature pad et overlay zones PDF | 1 j | Frontend | Signature visible en temps réel | Coordonnées normalisées et aperçu avant envoi. |
| SS-R05-010 | Créer tests composants/facades et règle NX | 1 j | QA/Frontend | Tests front initiaux | OnPush/signals, pas de NgModule inutile. |

## S06 - Dépôt document et lancement workflow

Livrer le premier flux métier complet de bout en bout.

| ID | Titre | Charge | Resp. | Livrable | Contexte IA résumé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-R06-001 | Créer route dépôt interne et stepper | 1 j | Frontend | Wizard dépôt affiché | Étapes fichier, infos, annexes, workflow, zones, récap. |
| SS-R06-002 | Implémenter upload PDF avec progression/reprise | 1 j | Frontend/Backend | Upload visible et fiable | Barre progression, annulation, reprise. |
| SS-R06-003 | Afficher progression OCR en temps réel | 1 j | Frontend/Backend | SignalR OCR branché | Statut pending/running/done/error. |
| SS-R06-004 | Créer formulaire métadonnées prérempli OCR | 1 j | Frontend/Backend | Formulaire typé | Référence, type, montant, devise, projet/site, priorité. |
| SS-R06-005 | Gérer annexes documentaires | 1 j | Frontend/Backend | Ajout/suppression annexes | Validation taille/type et preview. |
| SS-R06-006 | Sélectionner type document et workflow suggéré | 1 j | Frontend/Backend | Workflow proposé | Sélection par règles domaine. |
| SS-R06-007 | Placer zones signature/paraphe sur PDF | 1 j | Frontend | Zones visibles et modifiables | Coordonnées sauvegardables et validation zones requises. |
| SS-R06-008 | Créer commande backend lancement workflow | 1 j | Backend | Transaction création document + étapes | Audit et activation première étape. |
| SS-R06-009 | Notifier les premiers acteurs du workflow | 1 j | Backend | Notification créée | Template, destinataire, lien document. |
| SS-R06-010 | Créer E2E dépôt complet | 1 j | QA | Test bout en bout dépôt | Upload, OCR, métadonnées, workflow, zones, lancement. |

## S07 - Listes, détail document et actions internes

Permettre aux utilisateurs internes de traiter les documents.

| ID | Titre | Charge | Resp. | Livrable | Contexte IA résumé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-R07-001 | Créer API KPI dashboard SoftSign | 1 j | Backend | KPI paginés/projetés | Documents actifs, retards, signatures, rejets. |
| SS-R07-002 | Créer dashboard Angular SoftSign | 1 j | Frontend | Dashboard connecté | KPI, alertes, raccourcis sans données mockées. |
| SS-R07-003 | Créer liste Mes documents serveur | 1 j | Frontend/Backend | Liste filtrée déposant | Pagination, tri, statuts, ouverture détail. |
| SS-R07-004 | Créer boîte de réception actions actives | 1 j | Frontend/Backend | Actions à traiter | Filtrage acteur/délégation et retard. |
| SS-R07-005 | Créer recherche avancée Full-Text | 1 j | Frontend/Backend | Recherche connectée FTS | Texte OCR, métadonnées, filtres et pagination. |
| SS-R07-006 | Créer détail document par onglets | 1 j | Frontend/Backend | Résumé, fichiers, workflow, historique | Accès contrôlé et états vides. |
| SS-R07-007 | Afficher timeline workflow et audit document | 1 j | Frontend/Backend | Traçabilité lisible | Étapes, dates, acteurs, décisions, délégations. |
| SS-R07-008 | Implémenter action validation | 1 j | Frontend/Backend | Validation active | Transaction étape, audit, notification suivante. |
| SS-R07-009 | Implémenter rejet avec motif obligatoire | 1 j | Frontend/Backend | Rejet tracé | Motif, statut, audit, notification déposant. |
| SS-R07-010 | Implémenter signature/paraphe interne OTP | 1 j | Frontend/Backend/Python | PDF signé/paraphé | OTP si requis, pyHanko, preuve, audit. |
| SS-R07-011 | Créer E2E validation/rejet/signature interne | 1 j | QA | Scénarios critiques automatisés | Accès refusé, OTP invalide, signature OK. |

## S08 - Signature externe, certificat et archivage

Livrer le parcours tiers externe sécurisé.

| ID | Titre | Charge | Resp. | Livrable | Contexte IA résumé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-R08-001 | Créer API demande signature externe | 1 j | Backend | Demande externe persistée | Email, message, durée, zone, token hashé. |
| SS-R08-002 | Générer lien sécurisé et email de demande | 1 j | Backend | Email/lien simulé ou réel | Token jamais stocké en clair. |
| SS-R08-003 | Créer portail public token guard | 1 j | Frontend/Backend | Accès lien valide/expiré | Écrans invalide, expiré, annulé, signé. |
| SS-R08-004 | Implémenter génération OTP externe | 1 j | Backend/Sec | OTP envoyé et hashé | TTL, tentatives, régénération, audit. |
| SS-R08-005 | Implémenter vérification OTP externe | 1 j | Frontend/Backend | OTP validé ou refusé | Verrouillage après échecs. |
| SS-R08-006 | Afficher PDF tiers et signature visible temps réel | 1 j | Frontend | Signature pad + aperçu PDF | Aucune sauvegarde avant consentement final. |
| SS-R08-007 | Appliquer signature externe au PDF | 1 j | Backend/Python | PDF signé PAdES/visible | pyHanko, hash, version signée. |
| SS-R08-008 | Générer certificat de signature et QR payload | 1 j | Backend/Python | Certificat consultable | Preuve signataire, OTP, hash, IP, user-agent. |
| SS-R08-009 | Réintégrer signature externe dans workflow | 1 j | Backend | Étape externe terminée | Activation étape suivante ou finalisation. |
| SS-R08-010 | Créer E2E signature externe complète | 1 j | QA | Parcours tiers automatisé | Lien, OTP, signature, certificat, audit. |

## S09 - Administration et paramétrage

Rendre SoftSign configurable sans intervention développeur.

| ID | Titre | Charge | Resp. | Livrable | Contexte IA résumé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-R09-001 | Créer liste workflows administrables | 1 j | Frontend/Backend | Workflows consultables | Recherche, statut, version, pagination. |
| SS-R09-002 | Créer éditeur workflow étapes/conditions | 1 j | Frontend/Backend | Workflow éditable | Séquentiel, parallèle, rôle, OTP, signature externe. |
| SS-R09-003 | Gérer versioning et activation workflow | 1 j | Backend | Activation sécurisée | Ne pas casser documents actifs. |
| SS-R09-004 | Créer gestion utilisateurs/rôles/permissions | 1 j | Frontend/Backend | Permissions SoftSign administrables | Matrice rôle/action/menu/projet/site. |
| SS-R09-005 | Créer gestion signatures/paraphes utilisateur | 1 j | Frontend/Backend | Profils signature CRUD | Texte, dessin, image, défaut, activation. |
| SS-R09-006 | Créer gestion délégations | 1 j | Frontend/Backend | Délégations CRUD | Période, actions, types, projet/site, audit. |
| SS-R09-007 | Créer validation comptes externes | 1 j | Frontend/Backend | Comptes tiers approuvés/rejetés | Notification décision et modules autorisés. |
| SS-R09-008 | Créer paramètres OTP | 1 j | Frontend/Backend | Politique OTP configurable | Longueur, TTL, tentatives, canaux, activation par étape. |
| SS-R09-009 | Créer paramètres relances Quartz | 1 j | Frontend/Backend | Relances automatiques | Fréquence, seuil, preview, audit. |
| SS-R09-010 | Créer modèles email et variables | 1 j | Frontend/Backend | Templates administrables | Prévisualisation et réinitialisation. |
| SS-R09-011 | Créer centre notifications | 1 j | Frontend/Backend | Notifications consultables | Lu/non lu, navigation cible, suppression. |
| SS-R09-012 | Créer paramètres généraux/personnalisation/licence | 1 j | Frontend/Backend | Écran settings | Formats, logo, thème, quotas, limites fichiers. |

## S10 - Reporting, performance, sécurité et livraison

Stabiliser la V1 pour données volumineuses et recette métier.

| ID | Titre | Charge | Resp. | Livrable | Contexte IA résumé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-R10-001 | Créer rapport situation par validateur | 1 j | Frontend/Backend | Rapport connecté | Agrégats SQL, retard, délai moyen, drill-down. |
| SS-R10-002 | Créer rapport situation par expéditeur | 1 j | Frontend/Backend | Rapport expéditeur | Déposant/fournisseur, statut, délai prévu/réel. |
| SS-R10-003 | Créer journal d'audit global filtrable | 1 j | Frontend/Backend | Audit consultable | Filtres, FTS, export, pagination serveur. |
| SS-R10-004 | Créer exports CSV/XLSX/PDF gratuits | 1 j | Backend | Exports opérationnels | ClosedXML/QuestPDF si licence compatible, streaming. |
| SS-R10-005 | Tester performance gros PDF et upload | 1 j | QA/Perf | Rapport performance fichiers | PDF 50/100/200 Mo selon cible, mémoire contrôlée. |
| SS-R10-006 | Tester performance tables volumineuses | 1 j | QA/Perf | Rapport performance listes | 100k/1M lignes simulées, pagination et index. |
| SS-R10-007 | Optimiser indexes SQL et requêtes lentes | 1 j | Backend/DB | Plan d'index final | Requêtes dashboard, listes, FTS, audit. |
| SS-R10-008 | Créer tests sécurité permissions/OTP/token | 1 j | QA/Sec | Suite sécurité | Accès refusé, token expiré, OTP brute force, logs secrets. |
| SS-R10-009 | Créer runbook backup/restore FILESTREAM | 1 j | DevOps/DB | Procédure exploitation | Sauvegarde base + fichiers + certificats. |
| SS-R10-010 | Créer dashboards observabilité | 1 j | DevOps | Traces/logs/métriques lisibles | OCR, signature, upload, API lente, erreurs. |
| SS-R10-011 | Faire revue accessibilité et responsive | 1 j | QA/Frontend | Checklist UI corrigée | Desktop, tablette, mobile, clavier, contrastes. |
| SS-R10-012 | Préparer package recette V1 et jeu de démo | 1 j | PO/QA | Release candidate démontrable | Parcours dépôt, validation, signature externe, rapports. |

# 8. Contextes IA complets

## SS-R00-001 - Acter la refonte depuis maquette et figer le périmètre V1

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S00 - Préparation refonte et environnement de développement
        Ticket : SS-R00-001 - Acter la refonte depuis maquette et figer le périmètre V1
        Charge maximale : 0,5 j
        Responsable principal : PO/BA
        Livrable attendu : Note de cadrage refonte validée
        Contexte métier/technique : Clarifier que l'application actuelle est une maquette fonctionnelle, pas un socle technique.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R00-002 - Préparer le poste dev .NET, Node, Angular CLI, Python, SQL Server, Tesseract

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S00 - Préparation refonte et environnement de développement
        Ticket : SS-R00-002 - Préparer le poste dev .NET, Node, Angular CLI, Python, SQL Server, Tesseract
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Tech Lead
        Livrable attendu : Checklist environnement exécutée
        Contexte métier/technique : Documenter versions, chemins, variables, commandes de vérification et prérequis locaux.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R00-003 - Créer la solution .NET Clean Architecture SoftSign

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S00 - Préparation refonte et environnement de développement
        Ticket : SS-R00-003 - Créer la solution .NET Clean Architecture SoftSign
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Solution compilable avec projets Domain/Application/Infrastructure/Persistence/Api/Tests
        Contexte métier/technique : Créer uniquement le squelette et les dépendances autorisées.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R00-004 - Créer le workspace Angular NX et le MFE SoftSign

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S00 - Préparation refonte et environnement de développement
        Ticket : SS-R00-004 - Créer le workspace Angular NX et le MFE SoftSign
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend
        Livrable attendu : Workspace Angular avec app shell et softsign-mfe
        Contexte métier/technique : Configurer Module Federation, routes racines et librairies initiales.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R00-005 - Définir conventions Git, PR et barème qualité

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S00 - Préparation refonte et environnement de développement
        Ticket : SS-R00-005 - Définir conventions Git, PR et barème qualité
        Charge maximale : 0,5 j
        Responsable principal : Scrum Master
        Livrable attendu : Guide PR court avec pénalités/bonus
        Contexte métier/technique : Intégrer le barème Excel au processus de revue.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R00-006 - Préparer configuration SQL Server dev avec FILESTREAM et Full-Text

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S00 - Préparation refonte et environnement de développement
        Ticket : SS-R00-006 - Préparer configuration SQL Server dev avec FILESTREAM et Full-Text
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : DB/Backend
        Livrable attendu : Runbook SQL Server dev/test
        Contexte métier/technique : Vérifier activation FILESTREAM, Full-Text et droits locaux.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R00-007 - Configurer secrets, HTTPS dev et certificats de signature de test

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S00 - Préparation refonte et environnement de développement
        Ticket : SS-R00-007 - Configurer secrets, HTTPS dev et certificats de signature de test
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/Sec
        Livrable attendu : Secrets dev isolés et certificat test disponible
        Contexte métier/technique : Ne jamais stocker secrets ou certificats privés dans Git.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R00-008 - Mettre en place CI minimale Angular/.NET/tests

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S00 - Préparation refonte et environnement de développement
        Ticket : SS-R00-008 - Mettre en place CI minimale Angular/.NET/tests
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : DevOps
        Livrable attendu : Pipeline build/test de base
        Contexte métier/technique : Build .NET, build Angular, tests unitaires et analyse format.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R00-009 - Installer socle logs, health checks et OpenTelemetry

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S00 - Préparation refonte et environnement de développement
        Ticket : SS-R00-009 - Installer socle logs, health checks et OpenTelemetry
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Endpoint health + logs structurés
        Contexte métier/technique : Préparer observabilité avant les features.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R00-010 - Rédiger ADR stockage/OCR/signature/PDF

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S00 - Préparation refonte et environnement de développement
        Ticket : SS-R00-010 - Rédiger ADR stockage/OCR/signature/PDF
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Architecte
        Livrable attendu : ADR validée
        Contexte métier/technique : Décider FILESTREAM, FTS, OCR Python, pyHanko, PDF.js, SignalR.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R01-001 - Créer le schéma SQL softsign et convention migrations

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S01 - Socle données SQL Server et modèle persistant
        Ticket : SS-R01-001 - Créer le schéma SQL softsign et convention migrations
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/DB
        Livrable attendu : Schéma softsign versionné
        Contexte métier/technique : Créer migration de base et script SQL manuel relisible.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R01-002 - Créer tables Documents et DocumentFiles avec FILESTREAM

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S01 - Socle données SQL Server et modèle persistant
        Ticket : SS-R01-002 - Créer tables Documents et DocumentFiles avec FILESTREAM
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/DB
        Livrable attendu : Tables documents/fichiers opérationnelles
        Contexte métier/technique : Séparer métadonnées, contenu FILESTREAM, hash et version fichier.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R01-003 - Créer tables annexes et versions de document

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S01 - Socle données SQL Server et modèle persistant
        Ticket : SS-R01-003 - Créer tables annexes et versions de document
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/DB
        Livrable attendu : Annexes et versions persistées
        Contexte métier/technique : Prévoir original, OCRisé, signé et archivé sans écrasement silencieux.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R01-004 - Créer tables workflow modèles, étapes et conditions

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S01 - Socle données SQL Server et modèle persistant
        Ticket : SS-R01-004 - Créer tables workflow modèles, étapes et conditions
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/DB
        Livrable attendu : WorkflowModels/WorkflowSteps/WorkflowConditions
        Contexte métier/technique : Supporter séquentiel, parallèle, conditions et versioning.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R01-005 - Créer tables DocumentSteps et historique workflow

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S01 - Socle données SQL Server et modèle persistant
        Ticket : SS-R01-005 - Créer tables DocumentSteps et historique workflow
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/DB
        Livrable attendu : Étapes documentaires persistées
        Contexte métier/technique : Conserver acteur, statut, dates, délégation et décision.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R01-006 - Créer tables SignatureZones, SignatureProfiles et ExternalSignatureRequests

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S01 - Socle données SQL Server et modèle persistant
        Ticket : SS-R01-006 - Créer tables SignatureZones, SignatureProfiles et ExternalSignatureRequests
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/DB
        Livrable attendu : Tables signature prêtes
        Contexte métier/technique : Stocker coordonnées PDF normalisées, preuves et statut externe.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R01-007 - Créer tables OTP, tokens hashés et sécurité signature

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S01 - Socle données SQL Server et modèle persistant
        Ticket : SS-R01-007 - Créer tables OTP, tokens hashés et sécurité signature
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/Sec
        Livrable attendu : OTP/tokens persistés sans secret brut
        Contexte métier/technique : TTL, tentatives, générations, verrouillage et audit.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R01-008 - Créer tables AuditEntries, Notifications, Reminders, Certificates

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S01 - Socle données SQL Server et modèle persistant
        Ticket : SS-R01-008 - Créer tables AuditEntries, Notifications, Reminders, Certificates
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/DB
        Livrable attendu : Audit/notifications/certificats persistés
        Contexte métier/technique : Prévoir immutabilité applicative et rétention.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R01-009 - Configurer Full-Text Catalog et table DocumentSearchTexts

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S01 - Socle données SQL Server et modèle persistant
        Ticket : SS-R01-009 - Configurer Full-Text Catalog et table DocumentSearchTexts
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/DB
        Livrable attendu : Recherche full-text initiale
        Contexte métier/technique : Indexer référence, titre, métadonnées OCR et contenu texte extrait.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R01-010 - Créer index de volumétrie pour listes et tableaux

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S01 - Socle données SQL Server et modèle persistant
        Ticket : SS-R01-010 - Créer index de volumétrie pour listes et tableaux
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/DB
        Livrable attendu : Index filtrés et composites
        Contexte métier/technique : Statuts actifs, dates, acteurs, projet/site, type document, retard.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R01-011 - Créer seed minimal rôles, types document, workflows de démo

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S01 - Socle données SQL Server et modèle persistant
        Ticket : SS-R01-011 - Créer seed minimal rôles, types document, workflows de démo
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/DB
        Livrable attendu : Jeu de données reproductible
        Contexte métier/technique : Données non sensibles et utilisables par l'UI.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R01-012 - Ajouter tests d'intégration base et smoke SQL

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S01 - Socle données SQL Server et modèle persistant
        Ticket : SS-R01-012 - Ajouter tests d'intégration base et smoke SQL
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : QA/Backend
        Livrable attendu : Tests migration + accès base
        Contexte métier/technique : Vérifier FK, RowVersion, contraintes et recherche full-text.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R02-001 - Modéliser l'agrégat SoftSignDocument

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S02 - Domaine métier et Clean Architecture
        Ticket : SS-R02-001 - Modéliser l'agrégat SoftSignDocument
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Entité document avec invariants
        Contexte métier/technique : Statuts, référence, propriétaire, type, priorité et transitions autorisées.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R02-002 - Créer Value Objects document et fichier

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S02 - Domaine métier et Clean Architecture
        Ticket : SS-R02-002 - Créer Value Objects document et fichier
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : DocumentReference, DocumentHash, FileFormat, Money
        Contexte métier/technique : Validation forte et égalité par valeur.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R02-003 - Modéliser WorkflowModel, WorkflowStepModel et conditions

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S02 - Domaine métier et Clean Architecture
        Ticket : SS-R02-003 - Modéliser WorkflowModel, WorkflowStepModel et conditions
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Agrégat workflow testable
        Contexte métier/technique : Supporter versioning, activation et conditions par montant/type/site.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R02-004 - Modéliser DocumentWorkflowStep et transitions

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S02 - Domaine métier et Clean Architecture
        Ticket : SS-R02-004 - Modéliser DocumentWorkflowStep et transitions
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Étapes documentaires avec invariants
        Contexte métier/technique : Une étape active doit respecter le workflow hydraté.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R02-005 - Modéliser SignatureZone, SignatureProfile et SignatureProof

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S02 - Domaine métier et Clean Architecture
        Ticket : SS-R02-005 - Modéliser SignatureZone, SignatureProfile et SignatureProof
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Objets signature prêts
        Contexte métier/technique : Coordonnées PDF normalisées et preuve immuable.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R02-006 - Modéliser ExternalSignatureRequest et OtpChallenge

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S02 - Domaine métier et Clean Architecture
        Ticket : SS-R02-006 - Modéliser ExternalSignatureRequest et OtpChallenge
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/Sec
        Livrable attendu : Signature externe sécurisée
        Contexte métier/technique : Token/OTP hashés, expiration, tentatives et statuts.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R02-007 - Créer WorkflowSelectionService et WorkflowHydrationService

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S02 - Domaine métier et Clean Architecture
        Ticket : SS-R02-007 - Créer WorkflowSelectionService et WorkflowHydrationService
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Services domaine testés
        Contexte métier/technique : Sélection workflow selon type, montant, devise, site et règles.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R02-008 - Créer WorkflowTransitionService

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S02 - Domaine métier et Clean Architecture
        Ticket : SS-R02-008 - Créer WorkflowTransitionService
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Transitions validation/rejet/signature
        Contexte métier/technique : Gérer séquentiel, parallèle, rejet, finalisation.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R02-009 - Créer DelegationResolutionService et ReminderPolicyService

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S02 - Domaine métier et Clean Architecture
        Ticket : SS-R02-009 - Créer DelegationResolutionService et ReminderPolicyService
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Règles délégation/relance
        Contexte métier/technique : Résoudre acteurs effectifs et retards.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R02-010 - Créer CertificatePolicyService et AuditTrailService

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S02 - Domaine métier et Clean Architecture
        Ticket : SS-R02-010 - Créer CertificatePolicyService et AuditTrailService
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Règles certificat/audit
        Contexte métier/technique : Définir preuve, hash, certificat et événements métier.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R02-011 - Définir ports repositories et UnitOfWork

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S02 - Domaine métier et Clean Architecture
        Ticket : SS-R02-011 - Définir ports repositories et UnitOfWork
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Interfaces Domain/Application
        Contexte métier/technique : Aucune dépendance EF Core dans Domain/Application.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R02-012 - Couvrir invariants domaine par tests unitaires

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S02 - Domaine métier et Clean Architecture
        Ticket : SS-R02-012 - Couvrir invariants domaine par tests unitaires
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : QA/Backend
        Livrable attendu : Tests verts sur règles critiques
        Contexte métier/technique : Tests pour statuts, signature, OTP, workflow, délégation.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R03-001 - Implémenter UnitOfWork EF Core et repositories documents

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S03 - API, stockage volumineux et recherche
        Ticket : SS-R03-001 - Implémenter UnitOfWork EF Core et repositories documents
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Repositories documents testables
        Contexte métier/technique : SaveChangesAsync uniquement au niveau UnitOfWork.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R03-002 - Implémenter provider FILESTREAM et hash fichier

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S03 - API, stockage volumineux et recherche
        Ticket : SS-R03-002 - Implémenter provider FILESTREAM et hash fichier
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Stockage fichier fiable
        Contexte métier/technique : Streaming, hash SHA-256, métadonnées et taille.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R03-003 - Créer endpoint upload document résumable

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S03 - API, stockage volumineux et recherche
        Ticket : SS-R03-003 - Créer endpoint upload document résumable
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Upload gros PDF avec reprise
        Contexte métier/technique : Utiliser tusdotnet ou contrat chunké validé.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R03-004 - Créer endpoints download/preview en streaming

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S03 - API, stockage volumineux et recherche
        Ticket : SS-R03-004 - Créer endpoints download/preview en streaming
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Lecture PDF sans charger en mémoire
        Contexte métier/technique : Headers, range si utile, contrôle permission.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R03-005 - Créer contrats pagination/tri/filtres serveur

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S03 - API, stockage volumineux et recherche
        Ticket : SS-R03-005 - Créer contrats pagination/tri/filtres serveur
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Query contract standardisé
        Contexte métier/technique : Compatible toutes listes volumineuses.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R03-006 - Créer API recherche Full-Text Search

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S03 - API, stockage volumineux et recherche
        Ticket : SS-R03-006 - Créer API recherche Full-Text Search
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Recherche documents textuelle
        Contexte métier/technique : CONTAINS/FREETEXT, pagination, filtres et score.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R03-007 - Standardiser ProblemDetails et erreurs API

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S03 - API, stockage volumineux et recherche
        Ticket : SS-R03-007 - Standardiser ProblemDetails et erreurs API
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Format erreur unique
        Contexte métier/technique : Validation, sécurité, not found, conflit, fichier trop gros.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R03-008 - Ajouter policies d'autorisation SoftSign

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S03 - API, stockage volumineux et recherche
        Ticket : SS-R03-008 - Ajouter policies d'autorisation SoftSign
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/Sec
        Livrable attendu : Permissions backend actives
        Contexte métier/technique : Rôle, action, projet/site, acteur étape.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R03-009 - Tracer audit applicatif sur commandes sensibles

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S03 - API, stockage volumineux et recherche
        Ticket : SS-R03-009 - Tracer audit applicatif sur commandes sensibles
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/Sec
        Livrable attendu : Audit command handler/application service
        Contexte métier/technique : Sans secrets ni contenu document brut.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R03-010 - Créer tests API stockage/recherche/permissions

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S03 - API, stockage volumineux et recherche
        Ticket : SS-R03-010 - Créer tests API stockage/recherche/permissions
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : QA/Backend
        Livrable attendu : Tests intégration API
        Contexte métier/technique : Upload, download, FTS, accès refusé.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R04-001 - Créer service Python FastAPI OCR/signature

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S04 - Services Python OCR, PDF et signature
        Ticket : SS-R04-001 - Créer service Python FastAPI OCR/signature
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Python
        Livrable attendu : Service health/config/logs
        Contexte métier/technique : Endpoints internes protégés, config par environnement.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R04-002 - Créer contrat .NET vers service Python

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S04 - Services Python OCR, PDF et signature
        Ticket : SS-R04-002 - Créer contrat .NET vers service Python
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/Python
        Livrable attendu : Port/adaptateur OCR/PDF
        Contexte métier/technique : Aucun appel direct dispersé dans les controllers.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R04-003 - Extraire texte des PDF natifs

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S04 - Services Python OCR, PDF et signature
        Ticket : SS-R04-003 - Extraire texte des PDF natifs
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Python
        Livrable attendu : Extraction texte sans OCR inutile
        Contexte métier/technique : Utiliser pypdf/PyMuPDF et retourner pages/texte/confidence.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R04-004 - OCRiser PDF scannés avec OCRmyPDF/Tesseract

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S04 - Services Python OCR, PDF et signature
        Ticket : SS-R04-004 - OCRiser PDF scannés avec OCRmyPDF/Tesseract
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Python
        Livrable attendu : Texte OCR pour PDF image
        Contexte métier/technique : Limiter taille, timeout, langue, erreurs et logs.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R04-005 - Persister résultat OCR dans DocumentSearchTexts

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S04 - Services Python OCR, PDF et signature
        Ticket : SS-R04-005 - Persister résultat OCR dans DocumentSearchTexts
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/Python
        Livrable attendu : Texte OCR indexable
        Contexte métier/technique : Mettre à jour FTS et statut OCR.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R04-006 - Créer job asynchrone OCR et progression SignalR

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S04 - Services Python OCR, PDF et signature
        Ticket : SS-R04-006 - Créer job asynchrone OCR et progression SignalR
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Progression OCR visible
        Contexte métier/technique : Quartz/table jobs ou RabbitMQ si validé.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R04-007 - Créer prototype signature PDF visible pyHanko

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S04 - Services Python OCR, PDF et signature
        Ticket : SS-R04-007 - Créer prototype signature PDF visible pyHanko
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Python
        Livrable attendu : PDF signé de test
        Contexte métier/technique : Signature visible aux coordonnées PDF.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R04-008 - Créer modèle preuve/certificat de signature

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S04 - Services Python OCR, PDF et signature
        Ticket : SS-R04-008 - Créer modèle preuve/certificat de signature
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/Python
        Livrable attendu : Preuve hashée et certificat JSON/PDF
        Contexte métier/technique : Signataire, IP, user-agent, OTP, dates, hash.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R04-009 - Créer tests avec PDF volumineux et PDF scanné

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S04 - Services Python OCR, PDF et signature
        Ticket : SS-R04-009 - Créer tests avec PDF volumineux et PDF scanné
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : QA/Python
        Livrable attendu : Jeu de tests OCR/signature
        Contexte métier/technique : Cas natif, scan, gros fichier, erreur.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R04-010 - Documenter limites légales et certificat production

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S04 - Services Python OCR, PDF et signature
        Ticket : SS-R04-010 - Documenter limites légales et certificat production
        Charge maximale : 0,5 j
        Responsable principal : Architecte/Sec
        Livrable attendu : Note d'exploitation signature
        Contexte métier/technique : Distinguer certificat test, CA entreprise, HSM/PKCS#11.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R05-001 - Brancher softsign-mfe dans le shell

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S05 - Fondation Angular MFE et composants transverses
        Ticket : SS-R05-001 - Brancher softsign-mfe dans le shell
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend
        Livrable attendu : MFE chargeable depuis le shell
        Contexte métier/technique : Routes, navigation et isolation MFE.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R05-002 - Créer librairies softsign-models/data-access/ui/domain

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S05 - Fondation Angular MFE et composants transverses
        Ticket : SS-R05-002 - Créer librairies softsign-models/data-access/ui/domain
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend
        Livrable attendu : Librairies NX respectant boundaries
        Contexte métier/technique : Aucun import cross-feature interdit.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R05-003 - Créer modèles DTO frontend alignés API

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S05 - Fondation Angular MFE et composants transverses
        Ticket : SS-R05-003 - Créer modèles DTO frontend alignés API
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend
        Livrable attendu : Types document/workflow/signature
        Contexte métier/technique : Pas de any, statuts en unions typées.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R05-004 - Créer facades data-access documents/workflows

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S05 - Fondation Angular MFE et composants transverses
        Ticket : SS-R05-004 - Créer facades data-access documents/workflows
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend
        Livrable attendu : Services API typés
        Contexte métier/technique : Gestion loading/error, retry raisonnable.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R05-005 - Créer guards permissions SoftSign

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S05 - Fondation Angular MFE et composants transverses
        Ticket : SS-R05-005 - Créer guards permissions SoftSign
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Sec
        Livrable attendu : Menus/routes filtrés
        Contexte métier/technique : Rôle, permission, projet/site et lien externe.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R05-006 - Créer composants UI statuts, KPI, boutons action

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S05 - Fondation Angular MFE et composants transverses
        Ticket : SS-R05-006 - Créer composants UI statuts, KPI, boutons action
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend
        Livrable attendu : UI réutilisable
        Contexte métier/technique : Présentation sans logique métier lourde.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R05-007 - Créer composant table serveur volumineuse

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S05 - Fondation Angular MFE et composants transverses
        Ticket : SS-R05-007 - Créer composant table serveur volumineuse
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend
        Livrable attendu : Table avec pagination serveur
        Contexte métier/technique : Tri, filtres, état vide/erreur/chargement.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R05-008 - Intégrer PDF.js pour preview PDF

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S05 - Fondation Angular MFE et composants transverses
        Ticket : SS-R05-008 - Intégrer PDF.js pour preview PDF
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend
        Livrable attendu : Viewer PDF page par page
        Contexte métier/technique : Lazy loading et document volumineux.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R05-009 - Créer signature pad et overlay zones PDF

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S05 - Fondation Angular MFE et composants transverses
        Ticket : SS-R05-009 - Créer signature pad et overlay zones PDF
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend
        Livrable attendu : Signature visible en temps réel
        Contexte métier/technique : Coordonnées normalisées et aperçu avant envoi.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R05-010 - Créer tests composants/facades et règle NX

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S05 - Fondation Angular MFE et composants transverses
        Ticket : SS-R05-010 - Créer tests composants/facades et règle NX
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : QA/Frontend
        Livrable attendu : Tests front initiaux
        Contexte métier/technique : OnPush/signals, pas de NgModule inutile.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R06-001 - Créer route dépôt interne et stepper

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S06 - Dépôt document et lancement workflow
        Ticket : SS-R06-001 - Créer route dépôt interne et stepper
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend
        Livrable attendu : Wizard dépôt affiché
        Contexte métier/technique : Étapes fichier, infos, annexes, workflow, zones, récap.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R06-002 - Implémenter upload PDF avec progression/reprise

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S06 - Dépôt document et lancement workflow
        Ticket : SS-R06-002 - Implémenter upload PDF avec progression/reprise
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Upload visible et fiable
        Contexte métier/technique : Barre progression, annulation, reprise.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R06-003 - Afficher progression OCR en temps réel

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S06 - Dépôt document et lancement workflow
        Ticket : SS-R06-003 - Afficher progression OCR en temps réel
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : SignalR OCR branché
        Contexte métier/technique : Statut pending/running/done/error.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R06-004 - Créer formulaire métadonnées prérempli OCR

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S06 - Dépôt document et lancement workflow
        Ticket : SS-R06-004 - Créer formulaire métadonnées prérempli OCR
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Formulaire typé
        Contexte métier/technique : Référence, type, montant, devise, projet/site, priorité.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R06-005 - Gérer annexes documentaires

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S06 - Dépôt document et lancement workflow
        Ticket : SS-R06-005 - Gérer annexes documentaires
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Ajout/suppression annexes
        Contexte métier/technique : Validation taille/type et preview.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R06-006 - Sélectionner type document et workflow suggéré

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S06 - Dépôt document et lancement workflow
        Ticket : SS-R06-006 - Sélectionner type document et workflow suggéré
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Workflow proposé
        Contexte métier/technique : Sélection par règles domaine.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R06-007 - Placer zones signature/paraphe sur PDF

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S06 - Dépôt document et lancement workflow
        Ticket : SS-R06-007 - Placer zones signature/paraphe sur PDF
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend
        Livrable attendu : Zones visibles et modifiables
        Contexte métier/technique : Coordonnées sauvegardables et validation zones requises.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R06-008 - Créer commande backend lancement workflow

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S06 - Dépôt document et lancement workflow
        Ticket : SS-R06-008 - Créer commande backend lancement workflow
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Transaction création document + étapes
        Contexte métier/technique : Audit et activation première étape.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R06-009 - Notifier les premiers acteurs du workflow

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S06 - Dépôt document et lancement workflow
        Ticket : SS-R06-009 - Notifier les premiers acteurs du workflow
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Notification créée
        Contexte métier/technique : Template, destinataire, lien document.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R06-010 - Créer E2E dépôt complet

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S06 - Dépôt document et lancement workflow
        Ticket : SS-R06-010 - Créer E2E dépôt complet
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : QA
        Livrable attendu : Test bout en bout dépôt
        Contexte métier/technique : Upload, OCR, métadonnées, workflow, zones, lancement.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R07-001 - Créer API KPI dashboard SoftSign

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S07 - Listes, détail document et actions internes
        Ticket : SS-R07-001 - Créer API KPI dashboard SoftSign
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : KPI paginés/projetés
        Contexte métier/technique : Documents actifs, retards, signatures, rejets.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R07-002 - Créer dashboard Angular SoftSign

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S07 - Listes, détail document et actions internes
        Ticket : SS-R07-002 - Créer dashboard Angular SoftSign
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend
        Livrable attendu : Dashboard connecté
        Contexte métier/technique : KPI, alertes, raccourcis sans données mockées.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R07-003 - Créer liste Mes documents serveur

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S07 - Listes, détail document et actions internes
        Ticket : SS-R07-003 - Créer liste Mes documents serveur
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Liste filtrée déposant
        Contexte métier/technique : Pagination, tri, statuts, ouverture détail.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R07-004 - Créer boîte de réception actions actives

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S07 - Listes, détail document et actions internes
        Ticket : SS-R07-004 - Créer boîte de réception actions actives
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Actions à traiter
        Contexte métier/technique : Filtrage acteur/délégation et retard.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R07-005 - Créer recherche avancée Full-Text

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S07 - Listes, détail document et actions internes
        Ticket : SS-R07-005 - Créer recherche avancée Full-Text
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Recherche connectée FTS
        Contexte métier/technique : Texte OCR, métadonnées, filtres et pagination.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R07-006 - Créer détail document par onglets

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S07 - Listes, détail document et actions internes
        Ticket : SS-R07-006 - Créer détail document par onglets
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Résumé, fichiers, workflow, historique
        Contexte métier/technique : Accès contrôlé et états vides.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R07-007 - Afficher timeline workflow et audit document

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S07 - Listes, détail document et actions internes
        Ticket : SS-R07-007 - Afficher timeline workflow et audit document
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Traçabilité lisible
        Contexte métier/technique : Étapes, dates, acteurs, décisions, délégations.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R07-008 - Implémenter action validation

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S07 - Listes, détail document et actions internes
        Ticket : SS-R07-008 - Implémenter action validation
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Validation active
        Contexte métier/technique : Transaction étape, audit, notification suivante.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R07-009 - Implémenter rejet avec motif obligatoire

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S07 - Listes, détail document et actions internes
        Ticket : SS-R07-009 - Implémenter rejet avec motif obligatoire
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Rejet tracé
        Contexte métier/technique : Motif, statut, audit, notification déposant.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R07-010 - Implémenter signature/paraphe interne OTP

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S07 - Listes, détail document et actions internes
        Ticket : SS-R07-010 - Implémenter signature/paraphe interne OTP
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend/Python
        Livrable attendu : PDF signé/paraphé
        Contexte métier/technique : OTP si requis, pyHanko, preuve, audit.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R07-011 - Créer E2E validation/rejet/signature interne

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S07 - Listes, détail document et actions internes
        Ticket : SS-R07-011 - Créer E2E validation/rejet/signature interne
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : QA
        Livrable attendu : Scénarios critiques automatisés
        Contexte métier/technique : Accès refusé, OTP invalide, signature OK.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R08-001 - Créer API demande signature externe

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S08 - Signature externe, certificat et archivage
        Ticket : SS-R08-001 - Créer API demande signature externe
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Demande externe persistée
        Contexte métier/technique : Email, message, durée, zone, token hashé.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R08-002 - Générer lien sécurisé et email de demande

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S08 - Signature externe, certificat et archivage
        Ticket : SS-R08-002 - Générer lien sécurisé et email de demande
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Email/lien simulé ou réel
        Contexte métier/technique : Token jamais stocké en clair.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R08-003 - Créer portail public token guard

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S08 - Signature externe, certificat et archivage
        Ticket : SS-R08-003 - Créer portail public token guard
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Accès lien valide/expiré
        Contexte métier/technique : Écrans invalide, expiré, annulé, signé.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R08-004 - Implémenter génération OTP externe

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S08 - Signature externe, certificat et archivage
        Ticket : SS-R08-004 - Implémenter génération OTP externe
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/Sec
        Livrable attendu : OTP envoyé et hashé
        Contexte métier/technique : TTL, tentatives, régénération, audit.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R08-005 - Implémenter vérification OTP externe

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S08 - Signature externe, certificat et archivage
        Ticket : SS-R08-005 - Implémenter vérification OTP externe
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : OTP validé ou refusé
        Contexte métier/technique : Verrouillage après échecs.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R08-006 - Afficher PDF tiers et signature visible temps réel

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S08 - Signature externe, certificat et archivage
        Ticket : SS-R08-006 - Afficher PDF tiers et signature visible temps réel
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend
        Livrable attendu : Signature pad + aperçu PDF
        Contexte métier/technique : Aucune sauvegarde avant consentement final.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R08-007 - Appliquer signature externe au PDF

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S08 - Signature externe, certificat et archivage
        Ticket : SS-R08-007 - Appliquer signature externe au PDF
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/Python
        Livrable attendu : PDF signé PAdES/visible
        Contexte métier/technique : pyHanko, hash, version signée.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R08-008 - Générer certificat de signature et QR payload

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S08 - Signature externe, certificat et archivage
        Ticket : SS-R08-008 - Générer certificat de signature et QR payload
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/Python
        Livrable attendu : Certificat consultable
        Contexte métier/technique : Preuve signataire, OTP, hash, IP, user-agent.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R08-009 - Réintégrer signature externe dans workflow

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S08 - Signature externe, certificat et archivage
        Ticket : SS-R08-009 - Réintégrer signature externe dans workflow
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Étape externe terminée
        Contexte métier/technique : Activation étape suivante ou finalisation.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R08-010 - Créer E2E signature externe complète

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S08 - Signature externe, certificat et archivage
        Ticket : SS-R08-010 - Créer E2E signature externe complète
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : QA
        Livrable attendu : Parcours tiers automatisé
        Contexte métier/technique : Lien, OTP, signature, certificat, audit.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R09-001 - Créer liste workflows administrables

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S09 - Administration et paramétrage
        Ticket : SS-R09-001 - Créer liste workflows administrables
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Workflows consultables
        Contexte métier/technique : Recherche, statut, version, pagination.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R09-002 - Créer éditeur workflow étapes/conditions

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S09 - Administration et paramétrage
        Ticket : SS-R09-002 - Créer éditeur workflow étapes/conditions
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Workflow éditable
        Contexte métier/technique : Séquentiel, parallèle, rôle, OTP, signature externe.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R09-003 - Gérer versioning et activation workflow

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S09 - Administration et paramétrage
        Ticket : SS-R09-003 - Gérer versioning et activation workflow
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Activation sécurisée
        Contexte métier/technique : Ne pas casser documents actifs.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R09-004 - Créer gestion utilisateurs/rôles/permissions

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S09 - Administration et paramétrage
        Ticket : SS-R09-004 - Créer gestion utilisateurs/rôles/permissions
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Permissions SoftSign administrables
        Contexte métier/technique : Matrice rôle/action/menu/projet/site.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R09-005 - Créer gestion signatures/paraphes utilisateur

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S09 - Administration et paramétrage
        Ticket : SS-R09-005 - Créer gestion signatures/paraphes utilisateur
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Profils signature CRUD
        Contexte métier/technique : Texte, dessin, image, défaut, activation.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R09-006 - Créer gestion délégations

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S09 - Administration et paramétrage
        Ticket : SS-R09-006 - Créer gestion délégations
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Délégations CRUD
        Contexte métier/technique : Période, actions, types, projet/site, audit.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R09-007 - Créer validation comptes externes

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S09 - Administration et paramétrage
        Ticket : SS-R09-007 - Créer validation comptes externes
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Comptes tiers approuvés/rejetés
        Contexte métier/technique : Notification décision et modules autorisés.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R09-008 - Créer paramètres OTP

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S09 - Administration et paramétrage
        Ticket : SS-R09-008 - Créer paramètres OTP
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Politique OTP configurable
        Contexte métier/technique : Longueur, TTL, tentatives, canaux, activation par étape.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R09-009 - Créer paramètres relances Quartz

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S09 - Administration et paramétrage
        Ticket : SS-R09-009 - Créer paramètres relances Quartz
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Relances automatiques
        Contexte métier/technique : Fréquence, seuil, preview, audit.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R09-010 - Créer modèles email et variables

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S09 - Administration et paramétrage
        Ticket : SS-R09-010 - Créer modèles email et variables
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Templates administrables
        Contexte métier/technique : Prévisualisation et réinitialisation.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R09-011 - Créer centre notifications

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S09 - Administration et paramétrage
        Ticket : SS-R09-011 - Créer centre notifications
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Notifications consultables
        Contexte métier/technique : Lu/non lu, navigation cible, suppression.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R09-012 - Créer paramètres généraux/personnalisation/licence

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S09 - Administration et paramétrage
        Ticket : SS-R09-012 - Créer paramètres généraux/personnalisation/licence
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Écran settings
        Contexte métier/technique : Formats, logo, thème, quotas, limites fichiers.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R10-001 - Créer rapport situation par validateur

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S10 - Reporting, performance, sécurité et livraison
        Ticket : SS-R10-001 - Créer rapport situation par validateur
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Rapport connecté
        Contexte métier/technique : Agrégats SQL, retard, délai moyen, drill-down.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R10-002 - Créer rapport situation par expéditeur

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S10 - Reporting, performance, sécurité et livraison
        Ticket : SS-R10-002 - Créer rapport situation par expéditeur
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Rapport expéditeur
        Contexte métier/technique : Déposant/fournisseur, statut, délai prévu/réel.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R10-003 - Créer journal d'audit global filtrable

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S10 - Reporting, performance, sécurité et livraison
        Ticket : SS-R10-003 - Créer journal d'audit global filtrable
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Frontend/Backend
        Livrable attendu : Audit consultable
        Contexte métier/technique : Filtres, FTS, export, pagination serveur.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R10-004 - Créer exports CSV/XLSX/PDF gratuits

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S10 - Reporting, performance, sécurité et livraison
        Ticket : SS-R10-004 - Créer exports CSV/XLSX/PDF gratuits
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend
        Livrable attendu : Exports opérationnels
        Contexte métier/technique : ClosedXML/QuestPDF si licence compatible, streaming.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R10-005 - Tester performance gros PDF et upload

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S10 - Reporting, performance, sécurité et livraison
        Ticket : SS-R10-005 - Tester performance gros PDF et upload
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : QA/Perf
        Livrable attendu : Rapport performance fichiers
        Contexte métier/technique : PDF 50/100/200 Mo selon cible, mémoire contrôlée.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R10-006 - Tester performance tables volumineuses

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S10 - Reporting, performance, sécurité et livraison
        Ticket : SS-R10-006 - Tester performance tables volumineuses
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : QA/Perf
        Livrable attendu : Rapport performance listes
        Contexte métier/technique : 100k/1M lignes simulées, pagination et index.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R10-007 - Optimiser indexes SQL et requêtes lentes

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S10 - Reporting, performance, sécurité et livraison
        Ticket : SS-R10-007 - Optimiser indexes SQL et requêtes lentes
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : Backend/DB
        Livrable attendu : Plan d'index final
        Contexte métier/technique : Requêtes dashboard, listes, FTS, audit.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R10-008 - Créer tests sécurité permissions/OTP/token

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S10 - Reporting, performance, sécurité et livraison
        Ticket : SS-R10-008 - Créer tests sécurité permissions/OTP/token
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : QA/Sec
        Livrable attendu : Suite sécurité
        Contexte métier/technique : Accès refusé, token expiré, OTP brute force, logs secrets.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R10-009 - Créer runbook backup/restore FILESTREAM

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S10 - Reporting, performance, sécurité et livraison
        Ticket : SS-R10-009 - Créer runbook backup/restore FILESTREAM
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : DevOps/DB
        Livrable attendu : Procédure exploitation
        Contexte métier/technique : Sauvegarde base + fichiers + certificats.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R10-010 - Créer dashboards observabilité

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S10 - Reporting, performance, sécurité et livraison
        Ticket : SS-R10-010 - Créer dashboards observabilité
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : DevOps
        Livrable attendu : Traces/logs/métriques lisibles
        Contexte métier/technique : OCR, signature, upload, API lente, erreurs.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R10-011 - Faire revue accessibilité et responsive

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S10 - Reporting, performance, sécurité et livraison
        Ticket : SS-R10-011 - Faire revue accessibilité et responsive
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : QA/Frontend
        Livrable attendu : Checklist UI corrigée
        Contexte métier/technique : Desktop, tablette, mobile, clavier, contrastes.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

## SS-R10-012 - Préparer package recette V1 et jeu de démo

Tu es développeur IA senior sur la refonte SoftSign du projet gedlb.

        Important : l'application actuelle est une maquette fonctionnelle. Tu ne dois pas reprendre son architecture. Tu dois implémenter la cible C#/.NET Clean Architecture + Angular NX/MFE + SQL Server FILESTREAM/Full-Text Search, avec service Python uniquement pour OCR/PDF/signature si nécessaire.

        Sprint : S10 - Reporting, performance, sécurité et livraison
        Ticket : SS-R10-012 - Préparer package recette V1 et jeu de démo
        Charge maximale : 1 j
        Responsable principal : PO/QA
        Livrable attendu : Release candidate démontrable
        Contexte métier/technique : Parcours dépôt, validation, signature externe, rapports.

        Standards à respecter :
        - La maquette actuelle sert uniquement de source fonctionnelle et UX. Elle ne doit pas être traitée comme architecture à maintenir.
- La refonte commence par l'environnement, le socle données, les entités, la Clean Architecture, puis le MFE Angular.
- Aucun ticket ne dépasse 1 jour ouvrable. Un ticket doit livrer une preuve visible, testable ou vérifiable en fin de journée.
- Clean Code, SOLID, séparation des couches, design patterns adaptés et respect du barème bonus/pénalité sont obligatoires.
- Interdits : framework payant, MediatR, framework CQRS, logique métier dans controller/composant Angular, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, type any injustifié.
- Les PDF et tables volumineux doivent être pensés dès le socle : streaming, upload résumable, pagination serveur, index SQL, Full-Text Search, jobs asynchrones.
- La signature électronique combine aperçu temps réel côté Angular et scellement PDF côté serveur avec preuve, hash, audit et certificat.

        Architecture attendue :
        - Backend : ASP.NET Core .NET 8 LTS, Clean Architecture, Application Services, Domain Services, Repository Pattern, UnitOfWork, FluentValidation, ProblemDetails, Serilog, OpenTelemetry.
        - Données : SQL Server, schéma softsign, FILESTREAM pour fichiers, Full-Text Search sur texte OCR/métadonnées, RowVersion, audit columns, index de volumétrie.
        - Frontend : Angular 17+ minimum, NX, MFE, standalone components, signals, RxJS, OnPush, guards permissions, data-access typé.
        - Python : FastAPI worker pour OCR/Tesseract/OCRmyPDF et signature PDF pyHanko, appelé via port/adaptateur depuis .NET.

        Barème qualité à appliquer :
        - Éviter P0/P1/P2 du fichier Excel : type any injustifié, violation boundaries NX, logique métier dans controller/composant, SaveChangesAsync hors UnitOfWork, absence Authorize, logs sensibles, migration EF auto non relue, PR sans ticket.
        - Viser les bonus : corrections proactives sécurité, typage strict, OnPush/signals, interfaces Application, FluentValidation, pagination serveur, description PR complète.

        Demande de génération :
        1. Génère uniquement le périmètre de ce ticket.
        2. Donne les fichiers à créer/modifier.
        3. Fournis le code ou la configuration nécessaire.
        4. Ajoute les tests unitaires/intégration/UI/E2E adaptés.
        5. Donne les commandes de vérification.
        6. Termine par les risques et points à valider avec PO/Tech Lead.

# 9. Sources officielles de référence

SQL Server FILESTREAM - https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/blob/filestream-sql-server

SQL Server Full-Text Search - https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/search/full-text-search

ASP.NET Core SignalR - https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/introduction

Angular Signals - https://angular.dev/guide/signals

Angular Standalone Components - https://angular.dev/reference/migrations/standalone

PDF.js - https://mozilla.github.io/pdf.js/

pyHanko signing - https://pyhanko.readthedocs.io/en/v0.25.1/cli-guide/signing.html

Tesseract OCR - https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/

OCRmyPDF - https://ocrmypdf.readthedocs.io/

tusdotnet - https://github.com/tusdotnet/tusdotnet

AG Grid Community license - https://github.com/ag-grid/ag-grid/blob/latest/LICENSE.txt

OpenTelemetry .NET - https://opentelemetry.io/docs/languages/dotnet/

Quartz.NET - https://www.quartz-scheduler.net/documentation/